PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1ª.- OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones económico-administrativas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación y ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de “REPARACIONES EN EL CAMINO DE GASTIAIN-ZUÑIGA” elaborado por Miguel Iriberri Vega, de Contec Ingenieros.

2ª.- PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, asciende a la cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS (21.739,93 €)  I.V.A. incluido , existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato. Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto.

3ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN

El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes, o el señalado en su oferta por el adjudicatario si fuera menor.


La sanción por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos será la establecida en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos.


Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el Órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

4ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS

Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante liquidaciones efectuadas mensualmente.

Bajo ningún concepto, el contratista tendrá derecho a la revisión de precios.

5ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificación y, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos.


La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, así como con los licitadores que participen conjuntamente. En primer caso será precisa la formalización en escritura pública, si bien dicho requisito no será exigible hasta el momento en que se haya efectuado la adjudicación a su favor.


En ambos casos los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la administración, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.


En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto de contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

6ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto..

7ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro General del Ayuntamiento de Valle de Lana en el plazo que al efecto se señale en el anuncio que se insertará en el Portal de Contratación de Navarra.

.


Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros tres, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y documentos:

Sobre nº 1: “Documentación”

a) Si se trata de una persona individual deberá presentar el Documento Nacional de Identidad fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento que reglamentariamente lo sustituya, así como documentación acreditativa de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.Así mismo garantía equivalente al 2% del presupuesto de ejecución.

Si se presentaran proposiciones suscritas por uniones de empresarios constituidas temporalmente al efecto, o por empresas que participen conjuntamente, todas las empresas concurrentes deberán estar clasificadas como contratistas de obras

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

c) Declaración del licitador, o en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar a que se refiere el artículo 30 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.

d) Obligaciones Tributarias:

· Alta, y en su caso último recibo, del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencias Fiscal.

· Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, y además, el de los Órganos Competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

f) Declaración del licitador o en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuesta por las disposiciones legales.

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por uniones de empresarios, constituidas temporalmente al efecto, o por empresas que participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste expresamente tal circunstancia, así como la responsabilidad solidaria o indivisible de todas ellas, el porcentaje de participación que corresponde a cada empresa y el nombramiento de un apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Sobre nº 2: “Proposición Técnica”


Documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación a), b), c), y d) establecidos en la cláusula 8º del presente Pliego.

Sobre nº 3: “Proposición Económica”


Será una  especificándose en letra y número, indicando el porcentaje de rebaja sobre el presupuesto de licitación y en ella  se especificará el importe de la proposición + el importe del IVA legalmente aplicable. 


Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.


La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación defectuosa, determinará la inadmisión del licitador, a salvo de lo dispuesto en el art. 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Públicos.

8ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios, sobre una puntuación máxima de 100 puntos:

a) Plazo de ejecución: 10 puntos.

b) Mejoras a los proyectos, Programaciones y Planificación de obra, que deberá contener las fases y plan de ejecución de la misma: 40 puntos.Las mejoras serán independientes para cada obra.

c) Ampliación de garantía: 5 puntos.

Por cada año en que se amplíe el plazo de garantía se concederán un punto.

d) Mantenimiento y reposición: 10 puntos.

e) Aquellas Empresas que acrediten que en su plantilla tienen un número de  trabajadores eventuales inferior al 10% del total se les adjudicará 5 puntos y 0 puntos a las que no cumplan tal condición.

f) Oferta económica: hasta 30 puntos. Se obtendrán las bajas de cada oferta respecto al presupuesto de licitación. El valor numérico de dichas bajas se expresará en valor absoluto del tanto por ciento con dos decimales.

Se obtendrá la Baja Media (BM) de las Ofertas, entendida como el valor absoluto en tanto por ciento con dos decimales de la baja respecto del presupuesto de licitación de la media aritmética de todas las proposiciones económicas válidas presentadas.


La puntuación de las ofertas se efectuará según los siguientes criterios:

Por el cuarto criterio se podrán atribuir hasta 30 puntos con arreglo a la siguiente fórmula de valoración en términos porcentuales:
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Puntuación máxima............................................. 30 puntos

Puntuación…........................................................ X puntos


Las proposiciones económicas ofertadas por debajo del 25% del precio de licitación obtendrán puntuación 0, no computándose para el cálculo del precio de la baja media.


El Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación, podrá recabar cuantos dictámenes e informes estime pertinentes.

9ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el presente procedimiento, estará compuesta por las siguientes personas.

· Presidente: D.Eduardo Landa Martínez (Alcalde del Ayuntamiento).

· 2 Concejales.

· Secretario: D. José Miguel Corres Botella (Secretario del Ayuntamiento). 

En acto público que se celebrará en el día y lugar que se comunicará, se procederá a la apertura y lectura de los sobres de “Proposición Económica” presentados y admitidos al concurso.

Previamente al mismo, la Mesa procederá, en acto interno, a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación” y “Proposición Técnica”, calificándolas y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.


De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de Junio, de Contratos Públicos, si la Mesa observase defectos en la documentación administrativa presentada o la considerase incompleta, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no inferior a cinco días para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro General del Ayuntamiento de Lana en el plazo que se establezca.

En el acto público de apertura de sobres de “Proposición Económica” y con anterioridad a la misma, se procederá a la lectura del Acta de admisión y resultado de la Proposición Técnica.


El servicio promotor efectuará la propuesta de adjudicación, a favor de la oferta globalmente más ventajosa, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego.


La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por el Órgano de contratación.

10ª.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación por parte del Órgano de contratación perfeccionará el contrato de obras. Dicha adjudicación deberá recaer dentro del plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la apertura, en acto público de las proposiciones.


Una vez acordada la adjudicación será notificada a los participantes en la licitación .

11ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, mediante documento que, a tenor de lo previsto en el artículo 94 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e indispensable para la formalización de contrato, los siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la que haya firmado la proposición económica) que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

b) Resguardo de Depositaría Municipal acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Valle de Lana la garantía definitiva por importe equivalente al 4 por 100 del presupuesto de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Públicos.


La garantía señalada responderá de la buena ejecución de contrato y no será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.


La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la notificación de la adjudicación


Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano de Contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia el interesado, debiendo éste abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2 por 100 del presupuesto del contrato así como los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan a dicha cantidad.

12ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.


La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado.


Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.

13ª.- RIESGO Y VENTURA

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o averías sino en los casos de fuerza mayor.


El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.

14ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

15ª.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad en el trabajo.


El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

16ª.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

· Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y recogida  de cualquier otra información de Organismos o particulares.

· Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.

· Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación, según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

· Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. financieros, seguros, transportes, desplazamientos, horarios, etc.

17ª.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos.

18ª.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.

19ª.- APORTACIÓN DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél.


La documentación que aporte, en su caso. La Administración contratante para la ejecución del Contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario.

20ª.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.

21ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y ejecución de la contrata tenga por conveniente.


De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procederá conforme a lo prevenido en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos.


En el supuesto de que la modificación implicará la ejecución de trabajos distintos de los inicialmente contratados, los precios de aplicación a los mismos serán fijados por la Administración previa audiencia del contratista, por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios señalados por la Administración, quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de la presente cláusula, cuando el órgano correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones en el condicionado que rige el contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan  aquélla para su aprobación por el órgano de contratación, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en ley Foral 6/2006 de 9 de Junio de Contratos Públicos.


Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.


Se podrán incluir en la liquidación del contrato, aunque no se haya tramitado previamente el expediente de modificación las variaciones de las unidades de asistencia realmente efectuadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicación. No obstante, si con posterioridad a la producción de estas variaciones fuera necesario la tramitación de un expediente de modificación, deberán ser recogidas en el mismo, dichas variaciones, sin esperar a la liquidación del contrato.

22ª.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo contractual. Por personal del órgano correspondiente se procederá al examen de los trabajos ejecutados y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas o de observase deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.


Dentro del mes siguiente a su completa entrega, se procederá a la recepción de los trabajos, con asistencia de un facultativo técnico designado por la Administración contratante, el facultativo Director de los trabajos y el contratista, iniciándose el plazo de garantía que será de tres años.

23ª.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el pago resultante, en su caso.

24ª.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO.


Si el contrato se resuelve por culpa de contratista, le será incautada en todo caso, la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla.


La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.

25ª.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante.


El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele.


Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación.


Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan.

26ª.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.

27ª.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS

La contratación de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización de los trabajos y de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas resoluciones podrán interponerse los recursos administrativos o jurisdiccionales regulados en las correspondientes normativas.

Por acuerdo del Ayuntamiento de Valle de Lana de fecha   28 de septiembre de 2011.

EL ALCALDE PRESIDENTE



EL SECRETARIO

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. ....................................................................................................................................., con domicilio en ................................................................................................................ y D.N.I. nº ............................... en nombre y representación de  ........................................................................................................................................... enterado del Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la licitación del Contrato de Obra: “REPARACIONES EN EL CAMINO DE GASTIAIN-ZUÑIGA”
”, se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de ........................................... ........................................................... EUROS  IVA incluido.

..................... , ........... de .......................... de 2.011
(firma)
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