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CONDICIONES REGULADORAS

1.- NATURALEZA Y OBJETO


Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “de Recuperación Medioambiental del Vertedero de Aspurz”
2.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA, asciende a un total de 469.037,91€ CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (IVA incluido).


Existe crédito presupuestario para hacer frente al gasto correspondiente a la obra denominada de “Recuperación Medioambiental del Vertedero de Aspurz”, por importe de 469.037,91€ IVA incluido.
3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente condicionado serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA conforme a los criterios fijados en este condicionado para determinar el precio ofertado.

4.- REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el Proyecto mencionado y a las instrucciones que en cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa.

5.- COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.


Los Adjudicatarios habrán de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo de TRES (3) meses, con​tados a partir de la fecha del acta de replan​teo.



El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los documentos aportados.


Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las circunstancias así lo aconsejaran, el Di​rector de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, jus​tificándolo en la propia Acta.


Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres documentos siguientes:


- Escrito, con acuse de recibo de LA MANCOMUNIDAD o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.


- Certificado de la Dirección Facultativa expresando clara​mente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.


- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de LA MANCOMUNIDAD y su notificación al Adjudicatario.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podrán contratar con LA MANCOMUNIDAD DE R.S.U. ESCA-SALAZAR las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 


LA MANCOMUNIDAD podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante LA MANCOMUNIDAD, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.


En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.


Se fijan como umbrales de solvencia económica y financiera: 


- Volumen de negocios durante cada uno de los tres últimos ejercicios por importe superior a 1.000.000 € (IVA no incluido).

Así mismo, se fijan como umbrales de solvencia técnica o profesional: 


- Haber ejecutado en los últimos tres años un mínimo de 1.000.000 € (IVA no incluido) en obras similares o asimilables.
7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro de la MANCOMUNIDAD en el Ayuntamiento de Navascués o por correo en el plazo que al efecto se señale.


Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a LA MANCOMUNIDAD la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por LA MANCOMUNIDAD con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.


Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros dos, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y documentos:


( SOBRE Nº 1: Documentación acreditativa de la capacidad del licitador. 

A.- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar.

B.- Resguardo acreditativo del justificante de haber entregado a LA MANCOMUNIDAD la Fianza del procedimiento de adjudicación por un importe equivalente al 2% del importe de licitación (IVA incluido) (9.380,76 €), en  metálico (mediante entrega en efectivo, talón conformado, cheque o transferencia bancaria a favor de LA MANCOMUNIDAD DE R.S.U. ESCA-SALAZAR) o mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución, que serán devueltas una vez resuelto el concurso. Esta fianza se perderá por aquel que resultando adjudicatario no formalice el contrato de servicio correspondiente.

En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter ejecutivo a favor de LA MANCOMUNIDAD y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de LA MANCOMUNIDAD DE R.S.U. ESCA-SALAZAR”.
C.- Dirección de Correo electrónico (ver cláusula 35)


( SOBRE Nº 2: oferta económica. 


La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo I del condicionado, será única, y en ella se entenderá incluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.


Las ofertas de los licitadores tendrán un plazo de vigencia de tres (3) meses contados desde el final del plazo de presentación de éstas.

8.- APERTURA DE PROPOSICIONES

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, la Comisión Permanente de LA MANCOMUNIDAD procederá en acto interno a la apertura y análisis de la documentación presentada en el sobre nº 1, calificándola, resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 


En la fecha señalada al efecto, LA MANCOMUNIDAD realizará la apertura pública de las proposiciones correspondientes a los Sobres nº2 “Oferta Económica”.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

El criterio para valorar las ofertas presentadas será el siguiente:

( Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación (hasta 100 puntos sobre cien).


No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe de licitación.


Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en TREINTA puntos porcentuales al importe estimado del contrato (presupuesto de licitación). Antes de rechazar la oferta, LA MANCOMUNIDAD comunicará dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de cinco (5) días presenten las alegaciones oportunas.


En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.


A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco (5) días para su aportación.


En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

10.- ADJUDICACIÓN

LA MANCOMUNIDAD adjudicará el contrato en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde el acto de apertura pública del precio ofertado, a la proposición económica más ventajosa, tal y como se establece en el artículo anterior.


La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación.

11.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

En el plazo máximo de siete (7) días desde la notificación de la adjudicación el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica


- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.


- Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
C.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

D.- Obligaciones tributarias:


- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

F.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

G.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

H.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

I.- Una declaración sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los tres últimos ejercicios.
J.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución de las mismas, por importe superior a 1.000.000 € (IVA no incluido), en obras similares o asimilables.

Los certificados deberán ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente información:

- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio, fecha de finalización e importe correspondiente a las obras 

En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado hasta la citada fecha.


Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose LA MANCOMUNIDAD el derecho a realizar las comprobaciones que estime oportunas al respecto.


En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otro contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el certificado, éste no será tenido en consideración.


Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación (puntos A y B).

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince (15) días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, salvo que se hubiera acordado su suspensión en vía administrativa.


Previamente a su firma, el adjudicatario deberá constituir FIANZA DEFINITIVA cuya cuantía ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del presupuesto de adjudicación, IVA incluido.


Esta fianza podrá constituirse en metálico (mediante entrega en efectivo, cheque conformado o transferencia bancaria a favor de LA MANCOMUNIDAD DE R.S.U. ESCA-SALAZAR) o mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución.


En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter ejecutivo a favor de LA MANCOMUNIDAD y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de LA MANCOMUNIDAD”.


La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de LA MANCOMUNIDAD, razones fundadas o motivos para ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicación al Contratista.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, LA MANCOMUNIDAD podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2% del importe estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización.

13.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e inclu​so a las personas y medios que intervengan en la obra directa o indirec​tamente, siempre que estén ubicadas en la misma.


La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su acti​tud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.


Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la for​ma de ejecución de la obra y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se considere más conve​niente su realización.


Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá ser notificada al Adjudica​tario con cinco días de antelación y en nin​gún caso será motivo de au​mento del plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios con​tratados.

14.- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Como representante del Adjudicatario en la obra a todos los efectos se consti​tuirá el Jefe de Obra. Dicho Jefe de Obra será el designado por el Adju​dicatario en su oferta, salvo disposición en contra por parte de LA MANCOMUNIDAD. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acre​ditada en traba​jos similares. Este representante del Adjudicatario, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conoci​miento de la Direc​ción Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sus​titu​ya en su ausencia. Dicha sustitución debe​rá contar con la apro​bación de la Direc​ción Fa​cultativa.

15.- OFICINA DE OBRA

El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina debida​mente acondicionada como lugar de trabajo.


En dicha oficina el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debida​mente firmados y autoriza​dos por la Dirección Facultativa así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.
16.- LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra del Adjudicatario, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos.


La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el con​trol de la obra.


El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto. 

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contra​tado.


En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valo​ración detallada de la variación del presupuesto. Esta deberá ser apro​bada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cum​plido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.


Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.


El libro constará de un número impreso de hojas por tripli​cado. El original quedará siempre en el libro, mientras que las copias serán reco​gidas por la Dirección Facultativa y el Adjudica​tario en cada visita.


Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de contrato.


En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de testigos.

17.- SEGURIDAD

17.1. Normativa

Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.


17.2. Observancia

El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igual​mente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vi​gor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cum​plimiento a cuantos colaboren en la obra.


Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas la ma​quinaria, vehículos y las obras, mediante póliza de responsabi​lidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastrófi​cos.


En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que en los coeficientes de ejecu​ción por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente di​chas disposiciones legales, sin que en nin​gún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a LA MANCOMUNIDAD DE R.S.U. ESCA-SALAZAR y Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir al Adjudicata​rio que acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.


El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.


17.3. Sanciones

LA MANCOMUNIDAD, a través de la Dirección Facultativa podrá imponer sancio​nes al Adjudicatario en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la Normativa al respecto. 


En concreto, y por ser de uso más frecuente, se podrá san​cionar con:

- 30,00 Euros/día por ausencia de escalera de acceso a zanja.

- 300,00 Euros/día por ausencia de andamiaje adecuado en obras de altura.

- 450,00 Euros/día por ausencia de vallado o de iluminación en zona de tránsito.

- 450,00 Euros/día por fallos en la señalización y organiza​ción de cruces de carretera.


- 450,00 Euros/día por ausencia de entibación.


Estas sanciones se podrán aplicar hasta 5 veces en el pri​mer y segundo caso y hasta 3 veces en los restantes, siendo po​sible causa de rescisión unilateral del contrato por LA MANCOMUNIDAD en caso de rebasar esta reincidencia.

17.4. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

El adjudicatario deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo máximo de quince días desde la firma del contrato.


Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días.


En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Pro​yecto, se concertarán previamente a su ejecución, precios contradicto​rios entre el Adjudicatario y la Dirección Facultati​va, en base a crite​rios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a crite​rios similares a los empleados en la ela​boración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no lle​garse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá jus​tificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios Uni​tarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarro​llo de la obra contratada.


También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime convenien​te, ordenar por escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo pre​vio en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito, en el pla​zo de cinco días desde dicha orden, jus​ti​ficación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se apli​cará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

19.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros gremios no pre​vistos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contra​dictorios que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo correspon​diente de la Memoria de cada proyecto res​pectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de so​breprecio o coeficiente de admi​nistración. Para el abono de estos trabajos será condición abso​lutamente necesaria la presentación y la firma diaria de confor​midad de la Dirección Facul​tativa o su representante autorizado de partes diarios con especifica​ción de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de con​formidad el Adju​dicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección Facultativa.

20.- REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pretexto, recla​mar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modifica​ción en las condi​ciones del contrato, pues esta se hace a riesgo y ventura para el Adju​dicatario.

21.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los sala​rios, seguros sociales, transporte, puesta en obra y puesta a punto de materiales e instalaciones, servicios auxiliares, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el ob​jeto del mismo.


Por otro lado, serán gastos a satisfacer por el Adjudicatario, entre otros, los siguientes:


- Los correspondientes a pruebas, ensayos previos y de fa​bricación de materiales en su integridad, así como los de recep​ción, hasta un lí​mite máximo del uno por ciento (1%) del presu​puesto de adjudicación de la obra (IVA incluido), envío y recogi​da de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de des​perdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuan​tos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimien​to de los fines del contrato, así como para su comprobación.


- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las dis​posiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

- Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de se​ñales de tráfico y demás recursos necesarios, así como los de conserva​ción precisos para proporcionar seguridad dentro de las obras, y en las zonas de afección de éstas a infraestructuras exteriores a ellas.


- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realiza​ción del contrato.

22.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según conformidad por parte de la Di​rección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuer​do a los criterios de medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técni​cas.


El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuer​do a sus cuadros de precios corres​pondientes.


A este efecto se prepararán por el Adjudicatario certifica​ciones mensuales que deberán ser aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por LA MANCOMUNIDAD a los 90 días (noventa días) de dicha aprobación. La última certificación será la de liquidación provi​sional, por lo que si la obra sufre retra​sos, el período entre la penúl​tima y la última certificación será superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, el Adjudicatario presentará cer​tifica​ciones mensuales con la obra realizada al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el período certificado.


Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, LA MANCOMUNIDAD se reserva el derecho de no aprobar la certificación correspondiente a ese mes. 


Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las indicaciones forma​les recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, si procede, dará la conformi​dad. En caso de disconformidad, indicará las co​rrecciones que considere necesarias.


La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por aco​pios exclusivamente por los siguientes conceptos: materiales de obra ci​vil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada su existencia. 


Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de ejecución por contrata (IVA in​cluido) del acopio vivo en cada momento.


En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a conjuntos de uni​dades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarro​llo anárquico de la misma.


LA MANCOMUNIDAD se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación.


Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las medi​ciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirma​rá su abono defini​tivo con la inclusión en dicha Liqui​dación de final de obra.

23.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a jui​cio de la Dirección Facultativa, ser sancionado de acuerdo con los si​guientes criterios:


* Plazo total de ejecución de las obras.

Con independencia de lo indicado en los puntos siguientes se establece una sanción de 200 Euros por día natu​ral de retraso sobre el plazo total establecido. En caso de que la sanción alcance el 10% del importe de adjudicación, se podrá proceder a la rescisión del contrato, con pérdida de la fianza y res​ponsabilidad en posi​bles daños y perjuicios.

* Plazos parciales. Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros

10,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros

20,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros

30,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros

50,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros

65,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros

75,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante

1 x 10.000,00 Euros diarios


Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si, ni tampoco las sanciones por incumplimiento de plazo total, y podrán ser anuladas si se recupera el plazo de la obra.


En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato.


En todos los casos de establecimiento de sanciones que su​pongan penalizaciones económicas, su importe se deducirá de las certificaciones que se realicen.

24.- RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá la Dirección Facultativa y el Adjudicatario.


Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la dará por reci​bida, comenzando entonces el plazo de ga​rantía.


Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará cons​tar así y se darán las instrucciones precisas y detalladas por la Direc​ción Facultativa al Adjudicatario para efectuar los tra​bajos correspon​dientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si el Adjudica​tario no hubie​se cumplido, se de​clarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no ter​minar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será impro​rroga​ble.


En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el Adjudicatario entregará toda la documen​tación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las pruebas que se consideren con​venientes para comprobar su correcto funcionamiento.


Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última cer​tifica​ción de obra que tendrá el carácter de liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser acep​tada la liquidación por el Adjudicatario, LA MANCOMUNIDAD  podrá aprobarla de ofi​cio.

25.- PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta del Adjudicatario la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construc​ción que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar directa​mente por ésta o por un tercero con cargo al Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la fianza.


La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por el Adjudicatario de las unidades instala​das excepto en el caso demostrado de uso indebi​do.


El Adjudicatario no responderá de los materiales entregados por LA MANCOMUNIDAD, salvo que, en su caso, se demuestre que el fallo lo ha sido debi​do a una mala manipulación realizada por el mismo.

26.- PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, algu​na obra se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho pe​ríodo hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía.

27.- DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará el Adjudicatario re​levado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad por vicios ocultos en la cons​trucción, debido a incumplimiento doloso del contrato por parte del Ad​judicatario, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcu​rrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabili​dad.


La Propiedad  se reserva el derecho de pedir al Adjudicata​rio, que acredite en caso de duda razonable, que no existe recla​mación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por deu​das de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 


En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta que hayan sido satisfe​chos.


Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan por las inci​dencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

28.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea ne​cesario para la buena construcción y aspecto de la obra, aún cuando no esté ex​presa​mente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito.

29.- CESIONES DE OBRA A TERCEROS Y RESCISION DE CONTRATO

La cesión del contrato sólo será admisible en los casos y con los requisitos previstos en el artículo 111 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.


Podrán ser causa de rescisión automática del contrato, sin necesi​dad de ningún trámite judicial, las siguientes:

1.- El incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.     

2.- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

3.- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del importe de adjudicación.

4.- La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extin​ción de su personalidad jurídica.

5.- La mera presentación de expediente de quiebra o suspen​sión de pagos del Adjudicatario.

Si los herederos, síndicos o interventores se comprometieran a lle​var a cabo las obras bajo las condiciones del Contrato, la Propie​dad podrá admitir o desechar dicho compromiso, sin que en éste úl​timo caso, tengan aquéllos derecho a indemni​zación alguna.

6.- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Dirección de Obra.

7.- El mutuo acuerdo de los contratantes.

8.- El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones conteni​das en este Condicionado. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días, para subsanar los motivos de incumpli​miento que le han sido notificados.


9.- La manipulación fraudulenta del libro de Órdenes.   


La resolución del Contrato faculta a LA MANCOMUNIDAD a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación.

30.- VALORACION EN CASO DE RESCISION

En el caso de rescisión del Contrato, se procederá a la li​quidación de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa.

31.- DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

El Adjudicatario deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigi​lancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser nece​sario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elemen​tos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su re​cepción definitiva.

32.- MATERIALES

El Adjudicatario tiene libertad para obtener de los proveedo​res que crea conveniente todos aquellos materiales cuya proceden​cia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observa​ciones de la Dirección Facultativa.


El Adjudicatario se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se pro​pone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Plie​go de Prescripciones Técnicas.


Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al Adjudicatario, quien tendrá un pla​zo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad.


La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior empleo.

33.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan oca​sionar a cualquier persona, propiedad o servicio públi​co o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omi​siones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficien​te organización de las obras.


Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten daña​dos deberán ser reparados a su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.


Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensa​das a su coste, adecuadamente.


El Adjudicatario deberá exhibir cuando le sea requerido, el conve​nio a que haya llegado con el sujeto o sujetos perjudicados.

34.- CONTAMINACION,  MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El Adjudicatario estará obligado a cumplir las órdenes de la Direc​ción Facultativa cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cur​sos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mis​mas, aunque hayan sido instala​das en terrenos de propie​dad del Adjudicatario, dentro de los lími​tes im​puestos en las disposi​cio​nes vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.


El Adjudicatario está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las ser​vi​dumbres.

35.- RECURSOS

La contratación de los obras objeto del presente Condicionado es de naturaleza administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrá interponerse la reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro Tercero de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo. 


Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la reclamación en materia de contratación pública que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, posibilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les excluyen de la licitación o perjudiquen sus expectativas.

36.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS GENERALES

Para lo no dispuesto en este Condicionado, LA MANCOMUNIDAD tomará como referencia la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Pliego de Cláusulas Admi​nistrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

37.- CASO DE LITIGIO

Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los Juzgados y Tribuna​les de Pamplona para la resolución de cualquier incidencia a que pudiera dar lugar la interpretación, cumplimiento o extinción del contrato.   

navascués, junio de 2008
Fdo.: Luis Gárate Jimenez
Presidente de la Mancomunidad de R.S.U. Esca-Salazar
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