
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVA PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS  DE REMODELACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIN PUY 3 , 4º  DCHA DE VILLAVA-ATARRABIA

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del Presente Pliego es el establecimiento de las condiciones económico -administrativas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación para la realización de “LAS OBRAS  DE REMODELACION DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIN PUY 3,4º DCHA. DE VILLAVA-ATARRABIA”.
· El órgano competente para llevar a cabo esta contratación es la Alcaldía del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.

Tendrán naturaleza contractual este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la memoria valorada de “OBRAS  DE REMODELACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIN PUY 3,4º DCHA. DE VILLAVA-ATARRABIA”.
”, redactada por el Arquitecto José María Prada Velázquez,  por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario.
En caso de discrepancia entre el presente pliego y cualquiera  del resto de documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO SE CORRESPONDE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS CPV: 4521
2. PRESUPUESTO 


El presupuesto máximo total de la obra previsto para este contrato, asciende a la cantidad  de TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (33.072,34 €) Y DE IVA, que hacen un total de  IVA INCLUIDO.


No serán admitidas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto.


El presente  contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria habilitada al efecto  en el Presupuesto del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.,

Dada la financiación del contrato, si por causa imputable al contratista deberá procederse al reintegro del importe del préstamo concedido, este hecho será causa de resolución del contrato, estableciéndose que el contratista deberá indemnizar al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia por un importe igual al del reintegro del préstamo.

Si existiera alguna oferta anormalmente baja se estará a lo dispuesto en el art. 91 de la Ley Foral de 6/2006 de contratos públicos. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 


Los trabajos deberán quedar completamente terminados en el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS,  a contar desde el día siguiente al del acta de replanteo de las obras .
 El plazo de ejecución exacto, vendrá determinado por la oferta que realice el adjudicatario, que en ningún caso podrá exceder de aquel. 

Si el contratista no comienza o termina los trabajos en los plazos señalados, se le impondrá una penalidad por cada día natural de retraso, cuyo importe será determinado a partir de lo establecido en la  Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 


Podrán celebrar contratos las personas naturales y jurídicas conforme a lo dispuesto en los artículos 10 a 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Este contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, inferior al umbral comunitario.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones: 

Criterios de adjudicación cuya documentación debe incluirse en el SOBRE Nº 2

Valoración de la Memoria Técnica: hasta un máximo de  25 puntos.

 Se desglosa en los siguientes apartados:

a) Análisis del Proyecto y detección  de aspectos a  tener  en cuenta.  Hasta un máximo de 10 puntos.
b) Valor técnico de la oferta, Hasta  un máximo de 10 puntos.

 b.1) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo:  5 puntos. Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra  incidiendo en la problemática de ejecución e indicando las medidas previstas para su resolución  y el estudio adecuado de los materiales ydetalles constructivos específicos de esta obra 
 b.2) Tratamiento de las afecciones: 5 puntos.

En ningún momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalación y tareas de carga y descarga impedirá o dificultará el movimiento y circulación en la zona circundante.

Se valorará el estudio preciso de las afecciones a los vecinos de los inmuebles objeto de estas obras y las medidas que se proponen para mitigar las mencionadas afecciones, así como otro tipo de afecciones que puedan darse.

En materia de limpieza en las zonas comunes del edificio y en el interior de las viviendas se presentarán las afecciones de la obra y las medidas correctoras.

Se deberá plantear la ejecución de los trabajos más ruidosos en horarios a convenir con la Dirección Facultativa durante la obra.

c) Plazo de ejecución de la obra. Hasta  un máximo de 5 puntos 
El contratista  deberá justificar el plazo de ejecución de la obra y evaluación de la misma. 
 Por cada 3 días naturales que se reduzca el plazo previsto para la ejecución de la obra ( 45 días)  se adjudicara un punto, sin que se valoren plazos de reducción completos inferiores a tres días naturales

La valoración técnica de las ofertas presentadas tendrá en cuenta el cumplimiento de medidas medioambientales y de sostenibilidad en la ejecución de los trabajos objeto del presente proyecto, de conformidad entre otros y vgr. con los siguientes criterios:


Nivel de emisiones sonoras de la maquinaria a utilizar, conforme a la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, garantizando un nivel sonoro inferior en un 4% a los niveles máximos recogidos en la disposición citada..
Gestión de los residuos provenientes de las obras, especialmente la retirada de residuos especiales a través de gestores autorizados

Durante el proceso de análisis de las ofertas el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia podrá solicitar a los ofertantes la información técnica o administrativa complementaria que se estime conveniente.


En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas. A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.

Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 

Solo se efectuará la apertura de la oferta económica a las licitadoras que hayan  obtenido al menos 16 puntos en el apartado propuesta técnica.


Criterios de adjudicación cuya documentación debe incluirse en el SOBRE Nº 3

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales.


a) Precio: hasta  75 puntos.


La oferta económica se valorará aplicando un descenso proporcional en función del sistema de inversa proporcional, otorgando a la oferta más económica la máxima puntuación.

No se admitirán las ofertas económicas de cuantía superior al importe de licitación.

Se utilizarán como máximo dos decimales


Las ofertas anormalmente bajas respecto de las prestaciones del contrato que se presenten en un procedimiento de licitación se tramitarán según el artículo 91 de la Ley  Foral 6/2006. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 91 de la Ley Foral 6/2006, las ofertas presentadas se presumirán que son anormalmente bajas de acuerdo con los siguientes criterios:


1.º Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades porcentuales.


2.º Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra oferta.


3.º Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se podría considerar desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales.


4.º Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

En el caso de que se presentara una propuesta económica que, de acuerdo con lo dicho en esta cláusula, se pudiera considerar anormalmente baja, la mesa de contratación iniciará un procedimiento para su determinación dando audiencia por plazo de cinco días a las personas licitadoras afectadas. Durante el proceso de análisis de las ofertas el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia podrá solicitar a los ofertantes la información técnica o administrativa complementaria que se estime conveniente.


En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevará propuesta de adjudicación a esta oferta y se supeditará la adjudicación a que, de conformidad con el artículo 230.de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, , la persona licitadora en el plazo de los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación presente una fianza por un importe del 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato, con el límite del 25 por 100 del precio de adjudicación. 

Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores se estará a lo dispuesto por el artículo 51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. De conformidad al mismo, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas. A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.

7. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros:

· Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.

· Vocales:

· D Etor Larraia Oloriz, Concejal del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia

· Doña Miate Bengoa Concejala del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia

· Doña Sandra Rdriguez Concejala del. Ayuntamiento de Villava-Atarrabia

· Don Ruben Oneka Erro Concejal del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia

· Don Jose Mª Prada Velázquez Arquitecto Asesor Municipal

· Don Aitor Garralda Iriarte. Interventor Municipal

· Secretario: Don Fª Javier Gil Izco Secretario Municipal. 

La Mesa de Contratación tendrá las funciones y actuará de conformidad con lo señalado por la Ley Foral 6/2006, teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quórum, funciones de sus miembros, actas, abstención y recusación etc. lo previsto en la normativa que resulte aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, o en cualquiera de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el plazo que se señale en el anuncio de licitación que se hará público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Portal de Contratación de Navarra. 
Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el artículo 16.4de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán comunicar este hecho en la forma prevista en el artículo 80 del Reglamento de contratación al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia,  dentro del plazo máximo de presentación de proposiciones.

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición. transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
Documentación a presentar:
Las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación:

· Instancia de admisión a la licitación conforme al modelo que figura en el ANEXO 1.
· Tres sobres cerrados, identificados en su exterior cada uno de ellos con el nombre y CIF de la empresa licitadora y numerados correlativamente (SOBRE Nº 1 – SOBRE Nº 2 – SOBRE Nº 3). En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Cada uno de los sobres contendrá los siguientes documentos: 
SOBRE Nº 1

Se incluirá la siguiente documentación: 

1. Documentos acreditativos de la personalidad

a) Para las personas físicas

· El Documento Nacional de Identidad

b) Para las personas jurídicas: 

· El Documento Nacional de Identidad y escritura de poder bastante otorgado al representante. 

· Las escrituras de constitución y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable así como fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

· En caso de que la proposición sea presentada por uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o por empresas que concurran conjuntamente: Se incorporará además un escrito en el que conste tal circunstancia, el porcentaje de participación de cada una de las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y el nombramiento de un apoderado único que las represente. Dicho escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

· Las Uniones o Agrupaciones Temporales de Empresas (UTE'S) deberán ser admitidas por la Mesa de Contratación, permitiéndose, de conformidad y con los requisitos establecidos su normativa específica, que la formalización notarial de las mismas y aportación documental consecuente se puedan realizar después de la adjudicación (en su caso) y antes de la finalización del plazo para la firma del contrato. En todo caso, en el documento inicial de presentación de ofertas deberá señalarse por las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena representación de los agrupados ante el Ayuntamiento. 

De acuerdo con el artículo 2.1 y 2.2. del Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril (BON 57 de 12 de mayo de 2004) por el que se regula el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, la aportación de la copia del certificado, obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia eximirá al licitador de aportar, respecto a su personalidad y representación, cualquier otro documento que al respecto pueda exigirse. Las certificaciones aportadas deberán haber sido expedidas con una antelación no superior a seis meses a contar desde la fecha de expedición y hasta la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En todo caso, será preciso acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que firme el contrato sea distinta de la que presentó la oferta económica, de producirse esta circunstancia. 
Los licitadores se encuentran obligados a identificar una dirección de correo electrónico para la práctica de notificaciones a través de medios telemáticos
Las escrituras de constitución y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable así como fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

En caso de que la proposición sea presentada por uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o por empresas que concurran conjuntamente: Se incorporará además un escrito en el que conste tal circunstancia, el porcentaje de participación de cada una de las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y el nombramiento de un apoderado único que las represente. Dicho escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Las Uniones o Agrupaciones Temporales de Empresas (UTE'S) deberán ser admitidas por la Mesa de Contratación, permitiéndose, de conformidad y con los requisitos establecidos su normativa específica, que la formalización notarial de las mismas y aportación documental consecuente se puedan realizar después de la adjudicación (en su caso) y antes de la finalización del plazo para la firma del contrato. En todo caso, en el documento inicial de presentación de ofertas deberá señalarse por las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena representación de los agrupados ante el Ayuntamiento. 

De acuerdo con el artículo 2.1 y 2.2. del Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril (BON 57 de 12 de mayo de 2004) por el que se regula el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, la aportación de la copia del certificado, obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia eximirá al licitador de aportar, respecto a su personalidad y representación, cualquier otro documento que al respecto pueda exigirse. Las certificaciones aportadas deberán haber sido expedidas con una antelación no superior a seis meses a contar desde la fecha de expedición y hasta la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En todo caso, será preciso acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que firme el contrato sea distinta de la que presentó la oferta económica, de producirse esta circunstancia. 

Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional en cualquiera de las formas establecidas en el artículo correspondiente de este Pliego. 

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar conforme al modelo que se acompaña a este pliego como ANEXO I.
2) Compromiso de disposición de Personal (Técnico, encargados y resto de personal) para la ejecución de estas obra.

· Se presentará currículum vitae del Jefe de obra y encargado o encargados expresando su titulación y experiencia contrastada en obras similares. Se indicará la relación contractual con la empresa, de forma que si no están en plantilla se presente como contrato de colaboración para esta obra, indicando claramente la dedicación a ella ( permanente y exclusiva, parcial.…) durante la ejecución de los trabajos. 
3) Empresas subcontratistas y colaboradores. Se deberá indicar claramente la relación de los proveedores, subcontratistas, empresas auxiliares y colaboradores que vayan a actuar en la obra con presentación de carta de compromiso. Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos: 

· Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista. 

· Que el importe de las prestaciones objeto de subcontratación no excedan del 50 por 100 del valor estimado del contrato. 

· Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en la Ley Foral para el abono del precio a los contratistas

· Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión para contratar. 

En este caso de subcontratación en ejecución de obra, el adjudicatario deberá acreditar la solvencia técnica o profesional y económica o financiera propia de los subcontratistas en los términos dispuestos por el presente Pliego. 

4.   Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía para la licitación por

el 2 por 100 del presupuesto de licitación.

. Dicha garantía habrá de ser constituida mediante alguna de las siguientes formas:

A.- En metálico, en valores públicos o en valores privados, con sujeción, en cada caso, a las condiciones reglamentariamente establecidas. La garantía constituida en metálico deberá depositarse en la cuenta   que el Ayuntamiento tiene abierta en Caja Rural de Navarra.

B.- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar en España, y presentado ante el correspondiente órgano de contratación, que deberán reunir las siguientes características:

El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de orden, división y excusión y pagadero al primer requerimiento del  Ayuntamiento de Villava

El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Villava resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del aval.

C.- Mediante contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente órgano de contratación. Dicha garantía surtirá efectos hasta que el Ayuntamiento de Villava autorice expresamente su cancelación y devolución.

Tanto el documento de aval bancario como el de seguro de caución deberán presentarse debidamente bastanteados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Villava.

Esta garantía provisional será devuelta a los que no resulten adjudicatarios una vez se produzca la propuesta de adjudicación definitiva del contrato, quedando retenida para el adjudicatario hasta la constitución de la garantía definitiva.

SOBRE Nª 2  “Documentación Técnica”


 Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. 
En particular deberá incluirse la documentación que el licitador estime necesaria para que la Mesa de Contratación pueda conocer y valorar su propuesta. En concreto, y con carácter no exhaustivo ni excluyente, deberán tratarse los siguientes aspectos:

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9.ª del presente Pliego, excepto el de la oferta económica.


En concreto, y con carácter no exhaustivo, deberán tratarse los siguientes aspectos:


a) Informe del concimiento y  análisis del proyecto, indicando en su caso , los errores detectados tanto gráficos como de medición o descriptivos. comentarios, sugerencias y disposiciones acerca de los diversos sistemas medición o descriptivos.

b) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos constructivos a emplear, personal, proveedores, maquinaria, etc. Problemática de ejecución que pueda suscitar la obra.

c) Tratamiento de las afecciones. Soluciones.


d) Situación propuesta para las zonas de acopios y casetas de obra. Accesos y circulaciones peatonales y rodadas.

f)  Organigrama del contratista para la realización de las obras, personal adscrito con titulación y/o capacitación profesional.


g)  Planning de obra, A partir de la descripción de las obras proyectadas que recoge el proyecto: Fases, proceso y desarrollo del conjunto de la obra para el cumplimiento del plazo máximo de ejecución previsto en el pliego de condiciones, desglose de la inversión por semanas con referencia al importe de la licitación.

i) Garantías ofrecidas, que superen las del pliego (tres años). 


k) Introducción de criterios medioambientales y de sostenibilidad en la ejecución de las obras y de correcta gestión de los residuos. 

l) Introducción de criterios de género,

En general, todas las observaciones posibles cuyo objeto sea la mejor consecución y puesta en obra conforme a las normas de buena construcción.

f) Plan de Atención durante el plazo de garantía, para atender las incidencias o ajustes que se puedan requerir en la instalación, especificando: Organización, estructura de los equipos, sistema de contacto con la Administración, tiempos de respuesta, clasificación de las incidencias, etc. 

Este Servicio tendrá carácter contractual, y será vinculante  para el adjudicatario, detrayéndose en su caso el importe de éste de la garantía definitiva.

SOBRE Nº 3. 

· Contendrá la oferta económica Se presentará conforme al modelo que figura en el ANEXO 2. No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto señalado en la cláusula 2  del presente Pliego.
· Plazo de ejecución de las obras, indicado en días naturales.

Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en el anuncio de la licitación.


Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 


Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Mesa de Contratación estime fundamental para considerar la oferta. En casos de no correspondencia, prevalecerán las cantidades en letra respecto de las cifras. 


Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES  Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de la documentación contenida en el SOBRE Nº 1 calificándola, valorando la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación presentada o se considerase incompleta, se comunicará por correo electrónico este hecho concediéndose un plazo de cinco días naturales para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.
 Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de el SOBRE Nº 2 de los licitadores admitidos, documentación que será estudiada con el fin de otorgar los puntos conforme a los criterios de adjudicación. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción se podrán solicitar aclaraciones complementarias. Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del  SOBRE Nº 3 (que deberán contener  la oferta económica,) con anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración efectuada por la Administración a la documentación contendida en el sobre nº 2 . 
Si existiera alguna oferta anormalmente baja se estará  en primer lugar a lo dispuesto en el presente  pliego y en lo no previsto, en el  art. 91 de la Ley Foral de 6/2006 de Contratos Públicos.
 La Mesa de contratación efectuará propuesta de adjudicación en favor de la empresa que  obtenga la mayor puntación entre las admitidas,  sin atender  exclusivamente el valor económico de la misma, y sin perjuicio del derecho a declarar desierta la licitación que deberá ser debidamente motivado

 10.  PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que la mesa de contratación o la unidad gestora del contrato, en su caso, le notifiquen tal circunstancia.

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Públicos.
Los documentos exigidos son los siguientes: 

1.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

2.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos

3.- Obligaciones Tributarias:

3.1 Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

3.2 Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a dos meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

4 .- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a dos meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

5.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

6.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional.

· La solvencia económica y financiera para la ejecución de este contrato podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios: 

· Declaraciones formuladas por entidades financieras 

· La presentación de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la publicación de los mismos sea obligatoria en la legislación del país en el que el candidato o licitador esté establecido. 

· Una declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador.

· Por medio de cualquier otro documento que la entidad contratante y el Ayuntamiento consideren adecuados.

· La capacidad técnica y profesional de los contratistas deberá acreditarse por los medios siguientes:

· Justificación de haber realizado durante los últimos 5 años, en debidas condiciones, al menos 3 obras similares a la que es objeto de este pliego, todas con importe igual o superior al importe de ésta. Se adjuntarán los correspondientes certificados de buena ejecución
· Declaración de todo el personal que pertenece en la actualidad a su estructura, con indicación de su cualificación técnica, que aportará la empresa para la ejecución del contrato. 

· Declaración que indique la plantilla media anual de la empresa y la descripción del personal directivo durante los tres últimos años. 

· Declaración sobre los medios, programas y equipos técnicos e informáticos que dispondrá el licitador para al ejecución del presente contrato
7.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

8.- Garantía definitiva conforme a lo señalado en la cláusula duodécima.
11. ADJUDICACIÓN 

Se efectuará propuesta de adjudicación en favor de la proposición que mayor puntuación obtenga, según los criterios expuestos en el Pliego. El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato a la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente el valor económico de la misma, y sin perjuicio del derecho a declarar desierta la licitación que deberá ser debidamente motivado. 

El sobre Nº 1 de documentación administrativa de los licitadores que no resulten adjudicatarios podrá ser recogido por las mismas en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación de la adjudicación a éstas. Quienes en el plazo señalado no retirasen su documentación, se entenderá que renuncian a su recuperación decayendo, por tanto, su derecho a ello, y procediendo el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia a su destrucción y posterior reciclaje, para lo que no se requerirá comunicación previa.
12.- GARANTÍA PROVISIONAL, DEFINITIVA Y REAJUSTE DE LA MISMA 

Para concurrir a la licitación  se exige garantía provisional del 2% del importe del contrato en la forma señalada en la clausula octava.

El adjudicatario, dentro de los QUINCE DÍAS NATURALES siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación, deberá presentar una garantía definitiva por el importe correspondiente al 4% del precio de adjudicación del presente contrato, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 95.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

La garantía habrá de constituirse en alguna de las siguientes formas: 

a) En metálico, en valores públicos o privados avalados por el Estado, Comunidad Autónoma, por la Administración contratante o por alguna de las entidades relacionadas en la letra siguiente, con sujeción, en cada caso, a las condiciones que puedan reglamentariamente establecerse. 

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar en España. 

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, en la forma y condiciones reglamentarias. 

El depósito en metálico se efectuará en Depositaria Municipal. 

En el caso de emplear aval bancario, éste lo será con responsabilidad solidaria y con renuncia expresa al beneficio de excusión al que se refiere la Ley 525 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales de Contratistas o entidades Aseguradoras, habrá de acreditarse documentalmente que la Entidad que otorga el Aval está legalmente capacitada para garantizar con eficacia Contratos del Estado. 

En el caso de utilizarse contrato de seguro de caución con entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de caución, serán requisitos imprescindibles la inclusión en la póliza de los siguientes requisitos y condiciones: 

a. Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. 

b. La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

c. El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales de Contratistas o Entidades aseguradoras habrá de acreditarse documentalmente que la Entidad que otorga el aval está legalmente capacitada para garantizar con eficacia contratos del Estado y que la misma se haya reconocido expresamente por el Gobierno de Navarra. 

12. CONTRATO 

El contrato se formalizará, atendiendo a las previsiones de la Ley Foral de Administración Local en documento administrativo. A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación en el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la adjudicación. 

1. En su caso, escritura pública de formalización de la unión de empresas constituidas temporalmente para licitar conjuntamente, si la obra resultase adjudicada a alguna de dichas uniones. 

2. Justificante de haber prestado la garantía definitiva a que hace referencia el presente Pliego. 

3. Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. Dicho Plan deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las obras. 

4. El adjudicatario estará obligado a contratar una póliza de seguro con las coberturas mínimas y particulares suficientes para cubrir adecuadamente los riesgos de la obra, figurando como asegurados el propio contratista, los subcontratistas que participan en la Obra, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y el Director Facultativo; la cobertura temporal será al menos de un 20 % adicional al plazo ofertado de ejecución de la obra. 


En todo caso, será preciso acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que firme el contrato sea distinta de la que presentó la oferta económica, de producirse esta circunstancia. 

13. INICIO DE LAS OBRAS 
Con carácter previo al inicio de las obras se procederá, a llevar a cabo sobre el terreno las comprobaciones del replanteo de la obra, debiendo asistir el contratista al levantamiento del acta que se extenderá antes de quince días desde la notificación de la adjudicación.

El plazo de ejecución se computará, en todo caso, a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.


De forma previa al inicio de las obras, el contratista deberá ajustar el planning de obra detallado en su memoria técnica a la reducción del plazo de ejecución de las obras que, en su caso, hubiera podido introducir. Este planning ajustado se entregará al ayuntamiento y a la Dirección técnica y servirá de base para el seguimiento de las obras y el control de los plazos parciales y totales. No obstante, el Ayuntamiento - por medio de la dirección facultativa – podrá introducir modificaciones o exigir el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

14. EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS 

La contrata comprende las obras señaladas en el proyecto. Los trabajos se ejecutarán con arreglo al proyecto y sus  Prescripciones Técnicas a este pliego, al planning de obra - ajustado por el contratista a las fechas concretas de ejecución - y a las instrucciones que en cualquier momento pueda dictar la Dirección Facultativa de la obra.

 Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administración y el contratista serán tramitadas y resueltas por la primera a la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras. 

15. RECUSACIÓN O AMPLIACIÓN DEL PERSONAL 

El contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 

16. CONSIDERACIONES DE INTERÉS A TENER EN CUENTA POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberá plantear y resolver las distintas problemáticas que se presenten en la ejecución de las obras; de forma meramente enunciativa, se señalan las siguientes: 
· Deberá adoptar las medidas que en su caso le puedan ser indicadas desde la dirección, técnica, en cuanto a afecciones existentes en la zona de actuación al inicio de cada una de las distintas fases de obras. La disposición de personal destinado a señalizar, si fuera solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulación, deberá ser a cargo del contratista. 

· Las obras deberán realizarse permitiendo en todo momento el normal funcionamiento de la actividad del resto de Instalaciones Deportivas de MARTIKET; reduciendo al máximo las afecciones a los usuario rodado y los riesgos; cuidando especialmente los accesos a la zona de vestuarios; y En ningún momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga de la misma impedirá el movimiento y accesos de los usuarios al resto de las Instalaciones Deportivas Municipales.  

· Deberá prestarse especial cuidado con los elementos de protección y vallas de seguridad, dado que la obra se va a desarrollar en una zona con movimiento peatonal  y con presencia de menores en las inmediaciones. 
17. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MATERIALES QUE SE RETIRAN

Con carácter previo a la instalación, colocación o empleo de los materiales, deberá el contratista mostrarlos a la Dirección Facultativa y al Ayuntamiento para su aprobación, o recabar previamente de éstos la información necesaria sobre la calidad de los materiales a emplear.

18. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la obra y materiales hayan sido examinados o reconocidos por la Dirección Facultativa de la obra. Advertida en la obra errores o vicios en la ejecución, no adecuación al proyecto o a las calidades requeridas, el contratista deberá demoler la obra así ejecutada y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección Facultativa de la obra corriendo con los gastos de estas operaciones. 

19. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Al acto de recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración y en representación de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista o su representante, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado por la Administración y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo de veinte días naturales para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento con cargo al contratista. Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación aplicable. Con independencia de la imposición o no de penalidades si al proceder a recibir las obras estas no se encuentran en buen estado se prorrogará el plazo de garantía sin coste para el Ayuntamiento y con obligación de conservar y reparar todas las obras por el tiempo que medie entre la recepción con deficiencias a subsanar y la suscripción nuevo acta en que conste que todas las obras están en condiciones de ser recibidas. Ello supone además de una consecuencia lógica del cumplimiento parcial una penalidad de vencimiento objetivo, no debiendo mediar más audiencia que la propia existente en el momento de la suscripción del acta de recepción con deficiencias a subsanar. El contratista deberá facilitar durante el plazo de garantía el trato con la propiedad ofreciendo una respuesta inmediata a los requerimientos municipales de forma verbal e incluso material – contestación escritos, entrega documentación (planos,....), designando una persona a este fin. De no señalarse nada se entenderá que el representante ante el Ayuntamiento por parte del contratista coincidirá con el suscribiente de la proposición. El contratista entregará las obras en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita su comienzo de utilización, sin que pueda recibirse la obra incumpliéndose este requisito. Los gastos que de ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden repercutidos en las unidades de obra. 

20. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
No tendrá derecho el contratista a reclamación alguna si las unidades de obra ejecutada resultan en mayor o menor número que las consignadas en presupuesto, abonándose las que arroje la medición a los precios del presupuesto, con la variación aceptada en su oferta. 

21. ABONO DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN 

Las obras se abonarán en certificaciones mensuales extendidas por la dirección de obra, en concepto de pagos a buena cuenta de la liquidación final y que se deducirán de ésta. El pago de cada certificación se realizará en un plazo no superior a treinta días naturales contados desde la expedición de la certificación de obra. Antes de proceder al abono de la liquidación final, la empresa constructora deberá suscribir la misma, considerándose que, desde ese momento, renuncia a toda acción para reclamar otros derechos que le hubieran podido corresponder durante el plazo de ejecución de las obras. 

22. REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. No habrá lugar a ninguna revisión de precios, dado el plazo en que ha de ejecutarse la obra y los caracteres de ésta, por lo que los licitadores deberán tener especialmente en cuenta esta circunstancia en la licitación y en la posterior ejecución contractual, no teniendo derecho alguno a formular reclamación de revisión de precios o cualesquiera otra con distinta denominación y la misma finalidad. 

23. PLAZO DE GARANTÍA 

Salvo en el caso de que el contratista ofertase un mayor plazo de garantía, el plazo de la misma será de TRES AÑOS a contar desde la recepción de las obras. Durante el plazo de garantía, el contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Efectuado un requerimiento de subsanación de defectos en fase de garantía de las obras éste deberá ser cumplido de forma exacta e inmediata pudiendo en otro caso, y sin mayor intimación, pudiendo en otro caso éste Ayuntamiento proceder a la ejecución directa de las mismas con cargo al adjudicatario, pudiendo exigir provisionalmente de aquel la cantidad a cuenta prevista para la ejecución de las obras procedentes con cargo a la garantía, por compensación o incluso por apremio sobre el patrimonio en caso de impago. Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta del contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Dirección Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos advertidos, se hará por el Ayuntamiento con cargo a la garantía prestada; y si ésta no resultase suficiente, con los bienes del contratista. Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Las reglas que regirán la resolución del contrato serán las recogidas en los artículos 121 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

25. DAÑOS A PERSONAS, INSTALACIONES O BIENES. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

El contratista será responsable de todos los daños, directos e indirectos, que con motivo de las obras se causen a las personas o en instalaciones, edificios o bienes de cualquier clase, tanto de particulares como públicas. 

Consecuencia de lo anterior, todos los daños o perjuicios que se causen al Ayuntamiento como consecuencia de la ejecución del contrato, serán responsabilidad del contratista. 

Por tratarse de una obra subvencionada, el contratista  responderá de los perjuicios que se deriven para el ayuntamiento por la pérdida de la subvención como consecuencia del incumplimiento de los plazos de ejecución; en este caso el importe de la indemnización se corresponderá con el de la subvención concedida.  

Debe hacerse especial referencia también, a la necesidad de indemnización de los daños producidos en su caso en edificios públicos o privados, siendo prioritario el pago y diligencia en mayor medida si cabe que en el resto de supuestos. El contratista responderá del cumplimiento del contrato con la garantía prestada, con la obra ejecutada y no percibida, con los materiales acopiados y, si llega el caso, con sus bienes. Todo lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. De otro lado, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicio s en los términos previstos en la legislación vigente. 

26. PENALIDADES 

  Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podrá imponer las sanciones que correspondan. 

 A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar a la incoación, por el Órgano de Contratación, del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo a su resolución, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en la ejecución del contrato. 
 
Las Faltas por incumplimiento de plazos parciales o total,  Se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos
27. CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS. CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE DISPOSICIONES LEGALES. 

El contratista queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios, seguros, etc., correspondan o hayan sido provocados por la contrata, incluso el impuesto sobre el valor añadido, sin perjuicio de la repercusión de éste conforme a las normas dictadas por el Gobierno de Navarra. La empresa constructora se compromete a cumplir la normativa relativa a seguros obligatorios, contratos y accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad y demás disposiciones de carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, tanto si se trata de disposiciones del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, legislación local, legislación básica del Estado o Directivas Comunitarias. 

28. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO  E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 

El Órgano de Contratación ostenta entre otras las prerrogativas recogidas en los artículos 32.2, y 100 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

29. RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En lo no previsto en este condicionado será de aplicación la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y demás normativa aplicable. 

30. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones del pliego serán resueltas en primer término por el Órgano de Contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: 

· Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia que adjudique la presente licitación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

· Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

· Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Sangüesa en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

Villava-Atarrabia, julio 2017.
ANEXO Nº 1

INSTANCIA DE ADMISIÓN A LA LICITACIÓN

Don/Doña ______________________________, mayor de edad, provisto de D.N.I. núm. ______________, con domicilio a efecto de notificaciones en______________________ calle_____________________________ nº_____, en representación (si procede) de ___________________________________________ con domicilio en _____________ calle____________________________________ nº _____, NIF ________________ teléfono______________ Fax______________ E-mail____________________________

bajo su responsabilidad 

DECLARA:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, el licitador que suscribe/en cuyo nombre suscribo,  cumple las condiciones exigidas para contratar por los artículos contenidos en el Título Preliminar, capítulo II, Sección 1ª de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, el artículo 54.1 de la citada Ley Foral y con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley Foral 6/90, de la Administración Local de Navarra, así como con el Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.
2. Que consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar las notificaciones correspondientes, en la dirección electrónica ______________________________________.
3. Que enterado de la convocatoria para adjudicar mediante procedimiento abierto, del CONTRATO DE OBRAS que tiene por objeto las   “OBRAS DE REMODELACION DE  VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIN PUY 3,4º DCHA. DE VILLAVA-ATARRABIA”
4. Me comprometo  a realizarlo con estricta sujeción al proyecto con todos los documentos que lo integran y al pliego de condiciones económico - administrativas los cuales acepto íntegramente sin salvedad alguna.

5. Que, a los efectos de admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato, acompaña a esta instancia la siguiente documentación:

· Sobre Nº 1 

· Sobre Nº 2 

· Sobre Nº 3 

Por lo expuesto,


SOLICITA: 
6. Que, teniendo por presentada esta instancia y los documentos que se acompañan a la misma, sea admitido/a al procedimiento abierto convocado para adjudicar el CONTRATO DE OBRAS que tiene por objeto las “OBRAS DE REMODELACIÓN DE  VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIN PUY 3,4º DCHA. DE VILLAVA-ATARRABIA”
En _________________ a _____ de ________ de 2017.

FECHA, FIRMA Y SELLO
MODELO DE OFERTA ECONOMICA (Anexo 2)
7. Don/Doña ______________________________, mayor de edad, provisto de D.N.I. núm. ______________, con domicilio a efecto de notificaciones en______________________ calle_____________________________ nº_____, en representación (si procede) de ___________________________________________ con domicilio en _____________ calle____________________________________ nº _____, NIF ________________ ____________________________________________ _______ participo en el procedimiento abierto, para la adjudicación del CONTRATO DE OBRAS que tiene por objeto las ““OBRAS DE REMODELACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIN PUY 3,4º DCHA. DE VILLAVA-ATARRABIA”, comprometiéndome a ejecutarlas con estricta sujeción al proyecto, presupuesto y al resto de documentos que lo integran así como al  pliego de condiciones económico - administrativas, los cuales conozco y acepto íntegramente, en la cantidad de ____________________________________________________________EUROS (_____________€) , más el 21% de IVA____________________________________________________EUROS (_____________€),  lo que hace un precio total de ______________________________
__________________________EUROS  (_____________€) y % de baja sobre el precio de licitación del ________________, Y EN EL PLAZO DE EJECUCION DE _______________________DIAS 
En ________________ a _____ de________ de 2017,

FECHA, FIRMA Y SELLO 
