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En Villafranca a   quince de marzo de dos mil dieciocho,  siendo las 10,45 horas, la Unidad Gestora de contrato, formado por los siguientes miembros:

Asistentes:

Dña. Delia Linzoain Pinillos, presidente

D. Juan Manuel Fernández Reyero, vocal por videoconferencia
Dña. Francesca Ferrer Gea, secretaria

No asistentes

D. Vicente Busto Aizpun, interventor.

Dña. M. Carmen Segura Moreno, vocal
Asistidos por d. Gelasio Fernández Morales, arquitecto municipal.

Se procede a comprobar  que se han cumplimentados los requerimientos del acta del día 2 de marzo.

	Empresa
	
	

	Concovial Aglomerado SL
	completo
	

	Excavaciones Muñoz SAU
	Relación obras 2015 y 2017
	Certificados de buena ejecución de los años 2015 y 2017

	Ismael Andrés SA
	Relación de obras año 2016 y 2017 
	Certificados de buena ejecución de dichos años 2016 y 2017

	Asfaltos biurrun SA
	completo
	

	Construcciones Boreste SA
	Relación de obras   año 2013
	Certificado de buena ejecución año 2013

	Asfaltia SL
	
	Certificados de buena ejecución 2013 y 2017


Las empresas han cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento, señalando la empresa Excavaciones Muñoz  que durante los años 2015 y 2017 no realizaron obras de pavimentación.

Son admitidos todos los licitadores.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre B, documentación técnica, con el siguiente resultado

	Empresa
	plazo
	Programación

	Concovial Aglomerado SL
	12 días naturales
	Realiza el fresado de todas las calles y luego el asfaltado de todas las calles, no se acepta la programación por tener que estar una semana todas las calles afectadas con el asfalto levantado por la molestia que ello supone. Se le requiere para que  haga una programación de fresado y asfaltado de calle por calle y que reajuste, si cabe, el plazo de ejecución. 

	Excavaciones Muñoz SAU
	20 días naturales
	correcta

	Ismael Andrés SA
	24 días naturales
	correcta

	Asfaltos biurrun SA
	Que especifique los días naturales totales
	correcto

	Construcciones Boreste SA
	30 días naturales
	correcto

	Asfaltia SL
	12 días naturales
	correcto


Seguidamente se procede a la apertura del sobre C,oferta económica

	Empresa
	Oferta económica € sin IVA

	Concovial Aglomerado SL
	96.094,43

	Excavaciones Muñoz SAU
	109.982,52

	Ismael Andrés SA
	102.372,64

	Asfaltos biurrun SA
	93.677,40

	Construcciones Boreste SA
	109.371,53

	Asfaltia SL
	108.282,80


Dado que los parámetros de la negociación pueden modificar el precio, se acuerda que se inicie la negociación sin proceder previamente a la puntuación de las propuestas que se realizará con  posterioridad.

Se acuerda que se realice una única ronda de negociación que versará sobre los siguientes parámetros:

1.-  Número de operarios a pie de obra…..5 puntos

2.- Conexiones  y enlaces por pavimentaciones existentes expresado en m2 de superficie……….15 puntos

3.- procedimiento para el  tratamiento y reutilización de los residuos y su aprovechamiento por el Ayuntamiento…..15 puntos

4.- Número de empleados fijos en plantilla en relación con el  total….5 puntos

5.- Si la empresa cuenta con un plan de igualdad de género y  su aportación … 5 puntos.

Las empresas deberán de aportar  la documentación y  su oferta económica definitiva teniendo en cuenta estas cuestiones de la negociación  dentro del plazo de QUINCE DIAS mediante correo electrónico: secretaria@villafranca.es 

Visto todo ello, se levanta la sesión siendo las 11, 45 horas del día indicado, de lo que yo, la secretaria, doy fe
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