PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
 “FASE 2 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS 1ª Y 2ª E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CÍVICO DE OBANOS”

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICADO DEL ARTÍCULO 80 LFCP

DILIGENCIA


La pongo yo, el Secretario para hacer constar que el presente pliego de condiciones ha sido aprobado por acuerdo plenario de fecha


Obanos a.

El Secretario

HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRA: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
PROYECTO: “FASE 2 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS 1ª Y 2ª E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CÍVICO DE OBANOS”.

PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICADO
	CÓDIGOS CPV:
	45000000, obras de restauración y reparaciones corrientes

	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
	Pleno del Ayuntamiento de Obanos

	NORMATIVA DE APLICACIÓN:
	Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos

	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
	SIMPIFICADO, ex artículo 80 de la LF 2/2018

	TIPO DE CONTRATO:
	ADMINISTRATIVO TÍPICO DE OBRA.

	BREVE DESCRIPCIÓN:
	Instalación ascensor, repartición salas edificio multiusos propiedad municipal

	GARANTÍA LICITACION:
	No se precisa

	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  (IVA excluido)
	101.105,52 €

	PRECIO BASE DE LICITACIÓN  (IVA incluido)
	122.337,68 €

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	4 meses

	GARANTÍA DEFINITIVA
	4% Adjudicación

	FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN OFERTAS

Lugar: Ayuntamiento de Obanos
	13 Horas del día 19 de junio de 2018

	APERTURA DE OFERTAS
Lugar: Ayuntamiento de Obanos

	Se comunicará, por correo electrónico,  FILLIN "FECHA DE APERTURA DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT 

 FILLIN "HORA DE APERTURA DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT  FILLIN "HORA DE APERTURA DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT a los licitadores ofertantes con al menos tres días de antelación.



	CRITERIOS DE SELECCIÓN
	Calidad Precio: Evaluación Automática mediante fórmula matemática


Obanos, mayo 2018
1. OBJETO 

Es objeto del contrato la ejecución de las obras definidas en proyecto redactado por arquitectos superiores Doña Rosa y Don Francisco Francés Olloqui y lleva por título “FASE 2 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS 1ª Y 2ª E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CÍVICO DE OBANOS”
2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO


El presupuesto de base de licitación asciende a 122.337,68 € (IVA incluido). 


El valor estimado se ha evaluado en CIENTO UN MIL CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS,  que, incrementados en el 21% del Tipo General del Impuesto de valor añadido que supone la cantidad de VIENTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DICIESÉIS CÉNTIMOS, hace un precio BASE DE LICITACIÓN de DE CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (122.337,68 EUROS) I.V.A. incluido.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras es de 1 mes. No será admitida ninguna oferta en la que se supere el mismo. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y LA UNIDAD GESTORA   

El órgano de contratación es el PLENO del Ayuntamiento de Obanos y la Unidad Gestora estará formada por los siguientes miembros:
· Presidente: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Obanos Don Juan Ignacio Elorz Torrecilla. Sustituto: La 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Obanos Doña María Aránzazu Hernández
· Vocal: Concejal del Ayuntamiento de Obanos Don Joseba Osés Ardaiz. Sustituto: Concejal a designar por el Alcalde.

· Vocal: Concejal del Ayuntamiento de Obanos Don José María Zabalegui Jaurrieta. Sustituto: Concejal a designar por el Alcalde.
· Vocal Técnico: Don Francisco Frances Olloqui
· Secretario: Don José María Azanza Ruiz de Erenchun, Secretario del Ayuntamiento de Obanos
· Interventora: Doña Marta Ozcoidi Iribarren, Interventor del Ayuntamiento de Obanos
5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD

De acuerdo con lo establecido por el artículo 80 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el Procedimiento simplificado, seleccionando la mejor oferta calidad-precio mediante criterios automáticos, entre las previamente invitadas a la licitación, sin que el número de invitadas sea inferior a cinco empresas o profesionales capacitados.

A tal efecto el Ayuntamiento de Obanos, previa resolución de Alcaldía determinando las empresas a invitar, solicitará, al menos, cinco ofertas.

6. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se desarrollará como sigue:


- Por el Alcalde Presidente se solicitará ofertas al menos a 5 empresas o profesionales que a su juicio puedan ejecutar el contrato. Si no fuera posible la solicitud a cinco empresas o profesionales, se justificarán los motivos y se señalará el criterio utilizado para elegir a las empresas y profesionales invitados.


- Para presentación de ofertas se cursarán las invitaciones simultáneas por correo electrónico a las empresas capacitadas e irán acompañadas del correspondiente enlace electrónico para la inmediata disposición de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas y proyecto de obras aprobado.

- El plazo mínimo de presentación de ofertas no será inferior a QUINCE días naturales a contar desde el envío de la notificación a la dirección electrónica de las empresas o profesiones a quienes se invite a la licitación.


- Las ofertas, no precisan ir acompañadas de la acreditación de solvencia por las personas licitadoras ni de constitución de garantía provisional 


- Para el caso de que el órgano de contratación no obtuviera al menos dos de las ofertas solicitadas, deberá intentarse obtener una oferta adicional. Si no lo consiguiera o entendiera imposible cursar una nueva invitación o invitaciones, deberá justificar los motivos.


- La presentación de la oferta SÍ exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; compromisos a que se refiere el artículo 10 del presente pliego.
 
Finalizado el plazo de presentación de ofertas se comunicará a los licitadores presentados la fecha y hora del acto público de apertura de la plica que contiene la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.


- Tras dicho acto público, la unidad gestora o la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la mejor oferta, con indicación en su caso de las ofertas excluidas por no cumplir los requerimientos del pliego, la evaluación y clasificación de las ofertas admitidas.


- El órgano de contratación resolverá motivadamente la adjudicación y notificará a los licitadores. Esta adjudicación no adquiere eficacia hasta transcurridos diez días, plazo en que de conformidad con el 121 los licitadores podrán interponer la correspondiente reclamación especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.


- Se Publicará la adjudicación en el Portal de contratación en cumplimiento de lo dispuesto por el 102 y con los requisititos señalados en el 88.2,e) de la LFCP. 


- Se requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios personales o materiales suficientes que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para algún candidato en detrimento de otros. 

En cualquier momento del procedimiento, la Unidad Gestora puede requerir a las empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación se dejará constancia en el expediente

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro del Ayuntamiento de Obanos en el plazo establecido en la invitación.

Podrán enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido, en cuyo caso el interesado deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío, remitiendo en el mismo día por correo electrónico a la dirección obanos@mancomunidad-valdizarbe.es el resguardo correspondiente. No obstante, transcurridos DOS días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

Los licitadores deberán presentar 2 SOBRES cerrados, indicando en cada uno de ellos el nombre de la obra y la identificación de la empresa, y conteniendo cada uno de ellos la documentación que a continuación se refleja:

SOBRE 1:
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Declaración responsable del licitador, conforme al ANEXO II y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de ser empresas que concurran conjuntamente deberá incluirse una declaración por cada una de ellas.

SOBRE 2:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
Se incluirá PROPOSICIÓN ECONÓMICA en la que se haga constar la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la obra,  asimismo se determinará el PLAZO DE GARANTÍA ofertado por años completos.
Dichas proposiciones deberán ajustarse a la redacción que figura, como modelo, en el ANEXO I de este pliego.  En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas

Las ofertas tendrán un plazo de vigencia de DOS MESES a contar desde el momento de apertura de las ofertas presentadas. Trascurrido dicho plazo sin que el órgano de contratación haya adjudicado el contrato, los licitadores podrán retirar su oferta sin penalidad alguna.
8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Para la adjudicación del procedimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones:

A.
Plazo de garantía 
 hasta 10 puntos

D.
Oferta económica
hasta 50 puntos

La puntuación se considerará con cuatro decimales.

1.
Plazo de garantía  (de 0 a 10 ptos) 
Se establece un plazo mínimo de garantía de 3 años frente a cualquier reclamación por defecto de la calidad de los materiales y/o de su puesta en obra por causas no atribuibles a un mal uso de las instalaciones.   

Se valorará con cinco puntos  cada año suplementario de garantía hasta un máximo de CINCO años (3+2 años). 

El plazo de garantía propuesto se presentará conforme a la redacción del ANEXO I.  

2.
Oferta económica (de 0 a 50ptos)

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe de licitación.

La proposición económica más baja obtendrá 50 puntos, aplicándose a las restantes una reducción de puntos en la misma proporción en que superen a dicha propuesta. De obtenerse puntuaciones negativas se transformarán en 0. 

Valoración = 50 x (2-(O/Ob))

O:   Oferta económica a valorar

Ob: Oferta económica más baja

La puntuación se considerará con CUATRO decimales. En caso de empate en la puntuación se aplicará lo previsto en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Toda la información presentada por los licitadores y los compromisos contraídos en la oferta tendrá, a criterio del Ayuntamiento de Obanos, carácter vinculante para el desarrollo de la obra. 

9. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas cuyo importe sea inferior en 30 puntos porcentuales al valor estimado del contrato, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en por el artículo 98 LFCP respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha oferta.
10. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
La propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto, que en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación deberá presentar los siguientes documentos:

a)
Documentación acreditativa de la personalidad:

• 
Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

•
Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

• 
Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.

• 
De conformidad con el D.F. 236/2007 de 5 de noviembre, por el que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación.

b)
Obligaciones tributarias.


Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.


Certificado expedido por la Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal que refleje el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El certificado deberá haber sido expedido con una antelación máxima de 6 meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

c)
Certificado expedido por la Seguridad Social que refleje el cumplimiento íntegro de las obligaciones de ingreso de las correspondientes cuotas. El certificado deberá haber sido expedido con una antelación máxima de 6 meses a  la fecha de formalización del contrato.

d)
Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e)
Justificación de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción  y demolición (RCD), en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición no superen 50 m³.

f)
Informe de solvencia económica emitido por instituciones financieras, en el que tras valorar los principales datos económicos de la empresa, se concluya que la misma tiene un nivel de solvencia económica suficiente para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.
El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.
11. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER  SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL, DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LINGÜÍSTICAS.
Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
Tendrá carácter de condición especial de ejecución, a cumplir por el adjudicatario, la exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión, recaigan en personas perceptoras de renta mínima de inserción, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, Reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.
Asimismo en la ejecución del contrato se dará cumplimiento a Condiciones lingüísticas y a tal efecto los rótulos, avisos, señalizaciones y otras comunicaciones de carácter general se realizarán en las dos lenguas oficiales; euskera y castellano. 
El incumplimiento por parte del contratista de estas cláusulas sociales,  medioambientales y de igualdad de género será causa de resolución del contrato  conforme al procedimiento y efectos determinados en los artículos 160 y 161 de la LFCP.
12. PREVENCIONES LEGALES.

En cumplimiento y aplicación de lo dispuesto por el artículo 66.3 de la LFCP se incorporan las siguientes prevenciones o advertencias:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.


b) Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

13. SEGUROS XE "14. SEGUROS"  

El adjudicatario dispondrá en cada momento y justificará con los correspondientes Certificados de las compañías aseguradoras que correspondan, la suscripción y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación se señalan: 

· Certificado de seguro en vigor emitido por la compañía aseguradora

· Copia del recibo acreditativo del pago del seguro del período de seguro en curso. Asimismo el contratista deberá presentar al vencimiento del período en curso y hasta la finalización del contrato adjudicado copias de los sucesivos recibos. 
La cobertura del adjudicatario deberá cubrir a sus subcontratas o presentar éstas los mismos justificantes exigidos al adjudicatario.


Seguros mínimos requeridos:  

· Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y límites mínimos: 

· Responsabilidad Civil Explotación: Límite de indemnización 150.000 Euros.

· Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). 

· Responsabilidad Civil Post – trabajos: Límite de indemnización 150.000 Euros.

· Responsabilidad Profesional 

· Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Colindantes y Preexistentes. 

· Seguros obligatorios por Convenio Colectivo 

· Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos. 
14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO XE "15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO" 
Transcurridos los 10 días naturales de suspensión de eficacia de la adjudicación contados desde la fecha de remisión de su notificación, y en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, se formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica en la cláusula 10 del presente pliego acompañada de la siguiente:
· Constituir a disposición del Ayuntamiento de Obanos una GARANTÍA DEFINITIVA por importe del 4% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido), que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art.  70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.   
· Presentar certificado expedido por la compañía aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad civil detallados en la Base 13 del presente pliego, (conforme al ANEXO III), y copia de la póliza y del recibo de pago vigente. 

15. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA XE "18. 
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA" 
Como representante del contratista a todos los efectos se constituirá el Jefe de obra.  Dicho Jefe de obra será el designado por el contratista en su proposición, salvo disposición en contra por parte del Ayuntamiento de Obanos y no podrá ser sustituido sin la aprobación expresa del propio Ayuntamiento de Obanos y en cualquier caso por  persona de igual o superior titulación, formación y experiencia. El jefe de obra deberá tener la titulación indicada en los criterios de solvencia.  Deberá resi​dir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin poner​lo en conocimiento del director del contrato de ejecución de obra, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien además deberá contar con la aprobación del director. Con anterioridad al inicio de la obra el contratista deberá comunicar el domicilio de su representante. 

El representante del contratista tendrá capacidad suficiente para:

· Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

· Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.

· Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.

16. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO XE "19. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO" 
Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en un plazo máximo de cinco días (salvo en los casos en que el Ayuntamiento de Obanos por causa justificada establezca el plazo concreto), por el director del contrato de ejecución de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobación.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento de contrato.

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

17. SEGURIDAD Y SALUD XE "20. SEGURIDAD Y SALUD" 
17.1
Seguros

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas.  En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de aplicación, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigir responsabilidad alguna al Ayuntamiento de Obanos o la Dirección del contrato de ejecución de obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras.

17.2
Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995.  El contratista nombrará un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra.

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

17.3
Plan de seguridad y salud 

No podrá iniciarse los trabajos sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, o en caso de obras sin proyecto del informe favorable de la evaluación específica de riesgos.  A  tal efecto y con antelación suficiente el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud o Evaluación específica de Riesgos, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su informe y en caso de que proceda,  su aprobación por el Ayuntamiento de Obanos. La propiedad comunicará explícitamente dicha aprobación. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe favorable y aprobación explícita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobación explícita por parte del Ayuntamiento de Obanos.

El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.

18. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN XE "21. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN" 
La empresa contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, según lo especificado en el Real Decreto 105/2008 y  D.F. 23/2011,  y  basándose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto o Memoria valorada. Igualmente se atendrá  a cuantas obligaciones se derivan de la legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra al respecto. 

El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y  D.F. 23/2011, realizando una estimación detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificación de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, relación de las medidas de separación, reutilización, valorización y/o eliminación con la cuantificación de los residuos a tratar con cada medida e identificación de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestión de los residuos.

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con antelación suficiente al inicio de los trabajos para su valoración y aceptación explicita. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptación explícita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptación documentada de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

El documento deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, si así lo estimase necesario.

19. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendrá actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberán ser aprobadas por la Dirección del contrato.   

20. INICIACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN XE "23. 
INICIACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN" 
El acta de replanteo de la obra se realizará en el plazo de DIEZ días a contar del siguiente al de formalización del contrato.

El día siguiente al de la de firma del acta de comprobación del replanteo, se considera a todos los efectos como la fecha de inicio de los trabajos de ejecución de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo máximo para la ejecución de las mismas, salvo en el caso de que el contratista presentase observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto en cuyo caso el director de la obra decidirá si procede su inicio estando el contratista obligado a iniciarlas.

21. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN XE "24. 
RETRASOS EN LA EJECUCIÓN" 
El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido más restrictivo entre la cláusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.  FILLIN "PLAZO DE EJECUCIÓN" \* MERGEFORMAT 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles:

· Notificación fehaciente por parte del contratista al Ayuntamiento de Obanos o a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, indicando la fecha y el motivo ale​ga​do para incurrir en demora de plazo.  Este escrito deberá remitirse antes de transcurridos quince días desde la causa que originase el retraso.

· Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

· Aprobación de ampliación de plazo por parte del Ayuntamiento de Obanos y su notificación al contratista.

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:

· Falta o dificultad de encontrar operarios o materia​les de las características especificadas en el proyecto o acordadas por escrito entre la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudi​catario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demos​trarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

· Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejem​plo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, im​posibilidad de utilizar materiales deteriorados temporal​men​te por la humedad, negativa del personal de obra del ad​judi​catario para trabajo en dichas condiciones, etc.

· Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

· Realización de reformas o ampliaciones propuestas por el Ayuntamiento de Obanos, que sean comunicadas a través de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el suministro de materiales.

22. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA XE "25. 
OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA" 
El adjudicatario habilitará en la obra una oficina de​bidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una co​pia de todos los documentos del proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de pro​yecto, debidamente firmados y autorizados  por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondrá de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas según la normativa vigente.

23. LIBRO DE ÓRDENES XE "26. 
LIBRO DE ÓRDENES"   

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control de obra”  facilitado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalización del periodo de garantía.

La Dirección del contrato para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el con​trol de la obra.

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anota​cio​nes correspondientes en los siguientes casos:

a)
Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto.

b)
Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c)
Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por es​crito la valoración detallada de la variación del presu​​pues​to.  Esta deberá ser aprobada por escrito, por el Ayuntamiento de Obanos y por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.  Cualquier modifica​ción efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la ex​clusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado.  El original quedará siempre en el libro, mien​tras que las copias serán recogidas por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de resolución del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "en​terado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la Dirección del contrato de ejecución de obra, esta podrá recabar la presencia de testi​gos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden será válida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del representante del contratista.

24. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS XE "28.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" 

 XE "27.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" 
Las obras se desarrollarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sirvan de base al contrato, y conforme a las órdenes e instrucciones que sean dadas por el personal del Ayuntamiento de Obanos, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que este pliego otorga al Ayuntamiento de Obanos.

Será potestativo de la Dirección del contrato de ejecución de la obra señalar la forma de ejecución de las obras y prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más conveniente su realización.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación.

25. REPLANTEOS DE DETALLE XE "29. 
REPLANTEOS DE DETALLE" 
El director del contrato de ejecución de la obra deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a  una prórroga por plazo igual al retraso producido.

26. DE LOS OPERARIOS XE "30. 
DE LOS OPERARIOS" 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas hábiles, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, el Ayuntamiento de Obanos podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

27. EQUIPOS DE MAQUINARIA XE "31.
EQUIPOS DE MAQUINARIA" 
El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como mínimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los mismos términos y detalle.

La modificación de los mismos así como la incorporación de cualquier equipo deberá contar con la autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos, cuando así lo ordene la Dirección de la obra.

28. MATERIALES XE "32. 
MATERIALES" 
El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes.

b) Contar con la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, quien podrá solicitar la información que considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin detrimento de los ensayos de aceptación del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado.  El contratista asumirá a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de información o de ensayos, independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con la suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecución de obra.

La aceptación de los materiales será requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o adquiridos, asumiendo íntegramente los compromisos expresados por sus proveedores.

29. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES XE "33. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES" 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de tal forma que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Dirección.

30. SUBCONTRATACIÓN XE "34.  SUBCONTRATACIÓN"  

1. Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación siempre que se refieran a las prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, y se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en el apartado 1 del artículo 107 de la LFCP. La subcontratación deberá ser objeto de autorización expresa.

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley foral o, en su caso en el pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.

2  En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de intereses e indemnización por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.
3. En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administración, siendo el único obligado ante los subcontratistas. 

La aceptación de los subcontratistas será condición necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.  
La subcontratación de prestaciones no permitidas por el pliego será ilegal y dará lugar a la resolución del contrato
Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

31. CESIÓN DEL CONTRATO XE "35.
CESIÓN DEL CONTRATO" 

1. No siendo determinantes en el presente contrato las cualidades técnicas o personales del adjudicatario, podrá admitirse que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato puedan ser cedidos a un tercero, si concurre alguna de las siguientes circunstancias y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de esta ley foral:

a) Que la cesión se produzca como consecuencia de la aplicación de una cláusula inequívoca prevista en los pliegos siempre que se haya ejecutado al menos un 20% de la prestación inicial, haya transcurrido un año desde el inicio de la ejecución y se autorice expresamente por el órgano de contratación.

b) Por sucesión universal o parcial en la posición del contratista inicial, a raíz de la reestructuración o modificación estructural de sociedades, incluidas la adquisición, fusión, segregación, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de empresa o actividad o por encontrarse el contratista inicial en situación de concurso, incluso abierta la fase de liquidación.


2. En el supuesto de situación de concurso, la propuesta de cesión del contrato deberá comunicarse al órgano de contratación para que éste posibilite ser cesionarios del contrato a los restantes participantes en la licitación y por su orden de clasificación. Si estos rechazasen tal posibilidad, podrá el cedente escoger libremente al cesionario.


3. El cesionario no deberá estar incurso en causa de prohibición para contratar, deberá disponer, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional exigida al cedente y acreditarla si así lo solicita el órgano de contratación.


4. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

32. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Dirección del contrato para la ejecución de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

33. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS XE "37. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS" 
El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su conservación, a su costa, hasta el transcurso del período de garantía.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas, así como acerca de la ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico de la zona. El contratista será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente autorizados por el director del contrato de ejecución de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecución de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

34. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA  REALIZACIÓN DE LAS OBRAS XE "38. 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA  REALIZACIÓN DE LAS OBRAS" 
LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. 

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecución de obra.

INCENDIOS.- El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, así como a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecución de obra. En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el período de garantía.

35. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA XE "39. 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA" 
El contratista  será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los daños y perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las propiedades y servicios dañados deberán ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberá disponer de los seguros dispuestos en el artículo correspondiente para poder afrontar cualquier eventualidad, que por su actuación, omisión o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximirá de responsabilidad al contratista.

36. CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE XE "40. 
CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE" 
El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.

37. CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES XE "41. CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES" 
El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, así como las que hubieran de establecerse aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

38. PRECIOS CONTRADICTORIOS XE "42. PRECIOS CONTRADICTORIOS" 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, en base a criterios similares del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del proyecto.  

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas unidades.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra se reserva la posibilidad de dis​po​ner la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contra​tada.

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo es​ti​me conveniente, ordenar por escrito al Adjudicatario la rea​lización inmediata de estas unidades de obra aunque no exis​ta acuerdo previo en los precios, dejando esta valora​ción a posteriori.  Siempre será necesario que quede cons​tancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la valoración de la uni​dad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

39. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES XE "44. 
RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES" 
La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar todo tipo de instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

40. REVISIÓN DE PRECIOS XE "45. 
REVISIÓN DE PRECIOS" 
Los precios contratados se entienden fijos y no serán objeto de revisión.  Por tanto, el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pre​texto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presu​puesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues éste se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

41. GASTOS E IMPUESTOS  A CARGO DEL CONTRATISTA XE "46. GASTOS E IMPUESTOS  A CARGO DEL CONTRATISTA" 
Será por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales, impuestos, contri​bu​ciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos pue​dan ser repercutibles.  

En par​ticular, serán gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra, los siguientes:

· Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma.

· Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

· Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas.

· Gastos de la instalación, consumo y retirada de sumi​nistro eléctrico.

· Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra.

· Gastos de edición de las certificaciones de obra.

· Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos.

· Cuantos gastos administrativos, fiscales y los deriva​dos de disposiciones legales afectan a la ejecución de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante.

Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo a las condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas subcontratadas.

Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones ad​ministrativas que se precisen serán por cuenta del Ayuntamiento de Obanos.

42. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA XE "47. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA" 
El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unida​des de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra acerca de las mediciones corres​pon​dientes, de acuerdo con los criterios de medición y valo​ración establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

Los precios de abono serán los que figuran en el presupuesto de licitación aplicándo​les el coeficiente de Baja de la adjudicación, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente.  Sobre ello se cargará el importe correspondiente al  IVA.

Corresponde a la dirección del contrato de ejecución de obra la redacción mensual de las correspondientes certificaciones. A efectos exclusivamente informativos el contratista podrá proponer una relación valorada a origen de las unidades ejecutadas.  El número máximo de certificaciones será igual al plazo en meses (por exceso) ofertado por el adjudicatario para la ejecución de la obra,  más una certificación final tras la recepción. La omisión en algún mes de la redacción de certificación  por el hecho  de que la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, no dará derecho a la redacción de posteriores certificaciones distintas de la final más allá del plazo de la obra, a menos que la Dirección del contrato para la ejecución de la obra hubiese determinado la suspensión de la misma.  

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, quien a su vez, si procede, dará la conformidad en un plazo máximo de cinco días.  En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, in​dicará las correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecución de la obra lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anárquico de la misma.

El Ayuntamiento de Obanos se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime con​venientes para garantizar la propiedad de los elementos com​prendidos en cada certificación.

Igualmente el Ayuntamiento de Obanos podrá exigir, previamente al trámite de cada certificación de obra, que la empresa contratante presente el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los TC‑1 y TC‑2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se conside​ra​rán a buena cuenta de la certificación final,  no solo en lo relativo a  mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión en dicha certificación final de obra.

43. PENALIDADES XE "48.  PENALIDADES"  

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas  previstas en el artículo 146 de la LFCP. La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización al Ayuntamiento de Obanos por los daños y perjuicios ocasionados por el contratista.
Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, se clasificarán, como leves, graves, o muy graves, en atención al tipo de incumplimiento, grado de negligencia del contratista, relevancia económica de los perjuicios derivados del incumplimiento o reincidencia.

43.1. Escala de  penalización. 
Se establece la siguiente escala de penalización
a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicación.

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación.

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de esta ley foral.

43.2. Penalizaciones por incumplimientos. 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 


El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:


- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.


- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 70 de la Ley Foral de Contratos.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
b) Por cumplimiento defectuoso.


 Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:


- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.


- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.


- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicación.
 

Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:


- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.


-Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación, será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.


- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuanta para valorar la gravedad.

d) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuanta para valorar la gravedad.
El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a un contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar.


43.3. Por incumplimiento de plazos


Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.

43.4. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratación 


La infracción de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la solvencia del subcontratista dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 50 por 100 del importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisión del contrato. 

44. RECEPCIÓN XE "49.
RECEPCIÓN" 


La recepción  de las obras tendrá lugar den​tro del mes siguiente de su terminación.  A la recepción  concurrirá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el Adjudica​tario. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra las dará por recibidas, levantándose el correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi​das se hará constar así en el acta y se darán las instrucciones preci​sas y detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un de​ter​minado plazo, expirado el cual se hará un nuevo recono​ci​miento para la recepción de las obras.  Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la garantía por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección crea pro​cedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento.  Se realizará, en el acto de la Recepción, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcio​na​miento.

En el plazo de dos meses tras la recepción se redactará la última certificación de obra, cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el Adjudicatario, el Ayuntamiento de Obanos podrá aprobarla de oficio.

45. PERIODO DE GARANTÍA XE "50. PERIODO DE GARANTÍA" 
El período mínimo de garantía será de TRES AÑOS conforme a lo dispuesto por el 159 de la Ley Foral de Contratos, Este periodo podrá ser ampliado por contratista en su oferta. Durante tal periodo, el Adju​dicatario responderá de la conservación de las obra y la subsanación de las de​ficiencias, errores o vicios de construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requeri​miento de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, se podrán ejecutar di​rectamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudica​tario, respondiendo en primer lugar con la garantía.

La garantía deberá cubrir cualquier avería en las pie​zas mecánicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Dirección del contrato para la ejecución de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.

46. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS XE "51.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS" 
En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” del Anexo I de la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

47. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO XE "52.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO" 
Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, las señaladas en el artículo 160 de la LFCP  con los efectos previstos en la misma, así como las siguientes:

a) El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Dirección del contrato de ejecución de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de licitación de este contrato. 

d) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la dirección del contrato de ejecución de las obras.

e) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego.  El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

f) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Obanos.

g) La manipulación fraudulenta del libro de Control de Obra.

h) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento de Obanos y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

i) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 50%.

La extinción del contrato faculta al Ayuntamiento de Obanos para con​tratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de mediciones.

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al Contratista, el Ayuntamiento de Obanos ejecutará la garantía definitiva constituida e incautará la retención si la hubiera, haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios además de las penalidades que pudieran corresponder en aplicación de las cláusulas de este pliego.

48. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN XE "53.
VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN" 
En el caso de resolución del contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

49. JURISDICCIÓN Y RECURSOS XE "54.
JURISDICCIÓN Y RECURSOS" 
Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de contratación pública establecida en la sección tercera del Capítulo VII del  Titulo I  de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo, o el recurso ante el Alcalde de Obanos. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación. Los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
50. MODIFICACIONES AL CONTRATO XE "55.
MODIFICACIONES AL CONTRATO" 
Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

51. RÉGIMEN JURÍDICO

El régimen jurídico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extinción por las disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previstos en la Ley Foral 2/2018.
La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria  de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización
52. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO XE "56.
CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO" 
No se divulgará dato alguno de la información técnica o mercantil que haya facilitado quien licita, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos designen expresamente como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. En todo caso, esta declaración de confidencialidad no podrá perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante. 

Igualmente, al amparo del indicado artículo, el Ayuntamiento de Obanos exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

53. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO XE "57.
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO" 
Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Obanos, con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este contrato.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al “Registro” del Ayuntamiento de Obanos manifestando su petición al efecto.

A N E X O  I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE GARANTÍA OFERTADA

D. 


con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de 


con domicilio en
con D.N.I./N.I.F. 


enterado del proyec​to redactado por Doña Rosa y Don Francisco Francés Olloqui y los pliegos de cláusulas  administrativas y técnicas, para la ejecución de las obras que llevan por título “FASE 2 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS 1ª Y 2ª E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CÍVICO DE OBANOS.”
Me comprometo a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, EN LA CANTIDAD de:


…................................................................................................................. (euros, en número y en letra), IVA excluido,  OFRECIENDO, asimismo UN PERIODO DE GARANTÍA DE _________________________Años.( en número y en letra)
OBANOS, a ..... de ................. de 20……. 

Nota:
En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerá la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.

A N E X O   II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. 
 con D.N.I.


por sí, o en representación de la empresa


con domicilio en
 con DNI/CIF


según proceda, enterado del pliego de cláusulas administrativas para el contrato de “FASE 2 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS 1ª Y 2ª E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CÍVICO DE OBANOS.”
DECLARA

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y en el presente pliego.
Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas, de los tributos correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que cumple las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción  y demolición (RCD), en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición superen 50 m³ o en su caso que se compromete a estarlo en caso de resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato. 

Que cumplo con lo establecido en el art. 38.1 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos.
Que me comprometo a cumplir durante la ejecución del contrato las condiciones especiales establecidas en la base 11ª del presente pliego en materia medioambiental, social, etc.
Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Que tiene un nivel de solvencia económica suficiente para la que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

Que la dirección de correo electrónico  para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos es  ………………………………………………….

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  OBANOS, a …… de ………  de 20……

A N E X O   III
MODELO DE CERTIFICADO 

D. 
 

en representación de la compañía aseguradora 


CERTIFICA

Que la empresa ………………………………………………. tiene suscrita con esta compañía la póliza de responsabilidad civil nº ………………………… que cubre expresamente los siguientes riesgos:

durante la ejecución del contrato “” 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en Obanos a …… de ……… de 20…..


(firma y sello)

2

