
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA “MEJORA ENERGÉTICA DEL COLEGIO PÚBLICO DE BERIAIN. SEPARATA DE CARPINTERÍAS. FASES II y III”

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE B) 
1.- OBJETO.

El presente informe tiene por objeto la valoración de la documentación técnica, criterios no cuantificables con fórmulas, (Sobre B), de las ofertas presentadas al concurso para la adjudicación de las obras de “Mejora energética del Colegio Público de Beriain. Separata de Carpinterías Fases II y III.”

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Se transcriben los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9 del Pliego:
· Como criterios no cuantificables con fórmulas, se asignarán en este apartado hasta un máximo de 20 puntos:
Se valorará la mejor adecuación a los objetivos del pliego y al objeto y fin del contrato, así como la claridad, precisión, detalle y coherencia con que las empresas licitadoras describen los contenidos de los documentos técnicos a valorar con 20 puntos.

- 15 puntos por la descripción de la oferta técnica (planing de obra que tendrá carácter contractual, materiales, equipo y maquinaria, cualificación técnica del personal adscrito a la ejecución del contrato, medidas de seguridad).
- 5 puntos a la descripción del servicio de atención durante el plazo de garantía.
De cara a analizar las propuestas, el apartado de descripción de la oferta técnica se subdivide, priorizando la planificación de la obra (dada la obligatoriedad de realizar la oferta durante los meses de verano, en el plazo establecido), e igualando el resto de apartados:
· Planing de la obra: 6 puntos.

· Materiales y maquinaría: 3 puntos.

· Equipo y cualificación técnica del personal: 3 puntos.

· Medidas de seguridad: 3 puntos.

3.- EMPRESAS LICITADORAS.

Durante el plazo establecido para la presentación de ofertas se han presentado tres empresas:

1.- Florencio Suescun Construcciones SL.

2.- Carpintería y Diseño Mañeru SAL

3.- Carpintería Evaristo Ruíz S.A.

4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

4.1. Oferta de Florencio Suescun Construcciones S.L.

Se presenta una planificación de las obras pormenorizada en la que se señalan los caminos críticos y los rendimientos

Este planing se acompaña de un diagrama de Gantt exhaustivo y correcto.

En cuanto a materiales, se limita a señalar que se acopiarán los mínimos para garantizar la continuidad en la ejecución.

El equipo técnico que se propone consta de un Ingeniero de Caminos, dos Ingenieros Técnicos Agrónomos, un Ingeniero Civil y un persona sin título superior.

La empresa cuenta con certificación ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo. Se desarrolla pormenorizadamente las medias de prevención previstas.
Por último, se oferta un servicio de atención durante el plazo de garantía exhaustivo. Se incluye un sistema de contactos, unos protocolos de servicio de post-construcción y un plan de atención a vecinos y usuarios de la zona.

4.2. Carpintería y Diseño Mañeru SAL.

Se presenta una planificación de las obras pormenorizada en la que se demuestra un conocimiento concreto de la obra a realizar. Se aportan datos sobre el Colegio objeto de la obra.

Se aporta un cuadro con los medios auxiliares y materiales a utilizar.

La empresa tiene implantado el sistema LEAN para la fabricación de carpinterías.

El equipo técnico que se propone consta de trece trabajadores

La empresa cuenta con un concierto con Preving (Mutua Navarra) que incluye todas las medidas de seguridad requeridas, incluso las relacionadas con el protocolo COVID-19.

Por último, se oferta un servicio de atención durante el plazo de garantía que consiste en una relación del personal responsable de las reparaciones post-construcción.
4.3. Carpintería Evaristo Ruíz S.A.

La oferta se limita a presentar la ficha técnica de la ventana que se propone colocar en el colegio.

No se hace referencia a la planificación de la obra, ni a los medios materiales y personal adscrito a la misma, ni a las medidas de seguridad que se quieren implementar, ni al servicio de atención post-construcción.

5.- VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Conforme al análisis desarrollado en el apartado anterior, de propone la siguiente valoración de las propuestas:

1.- Florencio Suescun Construcciones SL.
14 PUNTOS

2.- Carpintería y Diseño Mañeru SAL

18 PUNTOS

3.- Carpintería Evaristo Ruíz S.A.

   1 PUNTO

La puntuación desglosada se recoge en el siguiente cuadro:

	LICITADOR
	OFERTA TÉCNICA (15)
	SERV. (5)
	TOTAL

	Nº
	NOMBRE
	PLAN (6)
	MAT. (3)
	PERS. (3)
	SEG.. (3)
	TOTAL
	TOTAL
	

	1
	F. SUESCUN 
	4
	1
	2
	3
	10
	4
	14,0

	2
	MAÑERU SAL
	6
	3
	3
	2
	14
	4
	18,0

	3
	EVARISTO RUÍZ
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1,0


Beriain, 1 de junio de 2022
Fdo. Luis Turiel Díaz.

Arquitecto asesor municipal.
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