
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

"REMODELACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE  EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE BERIAIN”

HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: "REMODELACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE BERIAIN" FILLIN "NOMBRE DE LA OBRA (sin comillas)" \* MERGEFORMAT 
	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA incluido)
	443.549,59 €

	CPV
	45214000-0

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	5 meses

	Solvencia económica y financiera:
	-
Informe de solvencia económica emitido por instituciones financieras.

-
Volumen de negocio en el sector de la construcción por importe superior a 1.000.000  Euros referido a los tres últimos ejercicios cerrados.

	Solvencia técnica:
	-
Haber realizado durante los últimos 5 años, en debidas condiciones, al menos UNA obra similar a la que es objeto de este pliego (remodelación o construcción de edificios), con importe igual o superior al importe de licitación de ésta. 

	GARANTÍA DEFINITIVA
	4% Adjudicación

	FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN OFERTAS
	29 de mayo de 2017
Hasta las 14:00 h. FILLIN "FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT 

 FILLIN "HORA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT 

	Contacto
	 FILLIN "FECHA DE APERTURA DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT 
csuescun@beriain.es FILLIN "HORA DE APERTURA DE OFERTAS" \* MERGEFORMAT 


Beriain, abril de 2017
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ANEXOII:
MODELO DE PROPOSICIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

ANEXOIII:
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO IV:
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

ANEXO V:
MODELO DE AVAL

1. OBJETO

Es objeto del contrato la ejecución de las obras correspondientes al proyecto: " REMODELACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE BERIAIN " cuyo código CPV es: 45214000-0.
2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitación asciende a 443.549,59 € (IVA incluido). 

El valor estimado del contrato es de 487.904,55 € (IVA incluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de licitación para el caso de que varíen el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las obras es de CINCO MESES o el que se establezca en la oferta presentada, si este fuera menor. No será admitida ninguna oferta en la que se supere el mismo. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANO DE CONTRATACIÓN Y DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación es el Pleno del El Ayuntamiento de Beriain y la Mesa de Contratación estará formada por:

· Don José Manuel Menéndez González, Alcalde del El Ayuntamiento de Beriain.

· Don José Ramón Lasanta Montes, Técnico del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

· Don Rafael Calderón Alonso, Técnico del equipo redactor del proyecto de Remodelación del Colegio Público de Beriain
· Dña. Montserrat Guillén Pardo, Técnico del equipo redactor del proyecto de Remodelación del Colegio Público de Beriain
· Don Alberto García Pérez, Interventor del El Ayuntamiento de Beriain.

· Don César Suescun García, Secretario del El Ayuntamiento de Beriain

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD
De acuerdo a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición más ventajosa, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de el Ayuntamiento de Beriain a declararlo desierto.

El anuncio de licitación se publicará en el Portal de Contratación de Navarra (www.navarra.es) y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Beriain http://sedeelectronica.beriain.es/
La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización
6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las empresas que deseen participar en el procedimiento presentarán sus ofertas en el plazo establecido en el anuncio de licitación y/o hoja de datos, en el Registro General del Ayuntamiento de Beriain, Plaza Ayuntamiento, s/n de Beriain.

Podrán enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido, en cuyo caso el interesado deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío, remitiendo en el mismo día, por correo electrónico: beriain@beriain.es, o Fax 948310518, el resguardo correspondiente. No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya suscrito. 

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y cuenten con los niveles de solvencia económica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hará constar en la declaración responsable a que se refiere el punto 9 (sobre 1), correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación de los mismos.

a. 
Solvencia económica y financiera

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos:

· Informe de solvencia económica emitido por instituciones financieras, en el que tras valorar los principales datos económicos de la empresa, se concluya que la misma tiene un nivel de solvencia económica suficiente para la  que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

· Una declaración sobre el volumen global de negocios en el sector de la construcción de los tres últimos ejercicios cerrados, que deberá ser superior en su conjunto a 1.000.000 Eur. Se deberá declarar en al menos un ejercicio una cuantía global anual, igual o superior al presupuesto de licitación, es decir a 443.549,59 euros, IVA incluido.
b.
 Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de la Relación de las obras de edificación finalizadas en el curso de los últimos cinco años. El requisito mínimo considerado es la aportación de al menos un certificado correspondiente a la ejecución de una obra de edificación por importe igual o  superior al presupuesto de licitación, es decir a 443.549,59 euros, IVA incluido, donde conste el importe, el lugar de ejecución de la obra, así como las fechas de replanteo y recepción de la misma, expedidos por el promotor o la dirección facultativa (no serán válidos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el propio licitador).
8. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER  SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas cláusulas sociales, el órgano de contratación podrá optar por:

a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la presente ley foral por un periodo de 5 años.

b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidad del 35 por ciento del precio del contrato
9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberán presentar 3 SOBRES cerrados, indicando en cada uno de ellos el nombre de la obra y la identificación de la empresa, y conteniendo cada uno de ellos la documentación que a continuación se refleja:

SOBRE 1:
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Declaración responsable del licitador, conforme al anexo IV y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de ser empresas que concurran conjuntamente deberá incluirse una declaración por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.

3. Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o para los empresarios extranjeros no comunitarios, declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE 2:
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Se incluirá la documentación relativa a los aspectos valorables en el procedimiento, a excepción de la extensión del plazo de garantía y la oferta económica.

En caso  de que el licitador lo considere necesario, podrá incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y documentación justificativa de lo expuesto.  Estos anexos mantendrán igual orden. 

SOBRE 3:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE GARANTÍA

Se incluirá proposición económica en la que se haga constar la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de las obras recogidas en el proyecto objeto de esta licitación.

Asimismo se indicará el plazo de garantía ofertado.

Dicha proposición deberá ajustarse a la redacción que figura, como modelo, en el anexo III de este pliego. En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición económica será única a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya datos económicos con coeficientes de oferta en los sobres 1 ó 2 será excluida automáticamente.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación del procedimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones:

A. Oferta técnica
A.1. Sistema de fachadas
hasta 20 puntos

A.2. Eficiencia energética
hasta 15 puntos

A.3. Planificación de la Obra
hasta 10 puntos

A.4. Plan de aseguramiento de la calidad
hasta 5 puntos

B.
Plazo de ejecución 
hasta 5 puntos 

C.
Extensión del plazo garantía
hasta 5 puntos

D.
Oferta económica
hasta 40 puntos

A.
Oferta técnica (de 0 á 50 ptos)

La documentación se desarrollará con una extensión máxima de treinta páginas manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.

A.1. Sistema de fachadas del edificio (de 0 á 20 ptos)
Descripción pormenorizada de los sistemas de fachada propuestos, tanto de la fachada ventilada como de la no ventilada y su adaptación al edificio objeto de reforma.
Existen en el mercado diferentes sistemas de fachada con aislamiento térmico de edificios. El licitador describirá el sistema a emplear y señalará las características específicas del sistema respecto a los diferentes elementos que lo forman (material cerámico o de revestimiento de acabado, aislamiento y perfilería de anclaje en el caso de fachada ventilada). Se indicará el comportamiento del sistema de cerramiento ante diferentes aspectos:
· Calidad del material cerámico (resistencia mecánica, flexibilidad en la adaptación de los formatos de piezas a las configuración de la fachada, comportamiento ante humedad, heladas… )

· Calidad de los materiales de revestimiento para el caso de fachadas no ventiladas.

· Aislamientos térmicos

· Seguridad del sistema de anclaje ante caídas de piezas

· Elasticidad del sistema

· Comportamiento ante corrosión, graffitis, microorganismos….
· Mantenimiento y sustitución de piezas

Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores.
A.2. Eficiencia energética (de 0 á 15 ptos)

Análisis de la problemática de la mejora de la envolvente térmica y descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de ejecución.
Mejoras en cuanto a la eliminación de puentes térmicos.
Se valorará hasta 10 puntos la ampliación de superficie de actuación en fachada respecto a la superficie definida en proyecto.

A.3. Análisis y Planificación de la Obra  (de 0 á 10 ptos)
Se valorará el conocimiento de la obra en los aspectos no incluidos en los apartados anteriores y que el licitador considere de importancia para el correcto desarrollo de la obra. Tendrá especial importancia las medidas de seguridad y balizamiento a contemplar para mantener el acceso a las diferentes partes del edificio. Por los plazos de ejecución previstos la obra coincidirá con los meses del inicio del curso escolar, se deberá prestar especial atención a la ejecución de los trabajos en este periodo de tiempo.
Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen.

El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolución de una red de precedencias. Se presentará estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto.  En el programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización.

Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos.

Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto.

A.4. Plan de aseguramiento de la calidad (de 0 á 5 ptos)
Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. 

Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirán de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando obligada la empresa contratista a presentar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra los resultados correspondientes.

Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

B.
Plazo de ejecución  (de 0 á 5 ptos)

Se concederá 0  puntos a aquellas propuestas que  oferten un plazo de ejecución igual al máximo establecido en la cláusula 3ª de este Pliego (CINCO MESES), otorgándose 1 punto  por cada semana (o la fracción que corresponda si la semana no es completa) que se rebaje de dicho plazo, hasta un máximo de 5 puntos.

C.
Extensión del plazo de garantía (de 0 á 5 ptos)

En su caso, aumento del plazo de garantía si lo hubiese, hasta un máximo total de 8 años. El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado. Se valorará de acuerdo a: 

Incremento de plazo de garantía: 1 punto por cada año adicional de garantía sobre el mínimo de tres legalmente establecidos, hasta un máximo de 8 años totales. 

D.
Oferta económica (de 0 á 40 ptos)

La valoración de las ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula siguiente:

P = 40 x (1 - 0,8ͯⁿ)
Donde P será la puntuación de la oferta económica y n el porcentaje de baja ofertado.

Criterios de desempate: 

En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad siempre que no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. En los casos en que en aplicación de estos criterios persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

11. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá, en acto interno, a la calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2.

Si la Mesa de Contratación observara que la documentación fuera incompleta u ofreciese alguna duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el licitador lo subsane. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se rechazará la proposición.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

12. APERTURA DE PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, en acto público a celebrar en el lugar y día que se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2 indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión.

A continuación, se procederá a la apertura del sobre 3 dándose lectura a las proposiciones formuladas en ellos, levantando el Acta correspondiente con la propuesta de adjudicación.

Dicha propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto, que en el plazo máximo de siete días naturales deberá presentar los siguientes documentos:

a)
Documentación acreditativa de la personalidad:

• 
Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas deberá presentar la escritura pública de su constitución. Si fueran licitadores que adopten otra forma de participación conjunta deberán aportar un documento en el que conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por los diversos licitadores concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderán solidariamente de las obligaciones contraídas.
• 
Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación.

b)
Obligaciones tributarias.

· Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.

· Certificado expedido por la Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal que refleje el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El certificado deberá haber sido expedido con una antelación máxima de 6 meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

c)
Certificado expedido por la Seguridad Social que refleje el cumplimiento íntegro de las obligaciones de ingreso de las correspondientes cuotas. El certificado deberá haber sido expedido con una antelación máxima de 6 meses a  la fecha de formalización del contrato.

d)
Solvencia: Se presentará la documentación requerida en el punto 7.

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del presupuesto de licitación del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje

13. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el punto 10 de este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.

14. GARANTÍA DEFINITIVA

Previamente a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá constituir GARANTÍA DEFINITIVA cuya cuantía ascenderá al 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido. 

Esta garantía definitiva podrá constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 95 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter ejecutivo en favor del Ayuntamiento de Beriain y se presentará conforme al modelo del Anexo V.
Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

Las garantías podrán ser objeto de incautación en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del contratista conforme a lo previsto en el artículo 125.3. de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Transcurridos los 10 días naturales de suspensión contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación, y en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, se formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación indicada en el punto 12 de este Pliego.
En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el pliego, aque​llas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el órgano competente para el buen fin de la obra.  

16. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en un plazo máximo de veinte días, a la comprobación del replanteo que se realizará entre los servicios técnicos de la Administración y el contratista, cuyo resultado se formalizará en un acta, dando comienzo el plazo establecido para la ejecución de la obra.
Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento de contrato.

17. SEGURIDAD Y SALUD

Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la adjudicación, el contratista presentará el plan de seguridad y salud en el trabajo, que será aprobado por el órgano de contratación.
El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción  y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

18. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, según lo especificado en el Real Decreto 105/2008 y  D.F. 23/2011,  y  basándose en su caso  en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrá  a cuantas obligaciones se derivan de la legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra al respecto. 

El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y  D.F. 23/2011, realizando una estimación detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificación de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, relación de las medidas de separación, reutilización, valorización y/o eliminación con la cuantificación de los residuos a tratar con cada medida e identificación de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestión de los residuos.

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con antelación suficiente al inicio de los trabajos para su valoración y aceptación explicita. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptación explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptación documentada de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

El documento deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, si así lo estimase necesario.

19. INICIACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Se considera la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecución de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo máximo de CINCO MESES o el que se establezca en la oferta presentada, si este fuera menor, para la ejecución de las mismas.

En el acta se reflejarán por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, si el director decidiera la iniciación de las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas.

20. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN

El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido más restrictivo entre la cláusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.  FILLIN "PLAZO DE EJECUCIÓN" \* MERGEFORMAT 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles:

· Notificación fehaciente por parte del contratista al AYUNTAMIENTO DE BERIAIN o a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, indicando la fecha y el motivo ale​ga​do para incurrir en demora de plazo.  Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

· Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

· Aprobación de ampliación de plazo por parte del Ayuntamiento de Beriain y su notificación al contratista.

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:

· Falta o dificultad de encontrar operarios o materia​les de las características especificadas en el proyecto o acordadas por escrito entre la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudi​catario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demos​trarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

· Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones.
· Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

· Realización de reformas o ampliaciones propuestas por el Ayuntamiento de Beriain, que sean comunicadas a través de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el suministro de materiales.

21. LIBRO DE ÓRDENES

El contratista dispondrá de un “Libro de órdenes de control de obra”  facilitado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la de fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalización del periodo de garantía.

La Dirección del contrato para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el con​trol de la obra.

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anota​cio​nes correspondientes en los siguientes casos:

a)
Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto.

b)
Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c)
Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por es​crito la valoración detallada de la variación del presu​​pues​to.  Esta deberá ser aprobada por escrito, por el Ayuntamiento de Beriain y por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra. Cualquier modifica​ción efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la ex​clusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado.  El original quedará siempre en el libro, mien​tras que las copias serán recogidas por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de resolución del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "en​terado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la Dirección del contrato de ejecución de obra, esta podrá recabar la presencia de testi​gos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden será válida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del representante del contratista.

22. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sirvan de base al contrato, y conforme a las órdenes e instrucciones que sean dadas por el personal del Ayuntamiento de Beriain, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que este pliego otorga al Ayuntamiento de Beriain.

Será potestativo de la Dirección del contrato de ejecución de la obra señalar la forma de ejecución de las obras y prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más conveniente su realización.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación.

23. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

24. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Dirección del contrato para la ejecución de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

25. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su conservación, a su costa, hasta el transcurso del período de garantía.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas, así como acerca de la ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico de la zona. El contratista será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista  será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los daños y perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las propiedades y servicios dañados deberán ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberá disponer de los seguros dispuestos en el artículo correspondiente para poder afrontar cualquier eventualidad, que por su actuación, omisión o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximirá de responsabilidad al contratista.

27. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, en base a criterios similares del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del proyecto.  

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas unidades.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra se reserva la posibilidad de dis​po​ner la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contra​tada.

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo es​ti​me conveniente, ordenar por escrito al Adjudicatario la rea​lización inmediata de estas unidades de obra aunque no exis​ta acuerdo previo en los precios, dejando esta valora​ción a posteriori.  Siempre será necesario que quede cons​tancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la valoración de la uni​dad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

28. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar todo tipo de instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

29. REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no serán objeto de revisión.  Por tanto el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pre​texto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presu​puesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

30. GASTOS E IMPUESTOS  A CARGO DEL CONTRATISTA

Será por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales, impuestos, contri​bu​ciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos pue​dan ser repercutibles.  

Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo a las condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas subcontratadas.

Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones ad​ministrativas que se precisen serán por cuenta del Ayuntamiento de Beriain.

31. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unida​des de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra acerca de las mediciones corres​pon​dientes, de acuerdo con los criterios de medición y valo​ración que establezca la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

Los precios de abono serán los que figuran en el proyecto correspondiente, aplicándo​les el coeficiente de Baja de la adjudicación, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente. Sobre ello se cargará el importe correspondiente al  IVA.

Corresponde a la dirección del contrato de ejecución de obra la redacción mensual de las correspondientes certificaciones. A efectos exclusivamente informativos el contratista podrá proponer una relación valorada a origen de las unidades ejecutadas.  El número máximo de certificaciones será igual al plazo en meses ofertado por el adjudicatario para la ejecución de la obra, más una certificación final tras la recepción.
El Ayuntamiento de Beriain se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime con​venientes para garantizar la propiedad de los elementos com​prendidos en cada certificación.

Igualmente el Ayuntamiento de Beriain podrá exigir, previamente al trámite de cada certificación de obra, que la empresa contratante presente el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los TC‑1 y TC‑2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se conside​ra​rán a buena cuenta de la certificación final, no solo en lo relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión en dicha certificación final de obra.

La factura electrónica será remitida a través del FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. El pago se realizará a 60 días f.f., mediante transferencia.
32. PENALIDADES

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos de las certificaciones o, en su caso, de la garantía definitiva. 

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización al Ayuntamiento de Beriain por los daños y perjuicios ocasionados por el contratista.

Se establece una penalidad por incumplimiento de los plazos, total o parciales, establecidos para la ejecución del contrato, consistente en el 5 por 10.000, euros diarios. 

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dará origen a la aplicación de dichas penalidades, pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos. 

33. RECEPCIÓN


La recepción  de las obras tendrá lugar den​tro del mes siguiente de su terminación.  A la recepción  concurrirá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el Adjudica​tario. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra las dará por recibidas, levantándose el correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi​das se hará constar así en el acta y se darán las instrucciones preci​sas y detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un de​ter​minado plazo, expirado el cual se hará un nuevo recono​ci​miento para la recepción de las obras. Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la garantía por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección crea pro​cedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la Recepción, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcio​na​miento.

En el plazo de un mes tras la recepción se redactará la última certificación de obra, cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el Adjudicatario, el Ayuntamiento de Beriain podrá aprobarla de oficio.

34. PERIODO DE GARANTÍA

El período mínimo de garantía será de TRES AÑOS, contando a par​tir de la recepción, siendo de cuenta del Adju​dicatario la conservación de las obras y la subsanación de las de​ficiencias, errores o vicios de construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requeri​miento de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, se podrán ejecutar di​rectamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudica​tario, respondiendo en primer lugar con la garantía. Este periodo se ampliará hasta el número de años ofertado por el adjudicatario en su propuesta.
Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Dirección del contrato para la ejecución de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.

35. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” del Anexo I de la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

36. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, las señaladas en el Libro I de la Ley Foral 6/2006 con los efectos previstos en la misma, así como las siguientes:

a) El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Dirección del contrato de ejecución de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatación por parte del Ayuntamiento de Beriain de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido adjudicatario del contrato.

d) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de licitación de este contrato. 

e) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la dirección del contrato de ejecución de las obras.

f) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

g) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Beriain.

h) La manipulación fraudulenta del libro de Control de Obra.

i) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento de Beriain y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

j) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 50%.

La extinción del contrato faculta al Ayuntamiento de Beriain para con​tratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de mediciones.

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al Contratista, el Ayuntamiento de Beriain ejecutará la garantía definitiva constituida e incautará la retención si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios además de las penalidades que pudieran corresponder en aplicación de las cláusulas de este pliego.

37. JURISDICCIÓN Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo, o el recurso ante el Pleno del Ayuntamiento de Beriain.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos ante la jurisdicción civil, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la reclamación en materia de contratación pública que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, posibilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les excluyen de la licitación o perjudiquen sus expectativas.

38. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 105 y sucesivos de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

El contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional por reducción o ampliación de obra, en los términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

A N E X O   II

MODELO DE PROPOSICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D. 


con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de 


con domicilio en
con D.N.I./N.I.F. 


enterado del proyec​to, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la ejecución de las obras de "_________________ FILLIN "NOMBRE DE LA OBRA" \* MERGEFORMAT ", se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados,  EN EL PLAZO DE .............................(días naturales, en letra y en cifra).

En …..……………….., a ..... de ................. de 201.. 

Nota:
Los plazos aquí referidos lo son en días naturales. En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerá la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.

A N E X O   III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y EXTENSIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

D. 


con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de 


con domicilio en
con D.N.I./N.I.F. 


enterado del proyec​to, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la ejecución de las obras de "_________________ FILLIN "NOMBRE DE LA OBRA" \* MERGEFORMAT ", se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de:


…............................................................................................................. (euros, en letra y en cifra),IVA excluido.
El periodo de garantía ofertado es de……………………… AÑOS*(en letra y en cifra) 

En ………………………….., a … de ………… de 20..

*Este periodo no podrá ser inferior a un año

Nota:
En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerá la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.

A N E X O   IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. 
 con D.N.I.


por si, o en representación de la empresa


NIF .......................................... , según proceda, enterado del pliego de cláusulas administrativas para el contrato de "_____________"

DECLARA

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos y en el presente pliego.

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas, de los tributos correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que cumple las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

Que cumple con lo establecido en el art. 38.1 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Que cumple los criterios de solvencia exigidos en el condicionado.

Que la dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos es………………………………………………….

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  .................. a …… de ……… de 20…

A N E X O   V

MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

AVALA

 a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: OBRAS DE: "REMODELACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE BERIAIN " FILLIN "NOMBRE DE LA OBRA (sin comillas)" \* MERGEFORMAT , ante el AYUNTAMIENTO DE BERIAIN por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Beriain.

El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Beriain autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos  Públicos y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

	Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado

	Provincia
	Fecha
	Número o código


DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de las obras de “Remodelación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Beriain”, que consta de 21 páginas, incluidos los Anexos, ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Beriain, en Sesión celebrada el día 4 de mayo de 2017. EL SECRETARIO, César Suescun García.
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