PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE “REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL DE LARRAGA (NAVARRA)”

CAPITULO I.-OBJETO Y ADJUDICACION

1.1-OBJETO

Es objeto del presente pliego, el establecimiento de las estipulaciones económico-administrativas que han de regir en la contratación de las obras de ejecución de “REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL DE LARRAGA (NAVARRA)”, cuyo Presupuesto de Ejecución por Contrata objeto de licitación, asciende a la cantidad de trescientos veintidós mil quinientos ochenta y cuatro euros con veintidós céntimos de euro (322.584’22 €), incluido el IVA, con arreglo al proyecto del arquitecto, don Guillermo de la Peña Barrio, visado el 28 de agosto de 2008 por la Delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

Dicho importe incluye la adopción en las instalaciones de las medidas correctoras dimanantes del informe sanitario de la Sección de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública, para su adecuación al Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo (texto publicado en BON nº 83, de 2/7/2003 y corrección de errores en BON de 30/9/2003).

Expresamente se excluye del objeto de contratación y de adjudicación la partida del citado proyecto técnico descrita: «Capítulo 06: Depuración y Complementos, por importe de 77.052’17 € de ejecución material».

1.2-ADJUDICACION


1.2.1.-Presentación de proposiciones.

La presente contrata se adjudicará por procedimiento abierto, a cuyo fin los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro General del Ayuntamiento de Larraga, en el plazo de 18 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación en el Portal de Contratación de Navarra del anuncio de licitación. Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros tres, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y documentos:

Sobre número 1: “Documentación”
a) 
Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. Si la empresa fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución o, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Poder notarial bastante al efecto, a favor de la empresa que hubiera firmado la proposición en nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada.

Si el licitador fuera una empresa individual deberá presentar el D.N.I. o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo o Documento que reglamentariamente le sustituya.

b) 
Certificación acreditativa de estar dado de alta en Licencia Fiscal o I.A.E.

c) 
Relación detallada del personal, con expresión de la titulación, curriculum y experiencia, de que dispone la Empresa y concretando el que vaya a dedicarse a la realización de las obras, debiendo distinguir el personal que sea de plantilla, mediante documentos que lo acrediten, del personal que sea contratado o a contratar, así como su dedicación a las mismas.

d) 
Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares de que disponga el licitador y que adscribirá a la ejecución del presente contrato, señalando los que sean propiedad de la empresa y los de alquiler.

e) 
Especificaciones técnicas de equipos, materiales, etc., a emplear en las obras, señalando marcas, características, etc., que en todo caso deberán cumplir las prescripciones técnicas establecidas en el proyecto.

f) 
Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

g) 
Certificado expedido por la Tesorería de la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de cuotas de la Seguridad Social, que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de presentación de proposiciones.

h) 
Declaración del licitador o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar a que se refieren la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (B.O.N. nº 72 de 16/6/06).
i) 
El licitador, para poder participar en el procedimiento de adjudicación deberá acreditar la consignación previa de una fianza provisional por importe de 6.451’68 € (2% del presupuesto de licitación).

j) 
Documentación que acredite la capacidad técnica y económica-financiera del licitador, conforme con lo establecido en la cláusula del presente pliego referida a la capacidad de contratar y solvencia económica y financiera del licitador.

k) 
Documentación acreditativa de dar cumplimiento a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

l) 
Cualquier otro documento que considere conveniente aportar el licitador.
Sobre número 2: “Cuestiones sobre la oferta”

En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoración y puntuación de los criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego.


La propuesta temporal, deberá ser expresada en días naturales de ejecución, y se incluirá en este sobre.


Por razones de eficacia, la documentación técnica que se aporte deberá ser clara, adecuada al contrato que se presente y no podrán introducirse catálogos, presentaciones de la empresa, ni otros documentados innecesarios para el otorgamiento de las puntuaciones técnicas.


Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarialmente o administrativamente y deberán estar firmados por el ofertante o persona que lo represente.

Sobre nº 3:” Proposición económica”


En la proposición económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que se indica, se entenderá incluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.


Podrán presentarse proposiciones suscritas por Agrupaciones de Empresarios, constituidas legalmente al efecto, pero el hecho de presentarse como agrupadas, les inhabilitará para presentar oferta individual. La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible para el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato. Los empresarios agrupados deberán nombrar un apoderado único con todas las facultades precisas para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. Cada uno de los empresarios agrupados deberá acreditar su capacidad de contratar según las reglas generales de Derecho.

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA

Don ..............................................................................................................., Contratista de Obras, domiciliado en .........................., calle .............................................................................................., número..........., y Documento Nacional de Identidad número ....................................., por sí (o, según proceda, en representación de .............................................................................................. domiciliado en ............................., calle ......................................................................................., número..........., y Número de Identificación Fiscal .....................................), enterado del Proyecto y Pliego de Condiciones Económico-Administrativas para la ejecución de las obras de “Reforma de la Piscina Municipal de Larraga (Navarra)”, se compromete a su total realización, con sujeción estricta a los documentos señalados en la cantidad de ..................................................................................................................................................... (en letra y número) ................................ euros, incluido el IVA.

(fecha y firma)



1.2.2.-Apertura de proposiciones

La Mesa de Contratación designada al efecto, procederá en acto público a la apertura de la documentación contenida en el Sobre nº 3. Previamente La Mesa de Contratación habrá procedido en acto interno a la calificación y valoración de la documentación contenida en los Sobres nos 1 y 2. De todo lo cual se levantará la correspondiente acta que será elevada a la consideración del Pleno del Ayuntamiento conteniendo la propuesta de contratación a la proposición más ventajosa o proponiendo declarar desierta la contrata. A dicho fin, la Mesa de Contratación podrá recabar cuantos asesoramientos e informes estime pertinentes en orden a su propuesta al órgano de contratación.



1.2.3.-Valoración de las ofertas

El Ayuntamiento tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, o declarar desierto el procedimiento de adjudicación.


Para la selección del adjudicatario se valorarán, básicamente, las siguientes determinaciones, realizándose de manera independiente para cada una de las mismas.

A) CONDICIONES TECNICAS: Hasta 70 puntos, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes:


a.1.- Programación y análisis del proyecto, ampliación del plazo de garantía y servicio post-construcción.

Se puntuará con un máximo de 60 puntos.


a.2.- Plazo de ejecución 10 puntos. Obtendrán mayor puntuación la oferta que presente menor tiempo de ejecución de los trabajos, intercalándose linealmente el resto de ofertas hasta el día 10 de diciembre de 2008, cuya fecha límite será valorada con cero puntos.
B) OFERTA ECONOMICA: Hasta 30 puntos. Obtendrá mayor puntuación la oferta que presente una mayor baja, intercalándose linealmente el resto de ofertas.


En caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 %; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 % y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de genero, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.


A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.


En caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

CAPITULO II.-PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES

2.1-PLAZO

El plazo total de ejecución de las obras de referencia, para la completa finalización de los trabajos concluirá el día 10 de diciembre de 2008, siendo esta fecha límite un requisito de obligado cumplimiento por parte de la adjudicataria y de la dirección facultativa de las obras.

Debiendo finalizar la ejecución de las actuaciones previstas antes del 15 de diciembre de 2008 por exigencia de la Orden Foral 8/2008, de 19 de febrero, de la Consejera de Administración Local, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a Entidades Locales de Navarra para la adecuación de los vasos al aire libre y sus instalaciones en piscinas de uso colectivo de titularidad pública al Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones y tratamiento de agua de las piscinas de uso colectivo, durante el año 2008 (publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 7/3/2008), la certificación y factura de la liquidación final de las obras con mediciones detalladas y planos definitivos habrán de tener entrada en el Ayuntamiento de Larraga, el día 10 de diciembre de 2008.

2.2-SANCIONES

El contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales  señalados para su ejecución sucesiva.


Las sanciones por demora en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato serán las establecidas en la Ley Foral 6/2006.


2.3-REVISIÓN DE PRECIOS

En la revisión de precios se estará a lo establecido en la Ley Foral 6/2006.


2.4-CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO

La cesión del contrato y el subcontrato de obra sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en la legislación vigente aplicable en la materia.

CAPITULO III.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL LICITADOR


Podrán celebrar contratos las personas naturales y jurídicas conforme a lo dispuesto en los artículos 10 a 20 de la Ley Foral 6/2006.


El adjudicatario deberá acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato, entendiendo por ella la suficiencia económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.


En el presente contrato la acreditación se realizará mediante la presentación de documentos correspondientes a la ejecución de trabajos de similar naturaleza a los objeto del presente contrato en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.


El adjudicatario deberá acreditar la solvencia técnica y profesional para la ejecución del contrato mediante acreditación del volumen global de negocios y de actividades objeto del presente contrato referido a los tres últimos ejercicios disponibles. 

CAPITULO IV.- DOCUMENTACION POSTERIOR A LA ADJUDICACION

Efectuada la adjudicación, la empresa adjudicataria, deberá formalizar la siguiente documentación:

· Resguardo acreditativo de la consignación en Tesorería Municipal de la garantía definitiva por importe equivalente al 4% del precio de adjudicación, en los términos establecidos en el artículo 95.2 de la Ley Foral 6/2006.

· Poder notarial para el supuesto de que sea otra la persona que en nombre del adjudicatario firme el contrato.


La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 15 días naturales, contados desde que se notifique la adjudicación. De no cumplirse estos requisitos, por causas imputables al Contratista, la Administración contratante declarará resuelto el contrato con incautación de la fianza provisional y sin perjuicio de la exigencia de daños y perjuicios que corresponda, en los que se incluirán la diferencia de precios entre la adjudicación resuelta y la nueva que se realice.

CAPITULO V.-RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA

5.1-DIRECCIÓN DE OBRAS

El Director facultativo de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista.


El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”.


La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán comunicadas por escrito al contratista.


5.2-FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA

El Director facultativo de Obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:


-Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones generales.


-Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajo.


-Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión.


-Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se notifiquen las condiciones del contrato.


-Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia.


-Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.


-Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, teniendo el mismo derecho al abono de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido.


-A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.


-Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.


El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendada.


5.3-CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte obligada a la ejecución de la obra.


5.4-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Se entiende por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para:


-Ostentar la representación del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.


-Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.


-Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.


La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.


5.5-RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista estará obligado a comunicar a al Ayuntamiento, en un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la orden de iniciación de las obras, su residencia o la de su representante a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas. Esta residencia estará situada en las obras, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración contratante.


Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su representante deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa comunicación a la Dirección de la persona que designe para sustituirle.


5.6-ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción definitiva.


Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.


El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma en el Libro indicado.


Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de la Entidad Local, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.


5.7-VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El Contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para la vigilancia de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.


La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado.


5.8-DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.


El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las órdenes de la Dirección.


Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actuaciones u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

CAPITULO VI.-FORMALIZACION DEL CONTRATO E INICIO DE LOS TRABAJOS

6.1-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.


Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Ayuntamiento acordará la resolución del mismo, previa audiencia del interesado y, en su caso, informe del Consejo de Navarra.

6.2-DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios se estimen necesarios para la mejor definición de las obras.


Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales a menos que tal procedencia se exija en el proyecto técnico, ensayos, condiciones climáticas, justificación de precios, y, en general, todos los que habitualmente se incluyen en la memoria de los proyectos, son documentos informativos que representan una opinión fundada de la Administración contratante. Sin embargo, ello no significa que se responsabilice de la certeza de los mismos y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.


El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.


6.3-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en el plazo de 15 días, por el Facultativo Director de las Obras, o Técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación.


Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, hecho que autoriza a la Administración contratante para exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la resolución del mismo. Cuando el contrato se resuelva por culpa del Contratista le será incautada, en todo caso, la fianza y deberá, además indemnizar a la Entidad Local los daños y perjuicios en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquella.


El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido encomendados.


El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.


6.4-INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Efectuada de conformidad la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a las obras al día siguiente a la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo anteriormente para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

CAPITULO VII.-DESARROLLO DE LAS OBRAS

7.1-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal al efecto, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.


7.2-PROGRAMAS DE TRABAJOS

Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo de un mes desde la firma del Acta de comprobación de Replanteo.


Dicho Programa de Trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes por el Director de Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cláusulas del contrato.


El programa de trabajo incluirá los siguientes datos:

a) Determinación de los medios necesarios (propios o ajenos), con expresión del personal, instalaciones, equipo y materiales que han de afectar a la ejecución de las obras.

b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión del volumen de éstas.

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra.

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volúmenes aproximados de obra a realizar señalados por el Director de la Obra.

e) Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un diagrama de espacios tiempos.


El Programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de Obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.


Si el Contratista no hiciere uso de sus derechos a presentar el Programa de Trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el Director Facultativo de Obra.


Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, se procederá en la forma señalada para las modificaciones del contrato.


7.3-REPLANTEOS DE DETALLE

El Facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al retraso producido.


7.4-EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en los mismos términos y detalle.


Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de Obra.


7.5-MATERIALES

El Contratista tiene libertad para obtener de los suministradores que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el proyecto técnico, no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones del Director de la obra.


El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el proyecto técnico.


Si la Dirección de Obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Administración contratante.


La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.


Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos que establezca el Facultativo Director, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.


En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director de Obra, el contratista podrá disponer libremente de aquellos.


7.6-ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.


El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección.


7.7-MATERIALES NO EMPLEADOS

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.


7.8-TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.


Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerlas y reedificarla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra.


Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de Obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.


Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.


7.9-CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado no solo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción definitiva.


La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto, a una defectuosa construcción imputables al contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.


El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas y en todo caso será obligatorio para él colocar la señalización que se establezca con carácter general en aquellos supuestos en que las obras pertenezcan a planes de inversiones realizados en colaboración con el Gobierno de Navarra, siendo directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos éstos deberán ser previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

CAPITULO VIII.-MODIFICACIONES DE CONTRATO

8.1-FACULTAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, LÍMITES

Una vez perfeccionado el contrato, el Ayuntamiento sólo puede modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente.


El ejercicio de la prerrogativa de introducir modificaciones unilateralmente llevará consigo la obligación de indemnizar al Contratista, sólo en los casos de supresión o reducción de obras que no se sustituyan por otras, en el beneficio industrial correspondiente a las unidades de obra suprimidas.


El Ayuntamiento podrá acordar modificaciones en el proyecto de las obras, por razones de interés público, de conformidad con la normativa vigente.


8.2-MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En el caso de que el Facultativo Director de obra juzgue necesario introducir modificaciones en el Proyecto, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella, le dará traslado al Contratista a fin de que alegue lo que estime conveniente y la someterá a la aprobación del Ayuntamiento.


De igual modo se procederá en el caso de que el Contratista sea quien proponga por escrito la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra, ya sea considerada necesaria por el Director de obra, como aunque no necesaria, la mejora propuesta se estime conveniente.


8.3-PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en la contrata o que difieran sustancialmente de ellas, los precios de las mismas serán fijados por la Administración con audiencia del Contratista; y si éste no los aceptase quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra.


8.4-MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el Contratista, sin perjuicio de lo que pudiera alcanzar a los técnicos responsables de la Dirección, Inspección y Vigilancia de las obras, pudiendo ser obligado a la demolición, e indemnización de daños y perjuicios a la Entidad Local y perdiendo todo derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización.


No obstante lo anterior podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el Ayuntamiento, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, las cuales se incluirán en la liquidación provisional, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato. No obstante, cuando posteriormente a la producción de algunas de estas variaciones hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra naturaleza, habrán de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la liquidación provisional de las obras.


8.5-MODIFICACIONES EN CASO DE EMERGENCIAS

Excepcionalmente, el Ayuntamiento a propuesta del Director Facultativo, sin tramitar expediente previo, podrá ordenar al contratista aquellas modificaciones que resulten totalmente imprescindibles para garantizar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas o evitar daños graves a la propia obra o a terceros. Desaparecida la causa determinante de la emergencia, se tramitará inmediatamente el expediente de modificación.


8.6-OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS

Las obras accesorias o complementarias, no incluidas en el Proyecto adjudicado, que la Administración juzgue oportuno realizar, deberán ser objeto de contrato independiente.


Se exceptúa el caso en que las obras accesorias no excedan del 20 por 100 del precio de la principal, cuya ejecución podrá encargarse al contratista adjudicatario de la principal, de acuerdo con los precios que rigen en este contrato y, en su caso, con los fijados contradictoriamente.

CAPITULO IX.-MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

9.1-OBJETO DEL ABONO

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante.


9.2-MEDICIÓN DE LA OBRA

La Dirección realizará, en la forma establecida en el proyecto, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.


El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el Director facultativo de la obra.


Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el Director Facultativo de obra y por el representante del Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquel, debiendo constar en el Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del Contratista.


La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.


En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión peso a volumen, que se realizarán únicamente en los casos autorizados por el proyecto técnico, se adoptarán los que disponga el Director de obra, quien justificará por escrito al Contratista los valores adoptados.


El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director Facultativo de obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el proyecto técnico.


9.3-OBRAS O PARTES OCULTAS

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posteriormente y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado.


A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular.


9.4-RELACIONES VALORADAS

El Director Facultativo de Obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada al origen.


La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego, y específicamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el proyecto técnico.

b) Partidas alzadas: las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el proyecto técnico.


En los casos no previstos, las Partidas Alzadas a Justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la Partida Alzada no figuren en el Cuadro de Precios del Proyectos, se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de Obra.



Las Partidas Alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición), se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el proyecto técnico pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.



Cuando la especificación de los trabajos u otras obras constitutivos de una Partida Alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de Obra, contra las cuales el Contratista podrá recurrir en la forma y plazos reglamentarios.

c) Materiales acopiados: Los materiales acopiados no serán abonados al Contratista a no ser que figure lo contrario en el proyecto técnico, garantizándose, en todo caso, tal pago mediante la prestación de aval por el importe de los mismos.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el contrato.


Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo la relación valorada.


9.5-ACREDITACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

El abono del importe de la obra ejecutada mensualmente se efectuará mediante certificaciones, y previa la presentación de las facturas, conforme a lo establecido en la Ley Foral 6/2006. Las certificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección Técnica de las Obras y por el Ayuntamiento, de las que se remitirá una copia al Contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días, si el Contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 


CAPITULO X.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

10.1-RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura para el adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización alguna sino en los casos de fuerza mayor.


El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones económicas del contrato.


10.2-INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.


Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.


Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, adecuadamente.


10.3-CASOS DE FUERZA MAYOR

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor.


En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de medidas y precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquélla los daños que se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causante de los daños.


En tal sentido, el facultativo Director de obra, una vez presentada la oportuna reclamación por el Contratista comprobará sobre el terreno la realidad de los hechos, y procederá a la valoración de los daños, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa, su relación con los perjuicios y la procedencia, en su caso, de indemnización.


10.4-CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.


10.5-CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRE

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto técnico del contrato.


Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución.


También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación, corriendo los gastos por cuenta de la Administración.


10.6-RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración Contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquéllas.


Por ello, no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el Contratista y no liquidados al mismo hasta que se realice la nueva adjudicación. Dicha liquidación y la fianza harán frente a las responsabilidades a que hubiera pagar.


Si la nueva adjudicación no se realizase por el Ayuntamiento antes de transcurrido un año desde la fecha de rescisión, se practicará la liquidación de dichos trabajos al contratista.


10.7-OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

b) Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.

c) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

d) Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás recursos necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar seguridad dentro de las obras.

e) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

f) La contratación de sendos seguros de todo riesgo de la construcción y de responsabilidad civil en cuantía mínima equivalente al coste de licitación de las obras.

10.8-OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.


El Contratista deberá constituir un órgano con la función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.


El cumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.


10.9-SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS

En los tramos de obra que afecten a carreteras, la Empresa Adjudicataria vendrá obligada a colocar como mínimo la señalización prescrita las disposiciones vigentes del Código de Circulación y normas aplicables.


Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, tanto frontal como longitudinalmente, mediante vallas u otros elementos característicos aprobados por el Ayuntamiento y de forma que cierren totalmente la zona de los trabajos.


Deberán señalarse en la forma indicada cualquier obstáculo en aceras o calzadas para la libre circulación de peatones y vehículos; se entiende por obstáculos: montones de escombros, materiales para la reposición de pavimento, zanjas abiertas, maquinaria y otros elementos.


Deberán colocarse los tableros y elementos de seguridad necesarios para asegurar de modo expedito y con la debida protección el paso de peatones y accesos a los inmuebles.


La señalización nocturna se hará con lámparas eléctricas de color rojo en número suficiente.


La responsabilidad de los accidentes ocurridos como consecuencia de la deficiente señalización o protección de las obras recaerá exclusivamente en la Empresa encargada de su realización.

CAPITULO XI.-CONCLUSION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

11.1-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su terminación y a la misma concurrirán un técnico designado por la Administración contratante, el Facultativo Director de las Obras y el Contratista.


Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al uso público o servicio correspondiente, comenzando a computarse el plazo de garantía.


De la recepción se levantará acta en la que se dejará constancia de las observaciones realizadas.


11.2-PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de un año, durante el cual el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y las instrucciones que reciba de la Dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra.


Si a requerimiento de la Dirección de Obra no reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la fianza definitiva.


11.3-LIQUIDACIÓN FINAL

Efectuada la medición general, que se regirá por los mismos principios, reglas y trámites que los expresados para las mediciones parciales, el Director formulará la liquidación final aplicando a aquélla, los precios y condiciones económicas indicados en el contrato.


11.4-DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

Transcurrido el plazo de garantía, se podrá proceder a la devolución de la Fianza depositada para garantizar el cumplimiento del contrato

CAPITULO XII.-REGIMEN JURIDICO

12.1-INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

En las controversias que puedan surgir acerca de la recta interpretación de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones, se atendrá el Contratista a la resolución del Ayuntamiento, que será tomada con los asesoramientos pertinentes.


12.2-JURISDICCIÓN Y RECURSOS

La contratación de las obras del Presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización de los trabajos y de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos serán resueltos en primer término por el Ayuntamiento, cuyas resoluciones podrán ser impugnadas por alguna de las vías previstas para las Entidades Locales de Navarra.


12.3-SUPUESTO DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos que integran los Proyectos y el Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerán las Cláusulas contenidas en el presente Pliego.


12.4-REGIMEN JURÍDICO

El contrato de obra a que se refieren las presentes cláusulas tiene naturaleza administrativa y se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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