PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORA ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DEL ENTORNO DE LA ZONA DE EL VAGO" DEL AYUNTAMIENTO DE FALCES.

CUADRO RESUMEN 

	

	OBJETO DEL CONTRATO
	OBRA "ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DEL ENTORNO DE LA ZONA DE EL VAGO (FALCES)"

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de obras conforme establece el artº 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
	

	En cifras
	278.666,46 EUROS, IVA EXCLUIDO.
337.186,42 EUROS, 21% DE IVA INCLUIDO.

	En letras
	Doscientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis euros y cuarenta y seis céntimos de euro, IVA excluido.
Trescientos treinta y siete mil ciento ochenta y seis euros y cuarenta y dos céntimos, 21% de IVA incluido.

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	137 DÍAS NATURALES

	PLAZO DE GARANTÍA 
	TRES años a contar desde la recepción de las obras, o el que, mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición.

	

	PROCEDIMIENTO
	ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO (Art. 72 y concordantes, LF 2/2018 de Contratos Públicos)

	TRAMITACIÓN
	Ordinaria 

	SOLVENCIA ECONÓMICA
	Se exige. Cláusula Octava del pliego de cláusulas administrativas.

	
SOLVENCIA TÉCNICA
	Se exige. Cláusula Novena del pliego de cláusulas administrativas.

	GARANTÍA PROVISIONAL
	NO. (Art. 70.1 LF 2/2018 de Contratos Públicos. Carácter excepcional)

	GARANTÍA DEFINITIVA
	4% del precio de adjudicación.

	REVISIÓN DE PRECIOS
	NO. (Art. 109 LF 2/2018 de Contratos Públicos).

	DISEÑO LOTES
	NO. 

	ADMISIÓN DE VARIANTES
	No se admiten.

	LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTAS
	 Plataforma de Licitación Electrónica (PLENA)

	PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS
	30 días naturales a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA).

	RÉGIMEN DE PENALIDADES
	Cláusula Trigésima del Pliego.

	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
	Cláusula Decimotercera del Pliego.
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I.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN EN LA ZONA DE EL VAGO DE FALCES"



· 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

	
	Constituye el objeto del presente Pliego al que se refieren las presentes cláusulas el establecimiento de los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la ejecución de las obras de "ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA DE EL VAGO DE FALCES" promovida por el Ayuntamiento de FALCES.

	Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos D. Jesús Cabrejas Palacios, de “TENADA, S.L.U.”, de marzo de 2021, que asimismo actuará como Director de Obra.

	La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:

· 45111230-9: Trabajos de estabilización del terreno.

	A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Cuadro de Características, tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes.

	El/la adjudicataria deberá cumplir la normativa por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción en la Comunidad Foral de Navarra.

	Igualmente estará obligado, el adjudicatario, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.


· 2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

	La contratación objeto del presente Pliego será adjudicada de conformidad con las reglas del Procedimiento ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO regulado en los artículos 72 y concordantes de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.


· 3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

	El órgano de contratación es la Alcaldía del Ayuntamiento de FALCES, la cual, asimismo, aprobará el gasto correspondiente, previa fiscalización por Intervención Municipal y la Unidad Gestora del Contrato es la Secretaría del Ayuntamiento de Falces, con el apoyo de los Servicios Técnicos Municipales.


· 4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE  LICITACIÓN.

	El valor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de 278.666,46 Euros, IVA EXCLUIDO

	El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 278.666,46 Euros EUROS, IVA EXCLUIDO.

	Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas.

	En caso de variación en el número de unidades de obra realmente ejecutado sobre las previstas en el Contrato de obras y demás documentación que rige el presente procedimiento se estará al contenido del artículo 144 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

	La financiación se realizará con cargo a la partida 1510 6190008 denominada “CONSOLIDACIÓN ZONA EL VAGO” del Presupuesto General Único para el ejercicio 2021, siendo subvencionadas las obras además a través de enmienda nominativa de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021.


· 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

	El plazo de ejecución del total de la obra se fija en CIENTO TREINTA Y SIETE DÍAS (137 DÍAS) contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá tener lugar al día siguiente de la formalización del contrato.

· 6.- LOTES

El presente contrato no es objeto de división por lotes al tratarse de un contrato de obras, siendo que la ejecución de sus diferentes fases no pueden realizarse de manera independiente y es necesaria una correcta coordinación entre ellas para la consecución del fin último de lo contratado y mayor eficiencia en la contratación.
· 7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

	Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato.

	Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

	Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

	A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

	Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

	Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones individuales.



· 8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
     
Se justificará la solvencia económica y financiera para la realización del contrato mediante la presentación, por el licitador que resulte adjudicatario, de alguno de los siguientes documentos, por el licitador que resulte adjudicatario.
- Declaración formulada por entidad financiera en las condiciones estipuladas en el artículo 16 de la Ley Foral 2/2018, que constate la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. No se admitirá el modelo de carta bancaria estándar de que la empresa tiene una cuenta y de que siempre ha cumplido con sus obligaciones con el banco, sino que se exigirá que la entidad financiera se refiera a la concreta capacidad del contratista para afrontar la obra en cuestión y sus implicaciones financieras
- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato referida como máximo a los últimos tres ejercicios.


· 9. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Se justificará la solvencia técnica mediante la presentación de los siguientes documentos:

· Relación de las obras realizadas en el curso de los últimos cinco años en la que al menos una iguale o supere un presupuesto de Ejecución Material de  242.500 €.

· El conjunto de las obras ejecutadas durante los últimos 5 años incluirá las siguientes unidades cuyas cuantías de ejecución sumadas superarán o igualarán las siguientes cantidades:
· Muros de hormigón armado: 65.000 €
· Micropilotes y/o gunitados: 95.000 €

· Todas las obras a computar estarán avaladas por certificados de buena ejecución.

· Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.


· 10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

	Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.

	La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna.
	Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación en dicha Plataforma.  
	Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de PLENA.   
	El plazo de presentación de las ofertas será de TREINTA DÍAS naturales (30 días) a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA).

	En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión.

	Junto con la solicitud o instancia de admisión debidamente cumplimentada, las proposiciones se presentarán "Sobre n° 1: Documentación administrativa", "Sobre n° 2: Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas” y "Sobre n° 3: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”.


Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos:

· Sobre número 1. "Documentación administrativa".

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:

1. Identificación del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas físicas, participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de empresarios. Así mismo se presentará una dirección de correo electrónico del licitador, conforme al modelo señalado en el Anexo I.


2. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar.
	Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo II.


3. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.


4. Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional en los términos indicados en las Cláusulas Octava y Novena de este Pliego.


5. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato.

6. Potestativamente, el licitador podrá designar la información que, a su juicio, deba ser considerada como confidencial.  Esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación del sobre nº 2, respecto de la información que se considere confidencial.  No podrá extenderse la confidencialidad a toda la propuesta.  En todo caso, corresponderá al órgano de contratación determinar de forma motivada aquella documentación que no se considere confidencial.



· Sobre número 2 "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”.

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valore y puntúen los criterios de adjudicación recogidos en el presente pliego que dependen de un juicio de valor.

En concreto, deberá contener los siguientes documentos:

1.	Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y equipos humanos. Esta memoria tendrá en cuenta las limitaciones y condicionantes de ejecución que se expresan en la MEMORIA y en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Proyecto.

2.-	Plan de obra: fase, proceso y desarrollo con grado de detalle suficiente e indicación del camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización.
El proceso constructivo incluirá en cada una de las fases los medios a emplear. En particular se detallarán los siguientes aspectos:
· Acceso y extracción de materiales.
· Sistemas de hormigonado y localización.
· Maquinaria de ejecución de micropilotes a emplear.
· Maquinaria de gunitado.
Así mismo, todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud de la Obra.
	
3.- 	Tratamiento de afecciones tanto de circulación peatonal y tráfico rodado, infraestructuras y redes de servicio implantadas y otro tipo de afecciones que puedan derivarse de trabajar en espacios públicos en uso. Implantación de la obra y su justificación.

4.-	Criterios sociales en la ejecución del contrato.

	
	No se podrá incluir en este sobre referencia alguna de la oferta económica o criterios cuantificables mediante fórmulas.


· Sobre número 3. "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”.

	En este sobre se incluirá por el licitador la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas  En concreto, además de la oferta económica se valorará el compromiso de formalización de una garantía complementaria de obra, consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la obra establecido en el pliego y también el porcentaje respecto del precio de adjudicación que se subcontratará con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Inserción, así como la reducción del plazo que se saca a licitación.

	La propuesta se hará de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo III.

No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación aprobado. Se utilizarán dos decimales. Respecto de las cantidades recogidas en la oferta prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de licitadores en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su representante.


· 11.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

	Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 30 por 100 o más inferior al presupuesto de licitación. En este caso  se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

	En el caso de que se concluyera que la oferta se puede cumplir, y de que se elevara propuesta de adjudicación a esta oferta, se supeditará la adjudicación a que, de conformidad con el artículo 230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, según la redacción dada a esta norma por la Ley Foral 4/2013, de 25 de febrero, la licitadora en el plazo de los ocho días siguientes a la notificación de la adjudicación presente una fianza por un importe del 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato.

	En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido  en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.


· 12.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

	La Mesa de Contratación estará compuesta por las personas que se indican a continuación, desempeñando las funciones y actuando de conformidad con lo señalado por los artículos 50, 51 y 134 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quórum, funciones de sus miembros, actas, abstención y recusación etc. lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

· Presidenta: Sr. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Falces o Concejal en quien delegue.
· Vocal 1: El Ingeniero redactor del proyecto y director de obra.
· Vocal 2: La Arquitecta Técnica municipal.
· Vocal 3: La Secretaría del Ayuntamiento.
· Vocal 4: La Intervención del Ayuntamiento de Falces, o persona en quien delegue.

	La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos.

	La Mesa podrá conceder un plazo no inferior a cinco días naturales para subsanar los defectos o completar dicha documentación. Si transcurre el plazo de subsanación no se ha completado o subsanada la información requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

	Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”, de las licitadoras admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan en este Pliego.

	Efectuada esta valoración, o examinada la admisión de las ofertas, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, con al menos tres días de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula.

	Verificado lo anterior, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre nº 3, “Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas”, en acto al que podrán concurrir las personas licitadoras.

	La Mesa de Contratación, antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, comunicará a las personas presentes el resultado de la calificación de la documentación presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos así como las causas de la inadmisión, y la valoración obtenida en el resto de criterios.

	La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicación.



· 13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación, evaluará las proposiciones recibidas y podrá informar, a solicitud de las personas licitadoras, la puntuación dada en cada uno de los apartados, una vez celebrado cada acto de apertura de sobres. Ello conforme a los criterios expresados a continuación:   
   
Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen conforme a los criterios objetivos especificados en el Pliego por orden decreciente de importancia y la ponderación siguiente:

- Criterios de valoración de las ofertas:

Descripción de los criterios de negociación y en su caso, sub criterios, y su ponderación:

.- CRITERIOS:
A.- Propuesta económica…….………………………    hasta 55 puntos
B.- Propuesta técnica …………………………………   hasta  45 puntos

B.1.- Adecuación de procedimiento constructivo
y de los medios a emplear a la problemática
y condicionantes de la obra	hasta 18 puntos
B.2.- Experiencia del equipo técnico director de los trabajos
· Jefe de Obra	hasta 4 puntos
· Encargado	hasta 4 puntos
B.3.- Experiencia de los equipos de trabajo especiales
· Encofrado y hormigonado	hasta 2 puntos
· Micropilotes	hasta 3 puntos
· Gunitado	hasta 1 puntos
B.4.- Reducción del plazo de ejecución	hasta 4 puntos
B.5.- Previsión y tratamiento de las afecciones	hasta 3 puntos
B.6.- Ampliación del plazo de garantía	hasta 4 puntos
B.7.- Criterios sociales	hasta 2 puntos

Total Criterios (A+B): ……………………...…….....  hasta    100 puntos

- Detalle de la aplicación de la puntuación a los distintos criterios:

A.- Explicación de la aplicación de la puntuación al criterio de Precio: hasta 55 puntos

- Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el presupuesto de licitación.

- La mejor oferta económica obtendrá la mejor valoración.

La oferta económica tendrá un valor ponderado del 55%, correspondiendo la máxima valoración a la mejor oferta válida presentada. Obtendrá la máxima puntuación (55 puntos) la licitadora que presente la oferta más económica. Las restantes proposiciones económicas obtendrán una menor valoración proporcional con respecto a la mejor oferta válida presentada de acuerdo con la siguiente fórmula:

	OFB X 55
	 OFV
		OFB= Oferta más baja
		OFV= Oferta económica a valorar
Se tendrán en cuenta dos decimales.
 
B.- Explicación de la aplicación de la puntuación a los sub criterios de la propuesta técnica: hasta 45 puntos:

Valoración de la propuesta técnica.

La Propuesta Técnica en su conjunto se valorará y puntuará con CUARENTA Y CINCO PUNTOS (45), con arreglo a los siguientes criterios:

B.1.- Adecuación de procedimiento constructivo y de los medios a emplear a la problemática y condicionantes de la obra, de 0 a 18 puntos

Se valorará según el criterio técnico de la mesa las ofertas de acuerdo a la memoria técnica del proceso constructivo y plan de obra presentados por el licitador. Una vez seleccionadas las 5 mejores se otorgará la siguiente puntuación:
1ª = 18 puntos.
2ª = 14 puntos.
3ª = 10 puntos.
4ª = 7 puntos.
5 ª = 5 puntos.
Resto = 0 puntos.

B.2.- Experiencia del equipo técnico director de los trabajos, de 0 a 8 puntos.

El licitador asignará a la obra un técnico jefe de obra con titulación adecuada a las obras a realizar; tiempo asignación a la obra: parcial, según las necesidades de obra.

El licitador asignará a la obra un encargado general; tiempo de asignación a la obra: completo.

Documentación a presentar

En el caso del jefe de obra la experiencia vendrá avalada por su título y el currículum de su experiencia profesional, debidamente acreditados.

En el caso del encargado, el Gerente o Director Técnico de la empresa concursante podrá avalar su currículum, pudiendo el Órgano de Contratación solicitar la ampliación de información que se requiera.

Se valorará:

· Experiencia acreditada Jefe de Obra: 4 puntos
· Experiencia no acreditada Jefe de Obra: 0 puntos
· Experiencia acreditada Encargado: 4 puntos
· Experiencia no acreditada Encargado: 0 puntos

B.3.- Experiencia de los equipos de trabajo especiales, de 0 a 6 puntos.

Documentación a presentar para su valoración independiente:
· Experiencia de los equipos de:
· Encofrado y hormigonado.
· Micropilotes.
· Gunitado.

La experiencia será justificada de forma personal para cada uno de los trabajadores integrantes de los equipos.

En caso de ser personal propio por el equipo, por el Gerente o Director Técnico de la empresa concursante.

En el caso de subcontratistas por el Gerente de la empresa subcontratista o su Director Técnico. En este caso la empresa presentará el currículum de empresa con el importe de Ejecución Material de las obras ejecutadas, y una relación detallada de obras en las que dicho personal ha participado.  Se valorará:

· Experiencia acreditada equipo encofrado y hormigonado: 2 puntos.
· Experiencia no acreditada equipo encofrado y horm.: 0 puntos.

· Experiencia acreditada equipo micropilotes: 3 puntos.
· Experiencia no acreditada equipo micropilotes: 0 puntos.

· Experiencia acreditada equipo gunitado: 1 punto.
· Experiencia no acreditada equipo gunitado: 0 puntos.

B.4- Reducción plazo de ejecución, de 0 a 4 puntos:
Las ofertas que no mejoren el plazo máximo de ejecución de la obra (137 días naturales) obtendrán 0 puntos. Las ofertas que mejoren el plazo de ejecución obtendrán 1 punto por cada 4 días naturales de rebaja con un máximo de 4 puntos.

B.5.- Previsión y tratamiento de las afecciones, de 0 a 3 puntos.
Se valorarán la previsión de las afecciones concretas a las instalaciones existentes, sobre la base tanto de las definidas y localizadas en proyecto como de aquellas que pudieran existir y no hubieran sido detectadas en proyecto. Asimismo se valorará el tratamiento de las infraestructuras y redes de servicio de la circulación peatonal y tráfico rodado, y a otro tipo de afecciones (viviendas del entorno) que puedan darse derivadas de trabajar en espacios públicos consolidados. También se valorará el minimizar los riesgos y molestias que la obra pueda ocasionar, teniendo en cuenta la ubicación de los distintos tajos de la obra. 

B. 6- Ampliación del plazo de garantía, de 0 a 4 puntos:
Se valorará el compromiso de formalización de garantía complementaria de la obra, consistente en la extensión de la duración tanto del plazo de garantía de la obra como del depósito correspondiente a la garantía definitiva. Dicha extensión deberá expresarse en años que se entenderán por encima de los tres años obligatorios.

La Garantía Total o de Mantenimiento sin Coste mínima exigida es de tres años (3) y para garantías superiores la puntuación será la siguiente:

Para tres años (3) 	Cero puntos(0)
Para cuatro años (4) 	Dos puntos  (2)
Para cinco años (5) 	Cuatro puntos (4)

La misma abarcará la reparación por los desperfectos o averías producidos por cualquier causa.

B. 7- Criterios sociales, de 0 a 2 puntos:
Se otorgará un máximo de 2 puntos al licitador que contrate con Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, Centros de Inserción Socio laboral, siempre que sean para esta obra y propios de ella. Se detallarán los trabajos a realizar las personas y jornadas a emplear y el importe económico (antes de la baja) y desglosada para cada trabajo. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que mayor importe económico destine a la ejecución de estos trabajos, con independencia del número de personas o jornadas. Al resto de licitadores se les otorgará la parte proporcional que corresponda respecto de la oferta con mejor puntuación en este apartado (proporcionalidad directa).



· 14.- CRITERIOS DE DESEMPATE

	Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicará el siguiente criterio de desempate: 
	
	El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

	Si persiste el empate tras la aplicación del criterio anterior éste se resolverá por sorteo.

	Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras afectadas para que en el plazo de cinco días naturales presente la documentación pertinente.


· 15.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO


En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia. 

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato.

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Si el licitador pretende subcontratar, una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos. Dicha relación vendrá acompañada de una declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la citada ley.

5. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada.

6. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que  correspondan  (Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

7. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada empresa.

8. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del mismo.

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.


· 16.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación una vez que haya comprobado que la documentación presentada, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación.

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la adjudicación del contrato.


· 17.- ADJUDICACIÓN

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura pública de la oferta  cuantificable con fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación.

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación.

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.  


· 18.- GARANTIAS

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del Ayuntamiento el 4% del importe de de adjudicación (IVA excluido).

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa de la persona contratista.


· 19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde la adjudicación.

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación:

· Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
· 
· Certificado de seguro en vigor emitido por la compañía aseguradora, que incluya:
· 
-Certificado de contratación y vigencia de seguro de responsabilidad civil para la obra a ejecutar, con una cobertura temporal superior en un 20% al plazo de ejecución de la obra y una cobertura mínima de 300.000 euros.
		.
La cobertura del adjudicatario deberá cubrir a sus subcontratas o presentar estas los mismos justificantes exigidos al adjudicatario.

· En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión.

· Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

· Dos ejemplares del Plan de Gestión de Residuos de conformidad con el art. 5.1. del R.D. 105/2008 de 1 de febrero y en el Art. 5.1 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por los que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición.

· Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable.


· 20.- PLAN DE SEGURIDAD Y S ALUD EN EL TRABAJO

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del contrato.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa. 


· 21.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, al día siguiente de la formalización del contrato se procederá a la comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se formalizará en acta. 

Las obras deberán dar comienzo al día siguiente de la formalización del acta de comprobación del replanteo, salvo causas justificadas que serán valoradas por el órgano de contratación. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su constancia en el expediente.


· 22.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en los artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y en el presente Pliego.

La Administración expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

Los abonos de estas certificaciones tendrán el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificación final.

El Ayuntamiento deberá abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos.


· 23.- REVISION DE PRECIOS

Según lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, el contratista no tendrá derecho a revisión de precios.


· 24.- EJECUCIÓN DEL CONTRAT O.

24.1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto, estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos), así como a lo dispuesto en los presentes pliegos reguladores de la contratación, cláusulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en  las  mismas  se  dará cuenta detallada al Ayuntamiento.

24.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.


· 25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO

- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.



· 26.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES

1. La empresa contratista estará obligada como única responsable de la total realización del contrato, al cumplimiento de todos los criterios de adjudicación que hubiera asumido, y todas las condiciones especiales de ejecución del contrato en materia social, debiendo además presentar la documentación señalada en el presente pliego para la verificación de su cumplimiento social.

2. Todas las condiciones especiales de ejecución y los criterios de adjudicación de carácter social que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.

3. La contratista deberá acreditar de manera efectiva la correcta prestación del contrato en lo relativo a los criterios de adjudicación a los que se haya comprometido en su propuesta técnica, así como las condiciones de ejecución de carácter social, debiendo presentar a tal efecto la documentación señalada en el presente pliego para la verificación de su cumplimiento.

4. Los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución de carácter social se consideran obligaciones contractuales esenciales, por lo que en caso de incumplimiento y en función de la gravedad, el órgano de contratación podrá optar por:

• Resolver el contrato por incumplimiento culpable, lo que pudiera implicar la inhabilitación para licitar durante el plazo de dos años en cualquier procedimiento público de licitación.
• Continuar la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad que el órgano de contratación debe estimarse en función de su gravedad hasta un máximo del 10% del precio del contrato.

5. La unidad gestora del contrato deberá verificar la documentación presentada, y evaluar la adecuación y la conformidad respecto de los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución de carácter social asumidas por el contratista.

6. La unidad gestora del contrato deberá informar sobre los posibles incumplimientos del contratista en materia de cláusulas sociales, y en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución del contrato.


· 27. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realización del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.


· 28.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente.

Aún sin previsión en el condicionado, procederá modificar el contrato cuando la necesidad de modificación se justifique suficientemente por la concurrencia de circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicador diligente.	

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin autorización.


· 29.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 107, respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.


· 30.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

30.1.- Aplicación de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podrá imponer las penalidades que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

30.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades.

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes:

· El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos.
· La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.
· El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimientos de sus obligaciones.
· Originar molestias innecesarias a los usuarios.
· La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.
· El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté calificado con mayor gravedad.

· Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados.

· La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato.
· La reiteración de cualquier incumplimiento leve.
· La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.
· La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados.
· Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.
· Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta.
· No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado.
· Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.
· El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.
· La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

· Muy grave:

· La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato.
· La reiteración de cualquier incumplimiento grave.
· El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres
· El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
· La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.
· Presentación a la documentación de la convocatoria informes falsos relacionados con los criterios sociales o medioambientales de adjudicación o ejecución.
· Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.
· El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.
· La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de protección de datos.
· La falsedad en los informes.
· La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.
· Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.
· El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego.
· La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de contratación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo a su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como consecuencia de la infracción.


30.3.- Cuantía de las penalidades.

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un importe de hasta el 1% del importe de adjudicación.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación.

c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.



· 31.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN FINAL.

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de las obras, tendrá lugar la recepción de las mismas según lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La liquidación final se sujetará a lo establecido en el artículo 173 de la citada Ley Foral.


· 32.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas establecidas en el artículo 175 de dicha ley.


· 33- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalización del contrato.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos.


· 34.- RECURSOS Y RECLAMACIONES.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse potestativamente, los siguientes recursos:

a.- Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

b.- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal de Contratos Públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la ley Foral de Contratos Públicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos.

c.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

d.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.


· 35.- PROTECCIÓN DE DATOS.

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 en adelante  RGPD,  se informa a las  personas licitadoras que el responsable de los tratamientos de los datos personales aportados con ocasión de la participación en este expediente de contratación,  es el Ayuntamiento.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestión y seguimiento del expediente de contratación y la ejecución posterior del contrato. 

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos. 

La base legítima del tratamiento de los datos es  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos). 

Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la adjudicación y desarrollo del contrato y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra. 
Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, supresión, rectificación y limitación en los supuestos legalmente previstos. 
Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

· 36.- CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración responsable la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial.  La declaración de confidencialidad no se podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada determinará aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales. 

