CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE Obras de “Reparación de los caminos dañados por la riada en todo el término municipal de MENDIGORRIA (NAVARRA)”

Nº EXPEDIENTE: 2022/05
Procedimiento: Simplificado
Publicidad comunitaria:	SÍ	  NO
Participación reservada a entidades de carácter social:	SÍ	  NO
 (
A.
PODER
 
ADJUDICADOR
)

1- Poder adjudicador: Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria

2- Departamento y área responsable del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria: Concejalía de Urbanismo.
Correo electrónico: ayuntamiento@mendigorria.es
 (
B.
OBJETO
 
DEL
 
CONTRATO
) (
1-
Objeto
 
del
 
contrato
)


[bookmark: _GoBack]Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de “Reparación de los caminos dañados por la riada en todo el término municipal de MENDIGORRIA (Navarra)”.

La reparación de los caminos se sitúa en las coordenadas ETRS-89 42º 37’ 56,80’’ N 1º 50’ 22,46’’ W UTM 30N x:595.147 y: 4.720.652.

En lo no especificado en el presente documento deberá estarse a lo previsto en el Pliego de condiciones reguladoras de obras, las Prescripciones técnicas y los documentos anexos al mismo (como e la Memoria y sus prescripciones técnicas).

La documentación técnica en formato digital (firmada/visada) estará disponible para las personas licitadoras en la Plataforma de Licitación Electrónica (PLENA). Una parte de esa documentación estará editable para facilitar el estudio y presentación de las ofertas, no obstante, en caso de discrepancia, prevalecerá la documentación firmada y visada.

Contrato mixto:	SÍ       NO
 (
2-
División
 
en
 
lotes
)

SÍ	  NO
· Descripción e importe de cada lote: No procede
· Limitación a la participación/adjudicación: No procede
· Justificación de la no división en lotes:
La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato pudiera dificultar la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Asimismo, la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones.
 (
Condiciones
 
Particulares
 
Obras
Expte:2022/0
5
)

 (
1
)


 (
3-
CPV
)

· Código y descripción CPV:
· 45210000- Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil CPV complementarios y descripción:
 (
4-
Admisibilidad
 
de
 
variantes
)

SÍ	  NO
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:
 (
1.
Sistema
 
de
 
determinación
 
del
 
precio
PRECIO
 
DEL
 
CONTRATO
C.
)

· Tanto alzado: 
· Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones):
· Precios unitarios: 
· Tarifas:
· Otro sistema:
 (
2.
Precio
 
máximo
 
de
 
licitación
)

-	Precio máximo de licitación (IVA excluido): 51.354,82.-€
-	IVA: 10.784,51.-€
-	Total (en número): 62.139,33.-€

En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA): SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
 (
3.
Revisión
 
de
 
precios
)

SÍ	  NO

 (
4.
Financiación
 
con
 
Fondos
 
externos
)

XSÍ	  NO
% de cofinanciación: %
 Nombre de programa: Nombre memoria:
Nº Grant Agreement:
Logotipo de entidad financiadora:
 (
5.
Forma de
 
pago
)

30 días fecha de certificación mensual.

El medio de pago será por transferencia bancaria a cuenta de la persona adjudicataria previa emisión de la factura correspondiente



 (
6.
Anticipos
 
a
 
cuenta
)

SÍ	  NO

 (
D.
MODIFICACION
 
DEL
 
CONTRATO
)

· Modificación contrato según art. 114.3.b) de la LFC, (circunstancia concreta, alcance, límites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de modificación):

SÍ	  NO

· Modificación según el art. 114.3.c) de la LFC, de alteración del precio por variación del número de unidades - que no precisa de tramitación de expediente de modificación, y que se contempla en el valor estimado, máximo 10% del precio de adjudicación del contrato

SÍ	  NO

	 (
E.
PLAZO
 
Y
 
LUGAR DE
 
EJECUCIÓN
) (
1.
Anualidades
 
(IVA
 
incluido,
 
salvo
 
exención
 
de
 
IVA)
)


La anualidad presupuestaria del contrato es: Año 2022: 62.139,33.-€
 (
2.
Duración
 
total
)

El plazo de ejecución máximo del contrato es de UN MES a contar desde la fecha de firma del Acta de Replanteo hasta la fecha del certificado final de obra, sin perjuicio del plazo de ejecución ofertado. La obra deberá estar finalizada en todo caso antes del 31 de diciembre de 2022.
 (
3.
Plazos
 
parciales
)

SÍ	  NO

 (
4.
Prórroga
)

 (
5.
Obras
 
susceptibles
 
de
 
recepción
 
parcial
)SÍ	  NO

SÍ	  NO

 (
6.
Lugar
 
ejecución
 
del
 
contrato
)

La conducción de agua se sitúa en las coordenadas ETRS-89 42º 37’ 56,80’’ N 1º 50’ 22,46’’ W UTM 30N x:595.147 y: 4.720.652.

 (
F.
VALOR
 
ESTIMADO
)

· Valor estimado total: 62.139,33-€
· Valor estimado de cada lote:
 (
G.
GARANTIA
)


· Garantía definitiva:	  SÍ

· Formas de garantía:
· En metálico

NO	Importe:4% del precio de adjudicación

· Mediante aval a primer requerimiento con renuncia a los beneficios de división, orden y exclusión prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar en España.
· Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.
· Mediante retención en el precio     SÍ       NO
· Mediante una combinación de las anteriores     SÍ       NO

· Plazo de garantía: 3 años instalaciones.

Obra: 3 años desde la firma del acta de recepción de las obras o el establecido en la oferta adjudicataria.
Finalizado el plazo de garantía relativo a instalaciones se procederá a la devolución de la garantía definitiva.

 (
H.
SOLVENCIA
 
ECONÓMICA
 
O
 
FINANCIERA
)

· Extracto fiel de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o formulario del Registro que corresponda, referidos a los años 2018, 2019 y 2020.

Los umbrales mínimos exigidos, son:
· Cifra de negocios (volumen ingresos) superior al 50% del precio de licitación sin IVA en cada año.
· Un patrimonio neto, al menos, en el año 2020 (*) positivo.
(*) En caso de incumplimiento, acreditación fehaciente de haber adoptado medidas durante el siguiente ejercicio para equilibrar el patrimonio.

· Una declaración jurada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales


 (
I.
SOLVENCIA
 
TÉCNICA
 
Y
 
PROFESIONAL
)

Principales obras realizadas
Haber ejecutado y finalizado el licitador durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria de la presente licitación, (fecha de referencia: 1 de junio de 2022), al menos una obra de nueva ejecución de reparación o construcción de caminos, con un presupuesto de contrata de importe igual o superior a 25.677.41-€ (IVA excluido).

Para acreditar este requisito la persona licitadora que vaya a ser propuesta adjudicataria deberá aportar un certificado final de obra, que incluirá la liquidación final de obra, y/o certificado de buena ejecución de la obra suscrito por promotor y dirección facultativa que incluya la liquidación final de la obra.

No se aceptará la suma de la ejecución de diversas obras, aunque el montante total de los presupuestos de las mismas supere la cantidad de 25.677,41.-€ (IVA excluido).

En el caso de que los licitadores se presenten en forma de UTE o similar, bastará con que al menos uno de los integrantes de la unión cumpla el requisito expresado, siempre que su participación en la UTE sea al menos del 50%.

1. Gestión de Residuos (RCDs)
Declaración responsable de hallarse inscrita la empresa o de obtener la inscripción en caso de resultar adjudicataria, en el Registro de Constructores poseedores de certificación de Gestión de Residuos (RCDs) del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en el epígrafe adecuado para la ejecución de la presente obra.

2. Equipo humano técnico mínimo designado para la ejecución del contrato
Será requisito indispensable para poder acceder a la contratación, poner a disposición un equipo responsable de la ejecución del contrato formado por, al menos 2 perfiles, con las siguientes características:

a) Un/a Jefe/a de Obra:
· Formación: titulación técnica universitaria en la rama de conocimiento de la arquitectura o de la ingeniería.
· Experiencia profesional demostrable como mínimo de 5 años como jefe/a de obra en obras de conducciones de agua.
b) Un/a encargado/a de Obra general:
· Experiencia profesional demostrable como mínimo de 5 años como encargado/a de obra en obras de reparación o construcción de caminos.

Para acreditar este requerimiento la persona licitadora que vaya a ser propuesta adjudicataria deberá aportar:
· Declaración expresa, designando la persona que se va a adscribir como Jefe/a de Obra, y como Encargado/a de obra.

· Curriculum vitae de las personas que se hayan designado anteriormente, donde deberá aparecer, al menos: formación y experiencia profesional, especificando las empresas, cargo y resumen de responsabilidades asumidas, por orden cronológico debiendo citar, en especial, las experiencias relacionadas con el alcance del trabajo.
El curriculum vitae deberá estar firmado por la persona propuesta con, como máximo, 3 meses de antigüedad respecto de la fecha de entrega de la documentación.
· Copia del título académico del jefe/a de obra.
 (
J.
DOCUMENTACIÓN
 
A
 
PRESENTAR
 
POR LAS
 
PERSONAS
 
LICITADORAS
) (
DECLARACION
 
RESPONSABLE
)


Deben presentarse los siguientes documentos:
A) Declaración responsable de la persona licitadora conforme al modelo del Anexo I
del Pliego de Condiciones Reguladoras para la contratación de Obras.

B) Si se trata de personas que licitan en participación conjunta o en Unión Temporal de Empresas deben presentarse obligatoriamente los siguientes documentos:

B.1. Cada una de las personas que licitan en participación conjunta o en UTE deben presentar la declaración responsable conforme al modelo de Anexo I del Pliego de Condiciones Reguladoras.

B.2. Un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponda a cada persona y se designe una persona representante o apoderada única con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, firmado por las empresas concurrentes y la persona apoderada.

C) En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación quien licita debe aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato.

NO es necesario incluir en el sobre C la documentación relativa a la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL.

Esta documentación se pedirá exclusivamente a la persona licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación.

Sobre B: OFERTA CUALITATIVA
 (
OFERTA
 
CUALITATIVA
)

Las personas licitadoras deberán aportar una documentación con las páginas numeradas y precedidas de un índice, en correspondencia con los criterios cualitativos.

La inclusión de cualquier dato propio de valoración correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmulas determinará la inadmisión o exclusión de la proposición.

Contenidos a incluir:

A. Estudio de la memoria y planificación de la obra:

La persona licitadora tras el estudio, análisis y conocimiento profundo de la memoria de ejecución de la obra deberá realizar una memoria que incluya los siguientes contenidos:

A.1.-Análisis y conocimiento de la memoria.
Análisis de la memoria y descripción detallada de los procesos constructivos previstos, definiendo las actuaciones técnicas y organizativas necesarias para llevarlo a cabo en los plazos estipulados.

La memoria del presente apartado A.1 se desarrollará aproximadamente en 2 páginas A4.

A.2.-Estudio puntos críticos.
Estudio y análisis de los puntos conflictivos y su problemática, especificando cuáles son las posibles afecciones al proceso de ejecución de las obras, post- venta, así como los aspectos que repercutan en un mejor mantenimiento de la conducción de agua.

En dicho estudio podrán proponerse las medidas técnico-organizativas previstas por la persona licitadora que garanticen el adecuado cumplimiento del contrato.

La memoria del presente apartado A.2 se desarrollará aproximadamente en 2 páginas A4.

B. Análisis de la implantación de las obras

Se indicarán los aspectos más relevantes relacionados con la implantación de la obra. Se estudiarán los accesos durante la ejecución de la obra, zona de descarga de materiales, zona de acopios, separación de residuos, calidad y mantenimiento del cierre de la obra, andamiajes, grúas, casetas, etc.

La memoria del presente apartado B se desarrollará aproximadamente en 1 página A4 y además se deberá presentar un plano de implantación de obra en 1 página A4 o A3.

 (
Sobre
 
C:
 
OFERTA
 
CON
 
CRITERIOS
 
CUANTIFICABLES
 
POR
 
FÓRMULA
)

En este sobre se incluirá el Anexo II denominado “Modelo de Oferta cuantificable mediante fórmulas” que contendrá exclusivamente la siguiente información:

1.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLANNING DETALLADO

Presentará oferta del plazo de ejecución de las obras en ningún caso será superior al 31 de diciembre de 2022.

Asimismo, la persona licitadora debe aportar el Cronograma (Diagrama de Gantt, etc…) detallado que incluya todo el proceso constructivo con indicación de la siguiente información:

1. Plazos de ejecución parciales en días naturales de las unidades de obra

2. Porcentaje de previsión de certificación mensual planificada en % sobre el presupuesto ofertado conforme a la planificación de la obra.

3. Camino crítico: presentación de una ruta continua de trabajo crítica que marque la duración de las obras. El camino crítico deberá señalarse en el diagrama de manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo.

4. Planning de presentación y aprobación de muestras

El plazo total del cronograma de obra que se presente atenderá a un Diagrama de Gantt o similar y corresponderá con el plazo de ejecución ofertado por la persona licitadora.

El cronograma se desarrollará aproximadamente en 1 página A3.

2- OFERTA ECONÓMICA

El importe de la oferta no podrá superar el precio máximo de licitación y en ella está incluido el IVA.
Cuando la oferta económica sea inferior al precio máximo de licitación, se aplicará el porcentaje de baja económica realizado en la oferta de forma lineal en todas las partidas del presupuesto de la memoria.
Cuando la oferta económica sea igual al precio máximo de licitación, el precio de las partidas del presupuesto de la memoria serán las indicadas en la misma.


3- INCREMENTO EN EL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Presentará propuesta de incremento de los plazos de las garantías legales establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación en cuanto a la atención del servicio postventa. El plazo de garantía legal mínimo para la reparación de caminos de Bajocampo es de 3 años.
Los aumentos propuestos, con respecto de esos mínimos, deberán expresarse necesariamente en años naturales enteros, no tomándose en consideración las fracciones de anualidades y serán contados a partir de la firma del Acta de recepción de la reparación de los caminos de Bajocampo.

4- CRITERIO DE CARÁCTER SOCIAL

Presentará el compromiso de dedicar a la ejecución del contrato a una persona con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta

garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración.

Se entenderá por dedicar a la ejecución del contrato tanto las nuevas contrataciones como la dedicación de personal contratado temporal que pudiera estar anteriormente en la empresa.

El contrato debe ser a jornada completa como mínimo desde el inicio de la ejecución de la obra hasta su finalización y la persona contratada deberá tener las condiciones que establezca el convenio de la construcción.

 (
K.
PLAZO y
 
LUGAR
 
DE
 
PRESENTACIÓN
 
DE
 
OFERTAS
) (
1.
Plazo de
 
presentación
 
de
 
ofertas
)


El que se indique en el Portal de Contratación de Navarra.
 (
2.
Lugar
 
de
 
presentación
 
de
 
ofertas
)

Plataforma de Licitación Electrónica del Gobierno de Navarra (PLENA).
 (
L.
MESA
 
DE
 
CONTRATACIÓN
)

Presidencia: Dª. Eunate López Pinillos, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria.

Vocales:
· D. Iosu Arbizu Colomo, Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria.
· D. Juan Bautista Guallart Vega, Ingeniero Redactor de la Memoria y Director de Obra.
· D. Juan Cruz Lasheras Guilzu, Arquitecto asesor del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria.

Secretaría: D. Juan Antonio Echeverría Echarte, secretario interventor interino del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria. Suplente: D. Carlos Sorli Peña, Secretario del Ayuntamiento de Larraga.
 (
M.
CRITERIOS
 
DE
 
ADJUDICACIÓN
) (
1.
Criterios
 
de
 
adjudicación
)


CRITERIOS CUALITATIVOS (máx. 50 puntos):
A. Estudio de la memoria y planificación de la obra (máximo 30 puntos).

A.1.-Análisis y conocimiento de la memoria (máximo 10 puntos)
Será objeto de valoración la descripción del proceso constructivo de forma detallada y coherente con la documentación de la memoria, demostrando un profundo conocimiento de la memoria y una adecuada organización de la

ejecución de las obras que permitan alcanzar los objetivos de calidad, precio, seguridad y plazo.

A.2.-Estudio puntos críticos (máximo 20 puntos)
Se valorará el nivel de repercusión en la identificación de puntos conflictivos existentes en la memoria (con afección a la ejecución de las obras, post-venta o mantenimiento).
Se valorará el nivel de eficacia en la propuesta de las medidas técnicas y organizativas para resolver los aspectos señalados.

B. Implantación de las obras (máximo 20 puntos)
Se valorará el nivel de detalle de la implantación, cumplimiento de la normativa de prevención y la minimización de afecciones al tráfico, a transeúntes y al entorno en general.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA (máx. 50 puntos):
· 
· Plazo de ejecución (máximo 25 puntos):

Se valorará con 0 puntos las ofertas que no presenten mejora respecto del plazo máximo establecido de 30 días naturales que en todo caso será anterior al 31 de diciembre de 2022.

Se excluirán las ofertas que presenten un plazo que supere el plazo máximo establecido de 30 días naturales o el máximo del 31 de diciembre de 2022.

Para el resto de los casos se atribuirán los puntos a cada oferta mediante la siguiente fórmula:
Se puntuará con 2 puntos por cada día de rebaja respecto al plazo máximo de ejecución de 30 días, que en ningún caso podrá superar el 31 de diciembre de 2022. No se admitirá baja superior a 12 días o plazo de ejecución inferior a 18 días. 


Se valorará con 0 puntos las ofertas que no presenten el Cronograma (Diagrama de Gantt, etc…) de tiempos detallado.

El plazo tiene la naturaleza de obligación contractual esencial. Su incumplimiento es motivo de resolución contractual.
· 
· Oferta económica (máx. 10 puntos):
Para el cálculo de la puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se aplicará de forma general la siguiente fórmula:
		Se puntuará a razón de 1 punto por cada 600,00 euros de baja sobre el precio base de licitación. No se admitirán bajas superiores al 10% del precio de licitación

El resultado se redondeará a 2 decimales.


· Ampliación plazo de garantía (máximo 5 puntos):
Se valorará el incremento de los plazos de garantía respecto de los fijados en la Ley Foral 2/2018, de contratos públicos. Los incrementos deberán expresarse necesariamente en anualidades completas. Se valorará con 0 puntos las anualidades no completas.

· Instalaciones; se valorará: 1 punto por cada año de incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 5 puntos por 5 años.

- Criterios de carácter social (máximo 10 puntos)
Con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de personas con dificultades de inserción laboral, se valorará con 10 puntos la oferta que se comprometa a dedicar a la ejecución del contrato a una persona con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración.

Se entenderá por dedicar a la ejecución del contrato tanto las nuevas contrataciones como la dedicación de personal contratado temporal que pudiera estar anteriormente en la empresa. El contrato debe ser a jornada completa como mínimo desde el inicio de la ejecución de la obra hasta su finalización y la persona contratada deberá tener las condiciones que establezca el convenio de la construcción.

Se valorará con 0 puntos la oferta que no se comprometa a dedicar este personal.

Sólo la persona licitadora que haya resultado adjudicataria, por lo tanto, el contratista, deberá acreditar ante el Ayuntamiento de Mendigorria el cumplimiento de este criterio al inicio de la ejecución de la obra, través de la presentación del correspondiente contrato de trabajo junto con otra documentación que acredite la dificultad que afecta a la persona contratada a estos efectos (certificado de discapacidad, certificado emitido por el Departamento de Derechos Sociales, informe de la Agencia de Empleo correspondiente etc.).

Asimismo, al final de la obra, el contratista deberá entregar junto con la certificación final de la obra, un Informe en el que se especifiquen los trabajos en los que ha tomado parte la persona contratada y las horas que ha empleado, firmado dicho informe tanto por la persona contratista como por la persona contratada.
 (
2.
Criterios
 
de
 
desempate
)

En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios de desempate que figuran en el Pliego de Condiciones Reguladoras.
 (
3.
Criterios
 
para
 
la
 
consideración
 
de
 
ofertas
 
anormalmente
 
bajas
)

Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja toda aquella propuesta cuyo “precio ofertado” se encuentre bajo alguno de los siguientes supuestos:

· Cuando, concurriendo una sola entidad licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 unidades porcentuales.
· Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la otra oferta. En cualquier caso, también se considerará si alguna de las ofertas es inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 unidades porcentuales.
· Cuando concurran tres entidades licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
· Cuando concurran cuatro o más entidades licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

En el caso de que alguna de las ofertas tenga esta consideración será de aplicación el artículo 98 de la LFCP.
 (
4.
Umbral
 
mínimo
 
de
 
puntuación
 
exigido
 
a
 
la
 
persona
 
licitadora
 
para
 
continuar
 
el
 
proceso
 
selectivo
)

  SÍ	NO

Tan sólo se procederá a la apertura del Sobre C “Oferta con criterios cuantificables por fórmula”, y posterior valoración, de las ofertas que hayan obtenido en el Sobre B “Oferta cualitativa” una puntuación igual o superior a 25 puntos de los 50 disponibles.
Las personas licitadoras que no hubieran obtenido dicha puntuación tampoco serán valoradas en el resto de los apartados, ni su oferta podrá tomarse de referencia para calcular las puntuaciones del resto de personas licitadoras.



 (
N.
CONDICIONES
 
ESPECIALES
 
DE
 
EJECUCIÓN
 
DEL
 
CONTRATO
)

CONDICIÓN MEDIOAMBIENTAL: Segregar de forma selectiva los residuos generados que sean asimilables a urbanos (como plásticos, cartón, etc.) y depositar en los contenedores habilitados al efecto. Los residuos peligrosos o los producidos como consecuencia de la obra deben transportarse y entregarse a un gestor autorizado y cumplir con la normativa exigida para ello.

CONDICION SOCIAL: El cumplimiento del compromiso del criterio social.

La persona adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, mediante los certificados y declaraciones que correspondan.

 (
O.
PENALIDADES
 
ESPECÍFICAS
)

  SÍ	NO

A la falta muy grave relativa al incumplimiento del criterio social se le aplicará la penalidad máxima correspondiente prevista en el Pliego de Condiciones Reguladoras, es decir, el 10 % del precio de adjudicación del contrato.
 (
P.
SEGUROS
)

  SÍ	NO

Seguro de Responsabilidad civil: La persona adjudicataria deberá acreditar la existencia de un aseguramiento por Responsabilidad Civil general con las siguientes características:

Coberturas/garantías:

· Responsabilidad civil general y/o explotación
· Responsabilidad civil patronal y/o accidentes de trabajo
· Defensa y fianzas
· Responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.
· Responsabilidad civil Cruzada
· Responsabilidad civil Post-trabajos Límites y sublímites:
· Límite mínimo para  todas las coberturas indicadas mínimo 100.000.-
€/siniestro y año
· Sublímite mínimo exclusivamente para la cobertura de responsabilidad patronal/accidente de trabajo, mínimo 45.000.-€
 (
Q.
SUBCONTRATACIÓN
)

  SÍ	NO

-	Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias: SI     NO

	-	Pagos directos a los subcontratistas: SI
	

	NO
	


	R.	SEGURIDAD Y SALUD
	
	
	

	
 (
X
)Exigencia de Plan de Seguridad y Salud:   
	
SÍ
	

	
NO

	Registro de Empresas Acreditadas (REA): 
	SÍ
	

	NO



Coordinación de Actividades Empresariales (CAE):  SÍ	NO

Diligencia: Condiciones Particulares de la “Reparación de los caminos dañados por la riada en todo el término municipal de MENDIGORRIA (NAVARRA)”, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria en sesión extraordinaria de fecha 11 de octubre de 2022. El secretario interino del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria, Juan Antonio Echeverría Echarte.
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