
[image: image1.png]*VILLA DE¢

=





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE CORTES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

OBRA DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CORTES.

CORTES, FEBRERO 2010
HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRA:   “REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CORTES”

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
EXPEDIENTE DE TRAMITACION URGENTE
	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
	PLENO

	PRESUPUESTO DEL CONTRATO  (I.V.A. Incluido)
	256.370,79 €

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	CUATRO MESES

	GARANTÍA DEFINITIVA
	5% del valor del contrato

	FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN OFERTAS

Lugar: Registro del Ayuntamiento de Cortes. Plaza Duques de Miranda Nº4. 31530 Cortes.

	El indicado en el anuncio a publicar en el Portal de Contratación de Navarra.


Cortes, febrero de 2010
1.‑
OBJETO
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de “REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CORTES”, según proyecto técnico redactado por Imaga Ingenieros SL
Será de exclusivo coste del adjudicatario la instalación y colocación del cartel anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad local de conformidad con los requisitos técnicos y medidas que establece la Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

El código CPV de conformidad con el Anexo I de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público es de 45200000 Y 45300000.

El proyecto reúne los requisitos del artículo 2, 9 y 10 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: 

Renovación del alumbrado público para conseguir una mayor eficiencia energética.
3.‑
PRESUPUESTO 

El presupuesto total conjunto de ejecución de las obras asciende a la cantidad de 256.370,79 € euros IVA incluido.
De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido: 35.361,49 euros.
El abono de la obra ejecutada, se efectuará al ritmo del abono de la subvención por el Ministerio de Administraciones Públicas a través del Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad local aprobado por Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre
Las ofertas deberán presentarse a la baja respecto a dicho presupuesto total del contrato, desestimándose las proposiciones que superen dicho presupuesto.

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE. 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2010. 

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

El Proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.
6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas: 

 

Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad local.
 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 2 de noviembre de 2009. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

- 

El pliego de prescripciones técnicas. 

- 

Los planos. 

- 

La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- 

El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 

- 

Los cuadros de precios. 

- 

El documento en que se formalice el contrato. 

7.‑
PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de 4 MESES a contar desde la firma del acta de replanteo. En todo caso el contrato deberá concluir antes del día 31 de diciembre de 2010. (En todo caso deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre respecto de la justificación de la inversión). 


Dado el carácter urgente del contrato, el plazo de inicio de obra no puede ser superior a los quince días hábiles, contados desde la adjudicación definitiva del contrato.

Los incumplimientos en el plazo de ejecución del contrato serán sancionados de conformidad con el artículo 196.4 de la  Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto y trámite de urgencia a que se refieren los artículos 96 y 28 de la Ley a efectos de reducción de plazos, en los términos establecidos en el artículo 17 del Real Decreto–Ley 13/2009, de 26 de octubre.
9. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación hasta un importe de 0 euros.
10.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 10 € por licitador. 

11. GARANTIAS EXIGIBLES 
Serán exigibles las garantías siguientes:
a) Provisional: Los licitadores deberán presentar una garantía provisional por importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (6.630,28 euros).
b) Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA. 

Dichas garantías  habrán de ser constituirse mediante alguna de las siguientes formas:


a) En metálico, en valores públicos o en valores privados, con sujeción, en cada caso, a las condiciones reglamentariamente establecidas. La garantía constituida en metálico deberá depositarse en la cuenta nº 20540027089151335721, que el Ayuntamiento tiene abierta en la sucursal de  Caja Navarra  de Cortes.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, y presentado ante el correspondiente órgano de contratación, que deberán reunir las siguientes características:

· El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de orden, división y excusión y pagadero al primer requerimiento del  Ayuntamiento de Cortes.

· El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Cortes resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del aval.


c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente órgano de contratación.


Dicha garantía surtirá efectos hasta que el Ayuntamiento de Cortes autorice expresamente su cancelación y devolución.


Esta garantía provisional será devuelta a los que no resulten adjudicatarios una vez se produzca la propuesta de adjudicación definitiva del contrato, quedando retenida para el adjudicatario hasta la constitución de la garantía definitiva.

12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Los sobres se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cortes, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, tres días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. 
Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente: 

A. EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes: 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. 

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En lo casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 

4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

5º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
6º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 

7) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán aportar los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
8) Documento constitutivo de la Garantía Provisional. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional por importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido que suponen 6.630,28 euros.
9) Acreditación de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse, a criterio del órgano de contratación, en función del objeto del contrato, de su importe y de sus características por los medios siguientes:


a) Declaración formulada por una entidad financiera que acredite que el licitador tiene solvencia para realizar el contrato de obra de reforma del alumbrado público en varias calles de Cortes.

b) Póliza en vigor del seguro de riesgos profesionales con una cobertura mínima de 600.000 euros.


c) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avaladas por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término: en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.


d)Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público, la aportación de certificado de inscripción de la empresa en el Registro General de Licitadores del Estado o de las Comunidades Autónomas, exime al licitador de la obligación de presentan la documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, de la representación, de la clasificación así como de la acreditación de no estar incurso en prohibición de contratar. 

B) EL SOBRE Nº 2. Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 14ª del presente Pliego, excepto el de la proposición económica.
C) EL SOBRE Nº 3 Incluirá la oferta económica que habrá de presentarse conforme al modelo adjunto en el Anexo II, será única, y en ella se entenderá incluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

14.-
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se establecen los siguientes criterios para la adjudicación del contrato, valoración que deberá contener al menos dos cifras decimales:, y que se indican:
A. Valor Técnico de la oferta
Entre 0 y 50 puntos

B. Oferta económica
Entre 0 y 50 puntos

A.
Valor técnico de la oferta (de 0 a 50 puntos) (Se incluye en el SOBRE Nº2)
1. Planificación  y organización de la obra. (Se valorará con un máximo de 30 puntos)

Se incluirá:

-Plan de obra con plazos parciales y total, y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen.

. El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolución de una red de precedencias.  Se presentará estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto.  En el programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización.

. El plazo de ejecución de las obras no podrá sobrepasar el establecido como máximo en este pliego. 
- 
Documento explicativo y justificativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos.

- 
Organización de la maquinaria y mano de obra dispuesta para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto.

- 
Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.

2. Fomento del empleo (Se valorará con un máximo de 20 puntos):
Número de personas cuyo empleo se creará con ocasión de la ejecución del contrato:


Para la valoración de este apartado deberá señalarse primeramente el compromiso por parte del contratista del número de personas desempleadas que empleará en las obras, sin valorar a estos efectos el personal administrativo o gerencial.

Se debe presentar por el licitador una declaración de personas desempleadas a contratar con ocasión de la ejecución del contrato. Deberá hacerse constar la naturaleza de los contratos como de jornada completa o parcial, y el número de jornadas de trabajo para cada tipo de personal.
Se valorará el compromiso de celebración de nuevos contratos efectuados con personal desempleado y dedicados a la obra. Este personal deberá estar afecto directamente a la ejecución de obras (sin incluir personal administrativo o gerencial).

El reparto de puntos se realizará previo compromiso de la dedicación del personal a emplear en la obra concreta, de lo cual se deberán extraer el número de jornadas de trabajo según el tipo de contrato del concreto trabajador. Entendiendo a efectos de valoración que cada jornada supone ocho horas de trabajo.

Tras ello se dividirán el número de jornadas de cada licitador entre el número de jornadas ofertado por el licitador que más jornadas oferte, multiplicando el resultado por 20.

A los efectos de controlar el fomento de empleo se solicitará al adjudicatario la oferta de empleo que haya tramitado en el Servicio Navarro de Empleo y el Alta de los trabajadores desempleados en la Seguridad Social y copia del contrato de trabajo.
B.
Oferta económica (de 0 a 50 puntos) (SE INCLUYE EN EL SOBRE Nº3).
No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido. 

Se otorgarán 50 puntos a la oferta económica más baja y al resto de ofertas los puntos que correspondan calculados en proporción inversa a la relación que suponga cada oferta respecto a la oferta más baja.

Se considerará que una baja es desproporcionada o anormal cuando sea inferior en treinta puntos porcentuales al precio estimado en el contrato. Podrá la Mesa de Contratación considerar una baja anormal o desproporcionada cuando el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.

A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

La puntuación se considerará con dos decimales.

El Órgano de Contratación previamente a la adjudicación y para poder aplicar los referidos criterios, podrán recabar cuantos dictámenes e informes estime pertinentes, o acordar la adjudicación en favor de la siguiente proposición más ventajosa en conjunto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Órgano de Contratación tendrá alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible del normal cumplimiento, o declarar el concurso desierto, si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.
15 CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Contratos del sector público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato. O que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esta información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
16. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS. 
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cortes en el plazo de 26 días naturales a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
17 REVISION DE PRECIOS

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la cláusula 7 no existe revisión de precios. 

18. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES. 
La Mesa de Contratación estará integrada por las siguientes personas:


Presidente: D. Javier Blasco Mendívil, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Cortes.



       Suplente: D. Francisco Javier Royo Sánchez, 1er Teniente Alcalde del Ayuntamiento


Vocales:

D. Javier Pérez Gutierrez, Concejal del Ayuntamiento.

Suplente: D. Benjamín García Lavega, Concejal del Ayuntamiento.

Don Juan Antonio Belío Faldos, Concejal del Ayuntamiento.

Suplente: Don Ismael Miñes Catalán, Concejal del Ayuntamiento.

D. Cesar Alba Arellano, Concejal del Ayuntamiento.

D. Miguel Ángel Gil Amigot y Jose Antonio Pérez Chamarro Ingenieros encargados de la Dirección Facultativa de las obras.
Secretario:


- D. Jesús Litago Zardoya, Secretario del Ayuntamiento de la Villa de Cortes
a) La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto. El Presidente ordenará la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 

b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 

c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 

d) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios de valoración de las ofertas, antes de comenzar el acto público en que se abran las ofertas económicas se dará lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación contenida en el sobre núm. 3. 
19. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: 

· Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

· Resguardo de la garantía definitiva.
· Póliza de seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 600.000 euros y cuya cobertura temporal tenga una duración superior en al menos un 20% sobre el plazo ofertado de ejecución de la obra.
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el artículo 135.4, párrafo primero. 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente. 
La adjudicación definitiva se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2010.

20. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA OBRA. 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector público. 

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe. 

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 
21. FORMALIZACION DEL CONTRATO, COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 
En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo dando comienzo desde ese momento al inicio de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato.
22. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

23. PLAZOS. 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. 
La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato.

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento de los precios y mediciones fijados en su oferta.

24. RÉGIMEN DE PAGOS. 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley. 
25. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. 

definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales, obligación de subcontratar una parte de la obra). 
26. PENALIDADES. 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación: 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva. 

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato. 

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 

27. SUBCONTRATACIÓN. 

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 80 por 100. 

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente: 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
28. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones: 

1ª) 

El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

2ª) 

El cumplimiento no defectuoso del contrato 

3ª) 

El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 

4ª) 

El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan. 
29. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su primer párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cláusula 29.1 en su último párrafo. 

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley. 
30. PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía será de 2 años y comenzará a partir de la fecha de la firma del acta de  recepción. 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra. 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

31 LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
32. JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones del pliego serán resueltas en primer término por el órgano de Contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:

· Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de CORTES que adjudique el presente concurso, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

· Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

· Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

33‑
FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La función genérica de la Dirección facultativa es la dirección y vigilancia de los trabajos compren​didos en el contrato con autoridad técnica y legal completa.  Esta autori​dad es extensiva tanto a las obras en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indi​rectamen​te. Específicamente corresponden al Director de la Obra las siguientes funciones:

· Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

· Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

· Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión.

· Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a  la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

· Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación en casos de emergencia.

· Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera más conveniente su inmediata realización.

· Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.

· Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra.

La Dirección facultativa podrá exigir la sustitución, por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.  Esta potestad es extensiva a toda la relación con las posibles empresas sub​contratadas.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.
34.‑
OFICINA DE OBRA

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina de​bidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una co​pia de todos los documentos del proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de pro​yecto, debidamente firmados y autorizados  por la Direc​ción facultativa así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

35.‑
LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control de obra” facilitado por la Dirección fa​cultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la de fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalización del periodo de garantía.

La Dirección facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el con​trol de la obra.

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anota​cio​nes correspondientes en los siguientes casos:

a)
Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto.

b)
Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c)
Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por es​crito la valoración detallada de la variación del presu​​pues​to.  Esta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la Dirección facultativa.  Cualquier modifica​ción efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la ex​clusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado.  El original quedará siempre en el libro, mien​tras que las copias serán recogidas por la Dirección facul​tativa y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de resolución del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "en​terado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la Dirección de obra, la Dirección de obra podrá recabar la presencia de testi​gos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden será válida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del representante del contratista.

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de Incidencias, conforme a las disposiciones del Art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre.

36.-
VIGILANCIA DE LA OBRA

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que le sean dictadas por el personal designado por la Propiedad para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.

37.-
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de tal forma que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Dirección.

38.-
RETIRADA DE MATERIALES

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

39.-
TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Dirección de obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

40.-
CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su conservación, a su costa, hasta el transcurso del período de garantía.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente autorizados por el Director de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Deberá señalizarse las obras siguiendo las indicaciones del Área Técnica en cuanto a imagen corporativa y proporcionalidad del tamaño.

41.-
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA  REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. 

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director de la obra.

INCENDIOS.- El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, así como a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de la obra. En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el período de garantía.

42.-
CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.

43.-
CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las que hubieran de establecerse aún cuando el citado Pliego no las hubiera recogido.

44.‑
PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario y la Direc​ción Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del Proyecto.  

En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultati​va, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de dis​po​ner la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contra​tada.

También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo es​ti​me conveniente, ordenar por escrito al Adjudicatario la rea​lización inmediata de estas unidades de obra aunque no exis​ta acuerdo previo en los precios, dejando esta valora​ción a posteriori.  Siempre será necesario que quede cons​tancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la valoración de la uni​dad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
45.-OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

46.-GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

· Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

· Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.

· Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

· Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.
· La instalación y colocación del cartel anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local de conformidad con los requisitos técnicos y medidas que establece la Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

47.-AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos, así como las que se deriven del las obligaciones establecidas en el presente pliego y en los documentos del proyecto técnico a ejecutar.

 48.-PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.

49.-APORTACIÓN DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél.

50.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

El contratista facilitará a la administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.
51.- PUBLICIDAD.-


El contratista está obligado a garantizar la publicidad  del carácter público de la financiación de la obra contratada, para lo cual deberá instalar a su costa un cartel anunciador que se ubicará en lugar visible (preferentemente en la fachada de la obra o en el cerramiento de la misma), desde el inicio hasta la finalización de la misma, siendo a su costa los gastos derivados de la retirada de dicho cartel a la finalización de la obra. En el cartel deberá hacerse constar la leyenda “Fondo de inversión local para el empleo- Gobierno de España”, incluyendo asimismo la denominación del proyecto, el presupuesto y el plazo de ejecución. El contratista realizará el cartel siguiendo el modelo y condiciones técnicas que se han establecido en la Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, publicada en el B.O.E. nº 19 de 22 de enero de 2010, así como en la dirección electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas (www.map.es).


Dicho cartel deberá colocarse desde el inicio hasta la finalización de la obra. Si se diera comienzo a la ejecución de las obras sin que el cartel estuviera colocado, podrá acordarse su instalación por la Administración municipal, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

En Cortes a 18 de febrero de 2010.



El Alcalde







El Secretario

Javier Blasco Mendívil





Jesús Litago Zardoya
A N E X O   I-A
MODELO DE PROPOSICIÓN PERSONAS FISICAS
(Documentación personal para las personas físicas)


D./D.ª ……………., DNI nº  ……..,  con domicilio a efectos de notificaciones  en ………………, calle ………, teléfono …………, fax ………… y señalando como  correo electrónico válido para recibir comunicaciones …………………………………… (este dato es de consignación voluntaria), en nombre propio o en representación de ……………………, NIF…………,  con domicilio en ………….…………..


(En el caso de que se actúe en representación añádanse los siguientes datos)


Que mediante poder otorgado el día …………… ante el Notario …………….. fue nombrado apoderado de D./D.ª ………….


Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para efectuar la presente declaración.


Que, enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación de “ LAS OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CORTES” y asumiendo todas las cláusulas del  mismo,


SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO:


Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato.


Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el artículo 49 de la Ley 30/2007 de Contratos  del Sector Público.


Que no tiene débitos en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Cortes ni con sus organismos autónomos y autoriza a la comprobación de oficio de este extremo.  


Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.


Por lo expuesto,  SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaración responsable y se admita a la licitación a …………………………….


(Lugar, fecha, firma y número del DNI de. la persona licitadora o su representante legal)


Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberán aportar declaración responsable que se corresponda a su tipo social o persona física, y una declaración en la que expresen su voluntad de constituirse en UTE. y deberán instrumentar su participación mediante la aportación de un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

A N E X O   I B
MODELO  PROPOSICIÓN PERSONAS JURIDICAS
D./D.ª ……………………, DNI n.º ……………, con domicilio en …………………….., calle ……….., teléfono ……., fax ……………, y señalando como  correo electrónico válido para recibir comunicaciones ………… (este dato es de consignación voluntaria), en representación de  …………….., NIF n.º ………….., con domicilio en …………….,


Que, enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación de las OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CORTES y asumiendo todas las cláusulas del  mismo,


SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO:


Que mediante poder otorgado el día …………….. ante el Notario ……………………….  fue nombrado representante legal de la Sociedad  …………………………….


Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para efectuar la presente declaración.


Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día ………….. por el Notario  ……………, número …… de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro …………...


Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.


(En su caso) Que mediante escritura autorizada el día ……………  por el Notario …………….., número ………. de protocolo, se modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, ampliación de capital social, ……………………


Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el artículo 229 de la Ley Foral 6/1990, artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.


Que no tiene débitos en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Cortes  y autoriza a la comprobación de oficio por el Ayuntamiento de Cortes.


Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.


Por lo expuesto,  SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaración responsable y se admita a la licitación a ……………………


(Lugar, fecha, firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)



Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberán aportar declaración responsable que se corresponda a su tipo social o persona física, y una declaración en la que expresen su voluntad de constituirse en UTE. y deberán instrumentar su participación mediante la aportación de un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

A N E X O   II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. 


con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de 


con domicilio en
con D.N.I./C.I.F. 


enterado del Proyec​to, Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de Condiciones  Administrativas para la Ejecución de las Obras de " RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CORTES”,  se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de:


…............................................................................................................... (euros, en número y en letra), que incrementada con el importe correspondiente al I.V.A. (16%), supone un total de 


.......................................................... (euros, en número y en letra), lo que representa una baja del...........(en número) por ciento del precio de licitación.
Cortes, a ..... de ................. de 2010
Nota:
De las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra respecto de las cifras, y el importe incluyendo el I.V.A. respecto del neto.
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