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Expte: 2024/07

ANEXO II. MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 
D/Dña.
__________________________________________con D.N.I. número ______________en representación de _______________________________con C.I.F.________________________ enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato de relativo a las DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS Y PLAZA DEL EDIFICIO DE 32 APARTAMENTOS TUTELADOS EN PAMPLONA (NAVARRA) (Exp.2024/07), acepta incondicionalmente el Pliego regulador de obras, sus Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación, se compromete a la total realización de los trabajos y presenta la siguiente oferta:

1. Oferta económica que incluye todos los conceptos necesarios para llevar a cabo el contrato por importe de .......................... (en letra y número) euros, I.V.A. excluido.
2. Plazo de ejecución de las obras y plan de obra detallado:
2.1.-Plazo de ejecución

El plazo de la realización total de la obra es de ____ días naturales, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de replanteo de la obra hasta el Certificado final de obras.
2.2.-Plan de obra detallado

Se incluye todo el proceso constructivo con indicación de la siguiente información:
1. Certificación mensual y acumulada planificada en cifra económica y % sobre el presupuesto ofertado conforme a la planificación de la obra. 

 SÍ       NO
2. El camino crítico será una ruta continua de trabajo crítica que marque la duración de las obras y deberá señalarse en el diagrama de manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo.
 
 SÍ       NO

3. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:

a. Finalización de demoliciones y movimiento de tierras
      
 SÍ  NO
b. Finalización de cimentaciones, estructura y soleras de hormigón
 SÍ  NO
3. El incremento del plazo de garantía es de:
· 1 año de incremento 

  NO  SI   
· 2 años de incremento 
  NO  SI   
4. Criterio social: 
  NO me comprometo a facilitar la inserción sociolaboral para los trabajos de jardinería de la obra, a través de una de las dos opciones que se indican:  SI   
· dedicar a la ejecución del contrato a una persona con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración  

· subcontratar con un Centro especial de empleo sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresas de inserción (CEE/EI) 

A __ de _________ de ___
(Fecha y firma electrónica)
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