PLIEGO REGULADOR DE LAS CONDICIONES QUE RIGEN EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO DE SQUASH Y SAUNAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MUTILVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE USOS MÚLTIPLES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de reforma del edificio de squash y saunas de las instalaciones deportivas municipales de Mutilva para la construcción de salas de usos múltiples.
Nomenclatura CPV: 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto redactado por el equipo de arquitectura Araiz – Floristán SLP.
2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
El contrato es de naturaleza administrativa y de obras. 
Este expediente de contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto inferior al umbral comunitario. 
El procedimiento de adjudicación, así como la ejecución del presente contrato de obras, están sometidos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 
El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la unidad gestora del mismo, el Servicio de Urbanismo. 
4.- LOTES 
El presente contrato no es objeto de división en lotes. Al tratarse de un contrato de obras la ejecución de sus diferentes fases no pueden realizarse de manera independiente y es necesaria una correcta coordinación entre ellas para la consecución del fin último de lo contratado. 
5.- IMPORTE DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO
El importe del contrato para las obras del Espacio Polivalente para la Juventud del Valle de Aranguren asciende a 376.696,00 euros IVA excluido (455.802,16 € IVA incluido).
El valor estimado del contrato, incluyendo todas sus opciones, asciende a 376.696,00 euros IVA excluido (455.802,16 € IVA incluido).
La financiación del contrato se realizará con cargo a la partida 1.3400.6220001 “Proyecto Nuevo Edificio Salas Multiusos”. 
No se admitirán ofertas que superen el presupuesto máximo total. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de la obra completa se fija en un máximo de 6 meses, contándose el mismo a partir del día siguiente a la realización de la comprobación del replanteo. 
7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, ni se hallen en situación de conflicto de intereses. Si se trata de personas jurídicas, su finalidad o actividad deberá tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente en las condiciones que se especifican en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones individuales. 
8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Se justificará la solvencia económica y financiera del licitador para la realización del contrato mediante la presentación de la siguiente documentación: 
- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato (edificación) terminadas por la empresa en los últimos tres ejercicios. Se deberá declarar en al menos dos ejercicios una cuantía global anual, igual o superior a 500.000,00 euros IVA excluido. 
En el caso de participaciones conjuntas la solvencia económica y financiera podrá ser justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurran conjuntamente, así como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participación. 
9.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
Se justificará la solvencia técnica del licitador mediante la presentación de la siguiente documentación: 
1. Relación de las obras similares ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución (donde conste el importe, el lugar de ejecución de la obra, así como las fechas de replanteo y recepción de la misma), expedidos por el promotor con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado es la aportación de al menos un certificado correspondiente a la ejecución de una obra similar terminada de un importe mínimo de 300.000,00 euros IVA excluido. En caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relación podrán ser, indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente. 
2. Relación del personal propio del licitador que se adscribe a la obra, indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada función. 
En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo: 
- Jefatura de Obra 
- Encargado/a de Obra 
- Responsable de Seguridad y Salud 
- Responsable de Calidad 
- Responsable de Instalaciones 
Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 
La contratista deberá disponer en la obra de un jefe o jefa de obra, que haya ejercido labores como tal en al menos una obra de edificación terminada, de un importe mínimo de 500.000,00 euros IVA excluido, en los últimos 10 años, donde se haga constar el importe de la misma y su fecha de finalización. 
La contratista deberá disponer en la obra de una persona encargada de la obra. Se declarará el ejercicio de las labores de persona encargada, en al menos una obra similar terminada de un importe mínimo 300.000,00 euros IVA excluido, en los últimos 10 años, donde se haga constar el importe de la misma y su fecha de finalización. 
En caso de resultar adjudicataria, el cambio de cualquier persona que figure en la relación presentada requerirá la notificación previa por escrito al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, para su comprobación y, en su caso, aceptación por el Servicio de Urbanismo. 
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Las licitadoras podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal. 
10.1 LUGAR Y PLAZO 
Cada licitadora no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo. 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma. 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de la licitación publicado en el Portal de Contratación de Navarra. 
El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación. 
El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de treinta días a partir de la fecha de publicación en el Portal de Contratos de Navarra. 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 
Problemas técnicos en la presentación de la oferta 
El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes” no justificarán la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios distintos al establecido y conllevarán la exclusión. 
En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que una licitadora tenga problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la oferta completa. 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. 





10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la oferta serán los de extensión “pdf”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora. 
Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 
- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los formularios de la aplicación. 
- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s. 
Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 
- Sobre A- Documentación administrativa. 
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos – no cuantificables mediante fórmulas.
- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas. 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre A o B documentación que, de acuerdo con lo establecido en el pliego, corresponda incluir en el sobre C. 
- Sobre A. “Documentación administrativa” 
1- Declaración Responsable de cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar con la Administración conforme al modelo establecido en el Anexo I. del presente pliego. 
2- En caso de participación conjunta de varias empresas licitadoras, cada una de ellas deberá presentar el documento anteriormente relacionado (Anexo I). Asimismo deberán presentar el documento privado (Anexo II) previsto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la identificación de la persona que representa o apodera de forma única con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulándose luego a efectos de alcanzar las solvencias exigidas. La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la subsanación de su presentación, dará lugar a la inadmisión de licitador que no aporte la misma. Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos. 
- Sobre B “Criterios cualitativos – no cuantificables mediante fórmulas”
1. Oferta técnica: análisis, conocimiento y observaciones al proyecto. 
Este apartado se desarrollará como máximo en 8 páginas de DIN A-4 a una cara. 
2. Plan de ejecución de obra: Se deberá aportar un planning que recoja: 
a. Planificación detallada de los trabajos a realizar. 
b. Indicación del/de los camino/s crítico/s. 
c. Justificación del total económico acumulado de unidades de obra e indicación del personal y los medios a emplear en cada período y para cada tipo de trabajo. 
El plan de ejecución se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto de obra reflejado en el proyecto (presupuesto máximo de licitación), y nunca, según el presupuesto ofertado en la licitación, que sólo debe estar reflejado en el contenido del sobre C.
Para este apartado se admitirá un máximo de 1 página DIN A3 a una cara. 
3. Análisis de la implantación de la obra, medidas de seguridad y medidas medioambientales: 
- Implantación: Se indicarán los aspectos más relevantes relacionados con la implantación de la obra. Se estudiarán los accesos durante la ejecución de la obra, zona de descarga de materiales, zona de acopios, calidad y mantenimiento del cierre de la obra, casetas, etc. 
- Medidas de seguridad: Se indicarán las medidas de seguridad previstas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra, y las posibles afecciones, proponiendo las medidas que se consideren oportunas para cada fase de obra. Se indicarán las medidas a adoptar para facilitar el acceso de vecinos, clientela y comerciantes, ya que la obra deberá ejecutarse permitiendo el paso a viviendas y locales comerciales.  
- Medidas medioambientales: Se indicarán las medidas que se prevean tomar relacionadas con el cuidado del medioambiente. Para este apartado se admitirá un máximo de 2 páginas DIN A4 a una cara, y un plano de implantación de obra en formato DIN A3 a una cara. 
- Sobre C “Criterios cuantificables mediante fórmulas”
Contendrá los siguientes documentos:
1. Criterios Sociales (Anexo III)
2. Ampliación de Garantía (Anexo IV)
3. Oferta Económica (Anexo V)
4. Declaración Responsable no alteración de datos (Anexo VI) (incluir sólo si procede)
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Los criterios para la valoración de las propuestas presentadas serán los siguientes: 
1.- Criterios cualitativos: hasta 45 puntos. 
1.1.  Oferta Técnica: Análisis, conocimiento y observaciones al proyecto .……………………...…0-30
1.2. Plan de ejecución de obra ………………………………..............................................………….0-5
1.3. Análisis de la implantación, medidas de seguridad y medidas medioambientales……….......0-10 
2.- Criterios cuantitativos: hasta 55 puntos. 
2.1. Criterios de carácter social y medioambiental…..………….…..………..………………………. 0-10 
Subcontratación limpieza final de obra:
Se otorgarán 7 puntos a la licitadora que se comprometa a subcontratar la limpieza final de obra del contrato a través Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.
Existencia de manual de buenas prácticas ambientales: 
Se otorgarán 3 puntos a la licitadora que disponga de un manual de buenas prácticas ambientales. 
2.2. Garantías complementarias…….……………………..…..……..………..………………………. 0-10 
Se otorgarán como máximo 10 puntos para el compromiso de formalización de garantía complementaria, consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la obra de acuerdo a lo señalado en el artículo 123 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Dicha extensión se deberá expresar en meses, que se entenderán por encima de los tres años obligatorios, hasta un máximo de 36 meses (tres años) más. Se asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la propuesta que oferte una extensión de 36 meses por encima del plazo mínimo de garantía (3 años) y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 meses. Las restantes ofertas se valorarán de forma directamente proporcional. 
2.3. Oferta Económica...….…………….…………….…………….…………….…………….…………0-35
Se valorará la baja ofertada calculada como el porcentaje sobre el importe máximo de licitación, de la diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio ofertado por la licitadora.
Bajas entre el 0% y el 20%: hasta 30 puntos. Se otorgarán 30 puntos a la persona licitadora que realice una baja del 20% y el resto de bajas se calcularán de manera directamente proporcional.
[bookmark: _GoBack]Bajas entre el 20% y el 30%: hasta 35 puntos. Se otorgarán 30 puntos a la persona licitadora que realice una baja del 20% y 35 puntos a la que baje el 30%. Las ofertas que se encuentren entre estos dos valores, se puntuarán de manera directamente proporcional.
Bajas superiores al 30%: 35 puntos
12.- CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso de empates en la valoración de las ofertas, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
13. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.
Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 30 por 100 o más inferior al presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.
En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
14.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Composición de la Mesa de Contratación 
La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 
Presidencia: Antonio Reyes Granados, Concejal Presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
Vocalía 1: Miguel Ángel Blanco Astiz, Concejal Presidente de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
Vocalía 2: Marta Murillo Loidi, Arquitecta Técnica del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
Vocalía 3: Vicente Garrido Elustondo, Arquitecto del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
Vocalía 4: Iñigo Araiz Úcar, Arquitecto.
Vocalía 5: Intervención: Susana Casimiro Ilincheta, Interventora del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
Secretaría: Olatz Zabaleta Telleria, Secretaria del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el Sobre nº A, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos, dejando constancia de sus actuaciones en la correspondiente Acta. Si en dicho acto, se detectara que la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la licitadora para que subsane la documentación presentada, otorgándole un plazo de 5 días. Realizada la subsanación se resolverá la admisión de la propuesta correspondiente. Calificada la documentación administrativa la Mesa de contratación, en acto privado, procederá a la apertura del Sobre B, “Propuesta criterios cualitativos – no cuantificables mediante fórmulas”, de las empresas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan. Se concederá un plazo no superior a cinco días naturales, desde su requerimiento, en el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias. Efectuada esta valoración, o examinada la admisión de las ofertas, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, la fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula. Esta parte de la oferta debe permanecer secreta hasta el momento señalado en el Portal de Contratación. Una vez realizada la apertura de la documentación contenida en el Sobre C, se hará pública la puntuación obtenida por cada persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas. 
15.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR LA ADJUDICATARIA 
En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación de que la licitadora va a ser propuesta como adjudicataria, la licitadora presentará la siguiente documentación a través de la plataforma de licitación electrónica, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación por 5 días recogida en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos: 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la licitadora y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 
1.2.- Si la licitadora es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (1) 
1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadoras que participen conjuntamente (recogido en el Anexo II), cada una de ellas acreditará su personalidad jurídica y capacidad de obrar, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato. En su caso, escritura pública de constitución de la Unión Temporal de Empresas. 
2. Las que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, presentarán poder bastante al efecto. Igualmente, el representante aportará el Documento Nacional de Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1) 
(1) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia (Anexo VI), eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación. 
3. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresas que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 
4. Declaración responsable de la licitadora en la que haga constar que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 
5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 
6. Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, experiencia y medios conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. 
7. Si la licitadora pretende subcontratar las prestaciones objeto del contrato deberá aportar una: 
i. Relación exhaustiva de los subcontratistas. 
ii. Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada empresa. 
iii. Declaración responsable de las subcontratistas señalando que está de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
8. Documentación acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construcción con un límite mínimo de indemnización por valor igual al presupuesto de licitación. 
9. Documentación acreditativa de estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas a fecha de la formalización del contrato. En caso de participación conjunta deberá ser aportado por cada una de las licitadoras que participen conjuntamente. La falta de aportación de la documentación solicitada en dicho plazo, o tras el requerimiento de subsanación, supondrá la exclusión del procedimiento del licitador, de conformidad con el artículo 96 de la Ley Foral de Contratos. Asimismo la falta de aportación de dicha documentación en el plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia puede ser motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos. 
16.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación una propuesta de adjudicación a favor de la licitadora, que en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor relación calidad / precio. La propuesta señalará las puntuaciones que en aplicación de los criterios de adjudicación se realicen de cada proposición admitida. 
17.- ADJUDICACIÓN 
El órgano de contratación recibida la documentación, en el plazo máximo de un mes desde la apertura de las proposiciones, dictará resolución motivada, que contendrá al menos las razones por las que se ha rechazado una oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada. Así mismo, señalará el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación que procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 
18.- GARANTIAS 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del Ayuntamiento del Valle de Aranguren el 4% del precio de adjudicación (IVA excluido), quedando retenido en concepto de garantía, según lo establecido en el artículo 70 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 
La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo de 5 días naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de 10 días naturales dispuesto en el artículo 101.2, apartado a) de la Ley Foral de Contratos. Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la ejecución del contrato. La falta de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo previsto supondrá, de conformidad con el artículo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, incurrir en causa de prohibición de contratar, debiendo ser declarada dicha circunstancia de forma expresa por el órgano competente. 
20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación, el contratista presentará el plan de seguridad y salud en el trabajo que será aprobado por el órgano de contratación. 
21.- INICIO DE OBRA Y COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
Las obras se iniciarán al día siguiente de la comprobación del replanteo. Dicha comprobación del replanteo se realizará entre los servicios técnicos de la Administración y el contratista, y el resultado se formalizará en un acta. 
22.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el Titulo II de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, y en el presente Pliego. La Administración expedirá mensualmente, en los diez días siguientes del periodo que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificación final, según señala el artículo 172 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
 23.- REVISION DE PRECIOS 
Según lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, el contratista no tendrá derecho a revisión de precios, al tratarse de una obra de duración inferior a dos años. 
24.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS 
Serán de cuenta de la contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo de la ejecución del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de tuberías y cables o cualquier otro que se establezca o se halle establecido, así como todas las obligaciones sociales y de prevención de riesgos laborales. Será también de cuenta de la contratista la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de permisos y licencias de acometidas y voladuras y puesta en marcha de las instalaciones, así como el abono de los tributos, derechos, tasas y arbitrios derivados de los mismos, y cualesquiera otros conceptos exigidos por la correcta ejecución de las obras y la puesta en marcha del centro dejando la instalación en óptimas condiciones, finalizando los trabajos y cumplimentado la documentación necesaria para que los suministros sean contratables. Serán de cuenta de la contratista los gastos originados por la realización de acometidas de servicios generales destinados a la ejecución de la obra (agua, corriente eléctrica, etc.), así como la limpieza completa de la obra. La contratista está obligada a la reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la obra, tales como deterioro de pavimentos o zonas verdes por el paso de vehículos, rotura de ornamentaciones, deterioro de señalizaciones, urbanización jardines, etc. 
25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos), así como a lo dispuesto en las bases reguladoras de este contrato.
26.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo ofertado para la realización del mismo. Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Además de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista asumirá todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados. 
27.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Cuando la empresa adjudicataria incurra en actos u omisiones que comprometan la buena marcha del contrato, se dará instrucciones por escrito indicando el grado de incumplimiento y el plazo para subsanarlo, pudiendo repercutir sobre la empresa adjudicataria los costes derivados del incumplimiento. Se establece la siguiente clasificación de los incumplimientos: 
- Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del material, faltas de puntualidad, demora injustificada en la ejecución de trabajos. 
- Faltas graves: el incumplimiento de las instrucciones de la Administración, el incumplimiento de los plazos de los trabajos y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior. 
- Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas por las disposiciones legales, los incumplimientos de la obligación del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos, la falta de mantenimiento de la póliza de seguro con las coberturas, como mínimo establecidas en las presentes Condiciones Reguladoras y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior. 
28.- LEGISLACIÓN VIGENTE 
La ejecución de las obras objeto de este contrato está sometida a lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como las disposiciones legales que las desarrollan. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 
29.- MODIFICACIONES DE CONTRATO 
El presente contrato solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato. Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El adjudicatario, no podrá introducir modificaciones del contrato sin la debida autorización u aprobación por el órgano de contratación. 
30.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos. En el supuesto contemplado en la letra a) del apartado 1 del mencionado artículo 108, la cesión deberá cumplir, además, los siguientes requisitos: 
a) Que el órgano de contratación autorice previamente y de modo expreso la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y disponga, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el cedente así como no estar incurso en causa de prohibición para contratar. 
d) Formalización de la cesión entre el contratista y el cesionario. 
e) Formalización del contrato entre la Administración y el cesionario. 
En cualquier caso el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente desde la adjudicación del contrato. La subcontratación del contrato se realizará, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, admitiéndose la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal, una vez formalizado el contrato, conforme a los requisitos recogidos en el citado artículo. 
31.- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN FINAL Y PLAZO DE GARANTÍA 
Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de las obras, tendrá lugar la recepción de las mismas según lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos Públicos y en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción se emitirá la certificación final, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos Públicos. La liquidación final de las obras se realizará pasado el plazo de garantía, según la forma establecida en el artículo 173 de la Ley Foral mencionada. 
32.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas del artículo 175. En el procedimiento y efectos de la resolución del contrato se aplicará lo establecido en los artículos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos públicos. 
33.- RECURSOS Y RECLAMACIONES 
La presente contratación es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas resoluciones podrán interponerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada, como vía previa a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, los actos de trámite o definitivos dictados en la presente licitación podrán ser objeto de reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la ley Foral de Contratos Públicos, para lo que es requisito imprescindible que las licitadoras faciliten un correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. 
34.- TRANSPARENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE LAS ADJUDICACIONES 
Quienes concurran a la licitación, deberán aceptar voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO POLIVALENTE EN TAJONAR
1 - PROYECTO DE EJECUCION 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto redactado por el equipo de arquitectura Araiz – Floristán SLP.
2 - SUMINISTRO DE ÚTILES Y PERSONAL 
Todas las unidades de obras se considerarán completas y con accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades, por lo que serán de cuenta de la adjudicataria, además de la mano de obra necesaria, la aportación de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a ejecutar. Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de jornales, con todas las cargas que se deriven de la legislación vigente; el coste de las herramientas necesarias y el de todos los elementos auxiliares precisos para que la obra se ejecute efectivamente y en las debidas condiciones de seguridad y garantía para las personas y cosas. Será también de cuenta de la adjudicataria la aportación de todo el material necesario para encofrados, apeos, replanteos de obra, andamios, vallados, almacenes de materiales y de muestras (ver cláusula siguiente), oficina provisional de obra, así como de toda la maquinaria y los útiles que sean precisos para la buena ejecución de las obras. Se entienden, asimismo, comprendidos todos los impuestos, arbitrios, cargas, permisos y licencias que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
2.1.- Muestras 
La adjudicataria pondrá a disposición de la Dirección Facultativa y la Propiedad muestras de los materiales que se le soliciten.
2.2.- De los materiales 
Todos los materiales que se empleen en las obras se elegirán de acuerdo con las calidades exigidas en proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el artículo anterior de Muestras. 
2.3.- Análisis y pruebas 
La Dirección Facultativa ordenará, de acuerdo con la normativa e instrucciones vigentes y con las especificaciones de proyecto, cuantos ensayos, análisis y pruebas de materiales considere necesarios para el buen desarrollo de la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el reconocimiento de los materiales serán por cuenta del contratista. 
3 - TRABAJOS DEFECTUOSOS 
La empresa adjudicataria es única responsable de la ejecución de las obras y de las deficiencias que en ellas se produzcan. Aunque la Dirección Técnica o su representante hayan examinado y reconocido la construcción durante la obra o los materiales empleados, el contratista no quedará exonerado de responsabilidad. 




A N E X O I. (Incluir en Sobre A) 
DECLARACIÓN RESPONSABLE MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADORA O LICITADORES, JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Don /Doña 	con	DNI/NIF ___________________________

con domicilio a efectos de notificación en		
C. P .		, localidad __________________________________
teléfonos	
	, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad
	
CIF _______________________ 

A) DECLARACIÓN RESPONSABLE. La licitadora declara bajo su responsabilidad: 

a) Que reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, ostento la debida representación. 
b) Que reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
c) Que no incurro en causa de prohibición de contratar. 
d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
e) Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
f) Que me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 
g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el órgano de contratación del concurso, las pólizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este contrato. 
i) Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la siguiente: ________________@_________________ 


B) CONFIDENCIALIDAD. Declaración expresa del licitador en la que designe qué información debe ser considerada, a su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:
En su caso esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación contenida en el sobre B que se considere confidencial. Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos. 

- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 

C) PYME. Declaración de su condición de PYME: 
|_|   sí es PYME
|_|   no es PYME

En …………………………............... , a …….. de………………….. de ……. 
FIRMA DE LA LICITADORA 




A N E X O II (Incluir en Sobre A, en su caso)
DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA 
Don/doña______________con DNI _________ en representación de la empresa ___________. Don/doña______________con DNI _________ en representación de la empresa ___________. Don/doña______________con DNI _________ en representación de la empresa ___________. 

Manifiestan su voluntad de concurrencia conjunta en la presente licitación y (señálese lo que proceda): 

|_| Se presentan como Unión temporal de Empresas, con el compromiso de constituirse mediante escritura pública, en caso de resultar adjudicatarias.
|_| Se presentan en participación conjunta.  

Siendo el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras:
- Nombre de la empresa/persona física………………………….….. ⇒Participación ………% 
- Nombre de la empresa/persona física………………………….….. ⇒Participación ………% 
Se designa como representante o apoderado único frente a la Administración: 
- Nombre y apellidos: ………………………………..…..……... D.N.I.: ……………..…………correo electrónico…………………….. 
En …………………………............... , a …….. de………………….. de …….. 

FIRMA DE LAS LICITADORAS 

Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI ……………… 
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI …………….. 
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI …………….. 



ANEXO III (Incluir en Sobre C)

OFERTA TÉCNICA CRITERIOS SOCIALES

Don/Dña…………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con domicilio a efectos de notificación en ………………………..………………….. C.P……………, localidad …………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………….……........……………………………………………..CIF……..…………… se compromete a ejecutar las obras indicadas de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuación:

· Criterio social (compromiso subcontratación limpieza) 

|_| SE ADQUIERE EL COMPROMISO 

· Criterio social (dispone de un manual de buenas prácticas ambientales) 

[bookmark: Casilla1]|_| SE DISPONE DE MANUAL


En ........................................................, a......... de ............................. de ……….


FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS


ANEXO IV (Incluir en Sobre C)

OFERTA AMPLIACIÓN GARANTÍA

Don/Dña…………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con domicilio a efectos de notificación en ………………………..………………….. C.P……………, localidad …………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………….……........……………………………………………..CIF……..…………… se compromete a ejecutar las obras según la siguiente



· GARANTÍA COMPLEMENTARIA (plazo de garantía de la obra por encima del establecido en el pliego (3 años): ………………………




En …………………………............... , a …….. de………………….. de ……….. 




FIRMA DE LA LICITADORA


ANEXO V (Incluir en Sobre C)

OFERTA ECONÓMICA
Don /Doña 	con	DNI/NIF 	
con domicilio a efectos de notificación en	______________________________________
C. P .		, localidad 	
teléfonos	, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad	
CIF _______________________ se compromete a ejecutar las obras indicadas según la siguiente oferta económica:

OFERTA ECONÓMICA: ………………………………………………consignar en número y letra) –sin IVA-.

En ........................................................ , a ......... de .............................de …….




FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS




A N E X O VI (Incluir en Sobre C, en su caso)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA 
(Declaración de presentación obligatoria en cada Licitación junto con el Certificado de Inscripción en el Registro) 

D./Dª ……………………………………, D.N.I. nº …………………………., como (1) ……………………………… , de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra con el número …………………………, declara, bajo su responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores son plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente número ………………………., el cual se adjunta a este documento para participar en la licitación para la contratación de las “OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO DE SQUASH Y SAUNAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MUTILVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE USOS MÚLTIPLES”. 
(1) Señalar si se trata de Administrador o apoderado. 


En …………………………............... , a …….. de………………….. de …… 




FIRMA DE LA LICITADORA o

