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Expte:2024/19

ANEXO III. MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 
D/Dña.
__________________________________________con D.N.I. número ______________en representación de _______________________________con C.I.F.________________________ enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato de relativo a las OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIO DE 64 VIVIENDAS EN MENDILLORRI, PAMPLONA (NAVARRA), FINANCIADO POR EL PROGRAMA FEDER NAVARRA 2021-2027 (Exp.2024/19), acepta incondicionalmente el Pliego regulador de obras, sus Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación, se compromete a la total realización de los trabajos y presenta la siguiente oferta:

· Criterio de adjudicación 2: OFERTA ECONÓMICA que incluye todos los conceptos necesarios para llevar a cabo el contrato por importe de .......................... (en letra y número) euros, I.V.A. excluido.
· Criterio de adjudicación 3: PLAN DE OBRA DETALLADO
Se incluye todo el proceso constructivo con indicación de la siguiente información:
1. Planificación detallada de los trabajos a realizar. 
 SÍ       NO

2. Certificación mensual y acumulada planificada en cifra económica y % sobre el presupuesto de proyecto, es decir sobre 2.165.052,75.-€ y corresponderá con el plazo de ejecución de 10 meses. 
 SÍ       NO

3. Indicación del/los camino/s crítico/s. 

El Diagrama deberá señalar el Camino crítico de manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo. El camino crítico será una ruta continua de trabajo crítica que marque la duración de las obras. 
 SÍ       NO
4. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:

a. Aprobación muestras, materiales y sistemas 



 SÍ       NO
b. Estabilización de la fachada Norte y ejecución de portales

 SÍ       NO
c. Inventario previo 






 SÍ       NO
d. Trabajos en interior de viviendas 




 SÍ       NO
e. Inventario final y repasos 





 SÍ       NO
· Criterio de adjudicación 4: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA es de:
· Acabados: 1 año de incremento 
  
· Acabados: 2 años de incremento 
    
· Criterio de adjudicación 5: atención de incidencias y asesoramiento DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (POST-REHABILITACIÓN): 
 NO  Asigno a un perfil técnico para las siguientes funciones durante el tiempo que dure la obra:  SI   
· Atención y seguimiento de las incidencias relativas a la rehabilitación que se lleva a cabo y post-venta que NASUVINSA notifique, de espacios comunes o del interior de viviendas.

· Asesoramiento a las personas inquilina, en cuanto al uso y mantenimiento de los elementos instalados tanto en su vivienda como en elementos comunes del edificio.
· Criterio de adjudicación 6: EXPERIENCIA SUPERIOR A LA MÍNIMA EXIGIDA EN LA SOLVENCIA TÉCNICA RELATIVA A LAS DOS PERSONAS DEL EQUIPO MINIMO: según Anexo IV.
· Criterio de adjudicación 7: CRITERIO SOCIAL: 
 NO Con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral me comprometo a que, al menos un trabajo del contrato, se realice:  SI   
· A través de una persona con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración o bien
· A través de un Centro especial de empleo sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresa de inserción (CEE/EI) 
A __ de _________ de ___
(Fecha y firma electrónica)
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