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CONTRATO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LA MOREA Y ADECUACIÓN DE LA ROTONDA EN LA CALLE FUENTE VIEJA. PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

TRAMITACIÓN ORDINARIA

Nº EXPEDIENTE 2025/01

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

[bookmark: _Toc77232345]A. – PODER ADJUDICADOR.
	[bookmark: _Toc77232346]1. Administración contratante:
	Concejo de Cordovilla

	[bookmark: _Toc77232347]2. Órgano de contratación:
	Junta Concejil de Cordovilla

	[bookmark: _Toc77232348]3. Unidad gestora:
	Presidencia

	[bookmark: _Toc77232349]4. Responsable del contrato:
	Leire Bergera Noya

	[bookmark: _Toc77232350]5. Dirección	del	órgano	 de
[bookmark: _Toc77232351]contratación:
	Carretera Zaragoza, 5. 31191 Cordovilla (Galar, Navarra). 
concejodecordovilla@yahoo.es 




[bookmark: _Toc77232352]B. – DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.  

[bookmark: _Toc77232353]1- Objeto del contrato: nombre, descripción
Contrato de obras de reurbanización de la calle La Morea y adecuación de la rotonda en la calle Fuente Vieja conforme al proyecto redactado por Javier Suescun y Ricardo Villar. 

Es objeto del proyecto la definición de las obras necesarias para la reforma de la urbanización en varios puntos del núcleo urbano de Cordovilla Alto: 

· Reformar la urbanización de la calle La Morea en la zona de los parques infantiles, para mejorar el tránsito peatonal y calmar el tráfico rodado, dado que se trata de una vía de doble sentido y abundante tráfico que transcurre entre dos parques infantiles, con el consiguiente riesgo para los peatones.

· Reformar la rotonda existente en la calle Fuente Vieja en su encuentro con la calle San Cosme y San Damián para mejorar la circulación de los vehículos en todos los sentidos evitando maniobras que puedan ser peligrosas.

Además, se realizarán algunas actuaciones referidas a mobiliario urbano y equipamiento, como la sustitución de algunos elementos del parque infantil y la instalación de una fuente. 

[bookmark: _Toc77232354]2- Código CPV 

CPV 45432100 Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos.
CPV 37535200 Equipamiento para terrenos de juego.
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc77232355]3.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato.

CALLE LA MOREA

La calle La Morea discurre en un tramo entre dos parques infantiles, por lo que es una zona de notable presencia de peatones, muchos de ellos niños, que conviven con el tráfico rodado de una vía de doble sentido y que es una de las principales de acceso a la urbanización de Cordovilla. Así, se plantea la modificación de la calzada, de forma que se dé prioridad al peatón, aunque no se cierre la calle al tráfico rodado, a fin de evitar las situaciones de peligro que se derivan de su actual configuración. 

ROTONDA DE LA CALLE FUENTE VIEJA

Resolver los problemas de funcionamiento detectados: ampliar el espacio para la circulación y facilitar los giros. Además, se pretende encauzar el tráfico procedente del sur a través de la calle Fuente Vieja, impidiendo que los vehículos tomen la rotonda en sentido inverso. 

PARQUE INFANTIL

En la zona de parque infantil situada al lado este de la calle La Morea, se pretende reordenar la posición de los distintos elementos de juego, sustituir algunos cuyo uso es prácticamente nulo por otros más atractivos y adecuados, así como la instalación de una nueva fuente. 

[bookmark: _Toc77232356]4- Posibilidad de licitar por lotes NO

[bookmark: _Toc77232357]5.- Admisibilidad de variantes NO

[bookmark: _Toc77232358]6- Admisibilidad de mejoras NO




[bookmark: _Toc77232359]C. – PRECIO DEL CONTRATO.

	Presupuesto de licitación (IVA excluido) 

101.152,35 €
	IVA (21%) 

21.241,99€

	Total: 122.394,34€

	Sistema de determinación del precio: mejor relación calidad-precio

	Anualidades 2025

	El gasto cuya tramitación se anticipa y la adjudicación quedan sometidos a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio 2025.

	Financiación con Fondos externos: SÍ. Parcialmente financiado por el Ayuntamiento de Galar al amparo del Convenio de Colaboración entre este y los Concejos de la Cendea para la legislatura 2023-2027.

	Forma de pago:    Previa emisión de certificaciones mensuales.  




[bookmark: _Toc77232360]Revisión de precios: NO

[bookmark: _Toc77232361]D. – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.

	[bookmark: _Toc77232362]Plazo de ejecución:
Duración total: 60 días
Plazos parciales: NO   
Contrato de duración plurianual: NO

	[bookmark: _Toc77232363]Prórroga: NO	

	[bookmark: _Toc77232364]Lugar de ejecución del contrato: Cordovilla

	[bookmark: _Toc77232365]Plazo de garantía: mínima de tres (3) años




[bookmark: _Toc77232366]E.-  GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN

NO 	
[bookmark: _Toc77232367]F.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

SÍ. 4% del precio de adjudicación. 
[bookmark: _Toc77232368]G.- SOLVENCIA TÉCNICA O PREFESIONAL Y ECONÓMICA O FINANCIERA.

Niveles y medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional:

El adjudicatario deberá acreditar haber finalizado, en las últimas cinco anualidades, al menos una obra similar a la licitada, por un importe de, como mínimo, 60.000 euros (IVA excluido), o de tres obras cuyo importe, acumulado, sea de 60.000€ (IVA excluido). 

La acreditación de las obras se realizará mediante la aportación de alguno de los siguientes medios: 

– Declaración responsable conteniendo el listado relacionando las obras análogas.
– Certificados de buena ejecución de las obras más importantes donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.

Niveles y medios de acreditación de la solvencia económica o financiera:

- Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades similar al del objeto del contrato (obras análogas), referida a los tres últimos ejercicios disponibles. Como mínimo uno de los ejercicios contará con una cuantía global anual igual o superior a 100.000,00€. 
[bookmark: _Toc77232369]
NOTA: la justificación de la solvencia se realizará CON CARÁCTER PREVIO A LA ADJUDICACIÓN por quien resulte finalmente propuesto como adjudicatario. 
I.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS

[bookmark: _Toc77232370]1.- SOBRE A / Archivo electrónico con documentación sobre la persona licitadora:


a) Declaración responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo I) que se adjunta al presente pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las exigidas en el artículo 55 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Alternativamente, se podrá utilizar el Documento Único Europeo de Contratación (DEUC). 

b) Si se trata de personas que licitan en participación conjunta o en Unión Temporal de Empresas, cada una de ellas deberá suscribir la documentación de la letra a) y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada persona y se designe una persona representante o apoderada única con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El documento habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona apoderada. 

c) En el caso de que se justifique la solvencia técnica mediante subcontratación, será necesario presentar una relación de empresas con las que vaya a subcontratar, los respectivos compromisos de colaboración para la ejecución del contrato, en el caso de que la licitadora resulte adjudicataria, así como declaración responsable conforme al modelo de Anexo I o DUEC suscrito por cada uno de los subcontratistas incluidos en la relación presentada. 

[bookmark: _Toc77232371]2.- Sobre B / Archivo electrónico con la oferta cualitativa.

En este sobre se incluirá la documentación siguiente correspondiente a la oferta cualitativa:

· Memoria explicativa
· Plan de trabajo

[bookmark: _Toc77232372]3.- Sobre C / Archivo electrónico con criterios cuantificables mediante fórmulas. Se incluirá en este sobre la siguiente documentación

· Oferta económica
· Ampliación plazo de garantía
· Criterios sociales

[bookmark: _Toc77232373]J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

El que se indique en el Portal de Contratación de Navarra, con un plazo de presentación mínimo de ofertas de quince días naturales a partir de la fecha de publicación del anuncio de
licitación. 

[bookmark: _Toc77232374]K.- MESA DE CONTRATACIÓN 
SÍ

Miembros de la Mesa: 

Presidenta: Ana Vales San Martín (Presidenta del Concejo de Cordovilla).
- Vocal 1: Ricardo Villar Alcuaz, director facultativo de la obra.
- Vocal 2: Santiago Sánchez Marquijano, ingeniero.
- Vocal - Secretaría: Leire Bergera Noya, asesora del Concejo de Cordovilla.

[bookmark: _Toc77232375]L.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Oferta económica: máximo 40 puntos. Se valorará conforme a la regla de tres inversa, otorgándose 40 puntos a la oferta económica más ventajosa y valorándose el resto conforme a la fórmula indicada.

2.- Propuesta técnica: máximo 40 puntos. Memoria explicativa de la oferta técnica y plan de trabajo. 

2.1. Memoria explicativa: Descriptiva de la oferta técnica (materiales, equipo y maquinaria, cualificación técnica del personal adscrito a la ejecución del contrato, medidas de seguridad), incluida una referencia a la posible problemática que la ejecución de la obra pudiera suscitar y afecciones que pueda generar. Se valorará el estudio y análisis del Proyecto indicando los aspectos más relevantes del mismo, propuestas alternativas y /o mejoras que se planteen. 

2.2. Plan de trabajo: Descriptivo de la correcta planificación y programación, el racional reparto de tiempos y medios dedicados a cada parte de la obra y tipo de trabajo, así como su grado de concreción y su correspondencia crono-económica con la realización de planning de actividades, encajando el plazo de ejecución y el importe de licitación.

3.- Ampliación plazo de garantía: máximo 10 puntos.  Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo de tres años, a razón de 1 punto por año adicional de garantía con un máximo de 10 puntos. 

4.- Criterios sociales: máximo 10 puntos. Se configura como criterio de SÍ/NO. Se valorará con 10 puntos el compromiso de la empresa licitadora de impartir formación a sus trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y con 0 puntos a quien no ofrezca el compromiso. Dicha formación tendrá una duración mínima de 8 horas y deberá impartirse a lo largo de la vigencia del contrato, siendo requisito imprescindible justificar el cumplimiento de este compromiso en el momento de la entrega de la obra.

[bookmark: _Toc77232376]Criterios de desempate: Los establecidos en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En caso de persistir el empate se resolverá mediante sorteo. 

[bookmark: _Toc77232377]Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
Se considerará oferta anormalmente baja aquella que establezca el 30 % de baja o porcentaje de baja mayor sobre el precio de licitación. Únicamente será admitida si concurriesen las circunstancias establecidas en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

[bookmark: _Toc77232378]Umbral mínimo de puntuación exigido a la persona licitadora para continuar el proceso selectivo: NO procede 

[bookmark: _Toc77232379]Apertura pública de la oferta cualitativa NO

[bookmark: _Toc77232380]M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
[bookmark: _Toc77232381]
Deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido mínimo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y basado en el Estudio que acompaña al proyecto. 

El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de manera que se garantice el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
N.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

[bookmark: _Toc77232382]El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del apartado M de este cuadro, así como el incumplimiento de los criterios sociales que la empresa o profesional haya aceptado cumplir, será calificado como muy grave y supondrá la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato de conformidad con el artículo 146.2, párrafo segundo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR LA PERSONA 

El adjudicatario deberá tener suscrito y mantener a su cargo durante la vigencia de este contrato un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato por una cuantía mínima de 300.000 euros

[bookmark: _Toc77232383]O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN. SÍ

[bookmark: _Toc77232384]P.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN NO

[bookmark: _Toc77232385]Q.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NO
[bookmark: _Toc77232386]R.- OTRAS CONSIDERACIONES
[bookmark: _Toc77232387]S.- INDICE DE ANEXOS

	ANEXO I
	DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) o ARCHIVO ELECTRÓNICO (1).

	ANEXO II
	1. MODELO OFERTA CUANTIFICABLE CON FÓRMULAS (SOBRE C) o ARCHIVO ELECTRÓNICO (3). 




























ANEXO I

Don/Dña.__________________________________________,D.N.I. nº  _____________, con domicilio en_________________________Calle ________________________ teléfono _________________ y señalando como  correo electrónico válido para recibir comunicaciones __________________________ (este dato es de consignación obligatoria), en representación de _______________________________________ N.I.F: ____________ con domicilio en ____________________________________________________,

Que, enterado del pliego regulador que rige la adjudicación del contrato de obras denominado “CONTRATO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LA MOREA Y ADECUACIÓN DE LA ROTONDA EN LA CALLE FUENTE VIEJA”, y asumiendo todas las cláusulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO:


Que reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar. 

Que mediante poder otorgado el día __________________ ante el Notario _______________________________ fue nombrado representante legal de la Sociedad _____________________________________________________

Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para efectuar la presente declaración.

Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día ______________ por el Notario ____________________________________ número ___________ de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro _____________________________.

Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento.

Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el artículo 229 de la Ley Foral 6/1990, artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Que no tiene débitos en vía ejecutiva con el Concejo de Cordovilla. 

Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.

Que reúne los requisitos de solvencia económica, técnica y profesional establecidos en el pliego.

Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.


Por lo expuesto, 

SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaración responsable y ser admitido a la licitación.


____________, a ____ de __________________________  de ____

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)























Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberán aportar declaración responsable que se corresponda a su tipo social o persona física, y una declaración en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E,  y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, de Contratos Públicos, deberán instrumentar su participación mediante la aportación de un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantía significativa y de lo regulado en el presente pliego en cuanto a la solvencia y el porcentaje de participación. Los licitadores en participación responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.



ANEXO II

Don/Dña.__________________________________________,D.N.I. nº  _____________, con domicilio en_________________________Calle ________________________ teléfono _________________ y señalando como  correo electrónico válido para recibir comunicaciones __________________________ (este dato es de consignación obligatoria), en representación de _______________________________________ N.I.F: ____________ con domicilio en ____________________________________________________,

DECLARA:

Que el licitador oferta la ejecución de las obras recogidas en el Proyecto de Obras “CONTRATO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LA MOREA Y ADECUACIÓN DE LA ROTONDA EN LA CALLE FUENTE VIEJA” con arreglo a los Pliegos que lo rigen y a su oferta técnica, por el siguiente importe:

 ............................................................ (en número y letra) euros, I.V.A. excluido. 



Garantía adicional (en años)			….. años adicionales




[bookmark: Casilla1]Que SÍ |_| / NO |_|  se compromete al cumplimiento de los criterios sociales







En ………………………………………………, a …..de……………de……


(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora)


[bookmark: codbarraspie1]
[bookmark: DirecPie1]
	Carretera Zaragoza, 5 - 31191 Cordovilla (Navarra)                 

	Tel.: 948 317762 concejodecordovilla@yahoo.es
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